Modificación No. 1

Ajuste en las cantidades que debe entregar para la validación del numeral 1.4.1 Plazo para la prestación del servicio

Referencia: Página. 14

DICE: (Conforme a la Modificación No. 1, publicada el 22 de diciembre de 2020)

El PROVEEDOR adjudicado deberá entregar al Supervisor de Contrato del INSTITUTO los equipos para la validación de las características ofertadas, así como, su correcta operación e iniciar; en los perfiles que correspondan; con la generación de la "Imagen Maestra" de cada Perfil, para tal efecto, debe proporcionar al menos dos equipos por cada Perfil ofertado.

DEBE DECIR:

El PROVEEDOR adjudicado deberá entregar al Supervisor de Contrato del INSTITUTO los equipos para la validación de las características ofertadas, así como, su correcta operación e iniciar; en los perfiles que correspondan; con la generación de la "Imagen Maestra" de cada Perfil, para tal efecto, debe proporcionar al menos dos equipos por cada Perfil ofertado, sin embargo para el caso de los perfiles "Torre" y "Rack" podrá presentar solamente un equipo, en virtud de tratarse únicamente de Unidad de Energía Ininterrumpida que no tienen asociado un equipo de cómputo.

Para el caso del componente "Monitor" podrá presentar solo un monitor por cada uno de los perfiles "A", "B", "C", "SA" y "SB" y solo dos monitores para el perfil "ETB", en el caso del "Docking Station", se acepta presentar un docking para cada uno de los perfiles "PA" y "PB+" y para el caso del "Candado", se acepta presentar un candado para cada uno de los perfiles “PA", "PB" y "PB+".

Modificación No. 2

Ajuste en las horas para la entrega y validación de imagen en el numeral 1.4.1 Plazo para la prestación del servicio

Referencia: Página. 14

DICE: (Conforme a la Modificación No. 2, publicada el 22 de diciembre de 2020)

1. El PROVEEDOR entrega los equipos para validación, a más tardar 120 horas naturales posteriores a la notificación del fallo.

2. El INSTITUTO realizará la validación de los perfiles proporcionados contra lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas”, generando un "Dictamen de validación" donde se asentará la aceptación o no de los bienes ofertados, este dictamen se entregará a más tardar 144 horas naturales posteriores a la notificación del fallo.

3. En caso de que en el “Dictamen de validación” no sean aceptados los equipos proporcionados en la primera entrega, el PROVEEDOR podrá sustituir los equipos no aceptados, a más tardar 168 horas naturales posteriores a la notificación del fallo.

4. El INSTITUTO realizará la validación de los perfiles proporcionados en la segunda entrega mencionados en el inciso anterior contra lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas”, generando un "Dictamen de validación" donde se asentará la aceptación o no de los bienes ofertados, este dictamen se entregará a más tardar 192 horas naturales posteriores a la notificación del fallo.

En caso de estar aceptada la totalidad de los equipos correspondientes a cada perfil, se procederá a la generación de la "Imagen Maestra", inmediatamente posterior a la emisión del "Dictamen de validación".

5. En caso de que no estén aceptados la totalidad de los equipos 192 horas naturales posteriores a la notificación del fallo, se iniciará la rescisión del contrato.

DEBE DECIR:

1. El PROVEEDOR entrega los equipos para validación, a más tardar 8 días naturales posteriores a la notificación del fallo.

2. El INSTITUTO realizará la validación de los perfiles proporcionados contra lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas”, generando un "Dictamen de validación" donde se asentará la aceptación o no de los bienes ofertados, este dictamen se entregará a más tardar 9 días naturales posteriores a la notificación del fallo.

3. En caso de que en el “Dictamen de validación” no sean aceptados los equipos proporcionados en la primera entrega, el PROVEEDOR podrá sustituir los equipos no aceptados, a más tardar 10 días naturales posteriores a la notificación del fallo.

4. El INSTITUTO realizará la validación de los perfiles proporcionados en la segunda entrega mencionados en el inciso anterior contra lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas”, generando un "Dictamen de validación" donde se asentará la aceptación o no de los bienes ofertados, este dictamen se entregará a más tardar 11 días naturales posteriores a la notificación del fallo.

En caso de estar aceptada la totalidad de los equipos correspondientes a cada perfil, se procederá a la generación de la "Imagen Maestra", inmediatamente posterior a la emisión del "Dictamen de validación".

5. En caso de que no estén aceptados la totalidad de los equipos 11 días naturales posteriores a la notificación del fallo, se iniciará la rescisión del contrato.

Modificación No. 3

Ajuste en la fecha en la que se deberá concluir al 100% la primera instalación y configuración de los perfiles cumpliendo con lo establecido, en el numeral 1.4.1 Plazo para la prestación del servicio de la presente convocatoria y del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” y sus apéndices.

Referencia: Página. 14

DICE:

El PROVEEDOR prestará los servicios y las etapas de distribución e instalación de los “Perfiles” de conformidad con lo indicado en los numerales “5.1. Primera Instalación”, “5.2. Segunda Instalación” y “5.3. Tercera Instalación” del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” y de conformidad con lo siguiente:

- La primera instalación y configuración de los “Perfiles” deberá concluir al 100% el 15 de febrero de 2021, cumpliendo con lo establecido, en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” y sus apéndices, en caso de incumplimiento se aplicará la pena correspondiente.

DEBE DECIR:

El PROVEEDOR prestará los servicios y las etapas de distribución e instalación de los “Perfiles” de conformidad con lo indicado en los numerales “5.1. Primera Instalación”, “5.2. Segunda Instalación” y “5.3. Tercera Instalación” del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” y de conformidad con lo siguiente:

- La primera instalación y configuración de los “Perfiles” deberá concluir al 100% el 01 de marzo de 2021, cumpliendo con lo establecido, en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” y sus apéndices, en caso de incumplimiento se aplicará la pena correspondiente.

Referencia: Página. 68

DICE:

5.1 Primera instalación

La primera instalación y configuración de los perfiles deberá concluir al 100% el 15 de febrero de 2021, cumpliendo con lo establecido en el presente Anexo 1 “Especificaciones técnicas” y sus apéndices, en caso de incumplimiento se aplicará la pena correspondiente.

DEBE DECIR:

5.1 Primera instalación

La primera instalación y configuración de los perfiles deberá concluir al 100% el 01 de marzo de 2021, cumpliendo con lo establecido en el presente Anexo 1 “Especificaciones técnicas” y sus apéndices, en caso de incumplimiento se aplicará la pena correspondiente.

Referencia: Página. 71

DICE:

5.5 Entregables y Niveles de Servicio

El “Licitante” debe cumplir con el Nivel de Servicio establecido para cada Entregable, conforme a la siguiente tabla:

| No. | Inciso | Entregable | Nivel de Servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Plan de distribución e instalación | Dentro de su propuesta |

El “Proveedor” debe cumplir con el Nivel de Servicio establecido para cada Entregable, conforme a la siguiente tabla:

| No. | Inciso | Entregable | Nivel de Servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1 | Instalación de Perfil | Hasta el 15 de febrero de 2021, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1 "Primera instalación" |
| 2 | 5.2 | Instalación de Perfil | Hasta el 15 de abril de 2021, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2 "Segunda instalación" |
| 3 | 5.3 | Instalación de Perfil | Hasta el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 "Tercera instalación" |
| 4 | 5.1, 5.2 y 5.3 | Reporte Mensual de entrega de Perfiles | 5 días hábiles posteriores al mes vencido |
| 5 | 5.4 | Plan de retiro y borrado de Perfiles | 10 días hábiles a partir del mes vencido |
| 6 | 5.4 | Acta de borrado y entrega digital | El establecido en un Plan de trabajo |
| 7 | 5.4 | Inventario mensual de retiro | Durante los primeros 10 días hábiles a partir del mes vencido |

La estructura de los entregables se especificará en las mesas de trabajo realizadas con el Proveedor, referidas en la fase de Planeación numeral 7.1

DEBE DECIR:

5.5 Entregables y Niveles de Servicio

El “Licitante” debe cumplir con el Nivel de Servicio establecido para cada Entregable, conforme a la siguiente tabla:

| No. | Inciso | Entregable | Nivel de Servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Plan de distribución e instalación | Dentro de su propuesta |

El “Proveedor” debe cumplir con el Nivel de Servicio establecido para cada Entregable, conforme a la siguiente tabla:

| No. | Inciso | Entregable | Nivel de Servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1 | Instalación de Perfil | Hasta el 01 de marzo de 2021, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1 "Primera instalación" |
| 2 | 5.2 | Instalación de Perfil | Hasta el 15 de abril de 2021, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2 "Segunda instalación" |
| 3 | 5.3 | Instalación de Perfil | Hasta el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 "Tercera instalación" |
| 4 | 5.1, 5.2 y 5.3 | Reporte Mensual de entrega de Perfiles | 5 días hábiles posteriores al mes vencido |
| 5 | 5.4 | Plan de retiro y borrado de Perfiles | 10 días hábiles a partir del mes vencido |
| 6 | 5.4 | Acta de borrado y entrega digital | El establecido en un Plan de trabajo |
| 7 | 5.4 | Inventario mensual de retiro | Durante los primeros 10 días hábiles a partir del mes vencido |

La estructura de los entregables se especificará en las mesas de trabajo realizadas con el Proveedor, referidas en la fase de Planeación numeral 7.1

Referencia: Página. 102

DICE:

- Gestión del Servicio general de distribución (véase numeral 5.1, 5.2 y 6.7)

| Instalación | Fecha de inicio | Fecha máxima de implementación |
| --- | --- | --- |
| Primera | 1 día natural posterior al fallo | 15 de febrero de 2021 |
| Segunda | 15 de marzo de 2021 | 15 de abril de 2021 |
| Tercera | 01 de agosto de 2021 | 30 de septiembre de 2021 |

Los Entregables y Niveles de Servicio se relacionan en el inciso 6.7.4.1 Niveles de Servicio.

DEBE DECIR:

- Gestión del Servicio general de distribución (véase numeral 5.1, 5.2 y 6.7)

| Instalación | Fecha de inicio | Fecha máxima de implementación |
| --- | --- | --- |
| Primera | 1 día natural posterior al fallo | 01 de marzo de 2021 |
| Segunda | 15 de marzo de 2021 | 15 de abril de 2021 |
| Tercera | 01 de agosto de 2021 | 30 de septiembre de 2021 |

Los Entregables y Niveles de Servicio se relacionan en el inciso 6.7.4.1 Niveles de Servicio.

Modificación No. 4

Se incorpora párrafo donde se fija a 50,000 equipos como el "Máximo número de equipos en la suma de todos sus contratos" presentados por los Licitantes para el subrubro "2.1 Experiencia del Licitante (mayor tiempo prestando servicios similares a los requeridos en el procedimiento de contratación de que se trate) y Especialidad del Licitante (mayor número de contratos o documentos con los cuales el LICITANTE puede acreditar que ha prestado servicios con las características específicas y en condiciones similares a las establecidas en la Convocatoria).

Referencia: Página. 33

DICE:

2. Que el proyecto tenga al menos 5,000 (cinco mil) equipos de cómputo de escritorio y portátil.

Se aceptarán contratos con menor cantidad de equipos, siempre y cuando, en la suma de todos los contratos presentados contenga una cantidad igual o superior a 15,000 (quince mil) equipos de cómputo de escritorio y/o portátil.

DEBE DECIR:

2. Que el proyecto tenga al menos 5,000 (cinco mil) equipos de cómputo de escritorio y portátil.

Se aceptarán contratos con menor cantidad de equipos, siempre y cuando, en la suma de todos los contratos presentados contenga una cantidad igual o superior a 15,000 (quince mil) equipos de cómputo de escritorio y/o portátil.

Para acreditar la puntuación máxima, se tomará como límite hasta 50,000 (cincuenta mil) equipos de cómputo de escritorio y/o portátil en la suma máxima de todos los contratos presentados, se podrán presentar contratos que en la suma de los mismos acrediten un mayor número de equipos a los 50,000, sin embargo para la puntuación máxima solo se tomará en cuenta el límite (50,000) señalado.

Del número máximo de equipos acreditados se aplicará una regla de tres. En caso de que dos o más Licitantes acrediten el mismo número de equipos, se dará la misma puntuación a los Licitantes que se encuentren en este supuesto.

Fecha y firmas de formalización

Fecha: Ciudad de México, 24 de diciembre de 2020.

| Firma de visto bueno de la información: | Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano Coordinador General Unidad Técnica de Servicios de Informática |
| --- | --- |
| Firma como responsable de la validación de la información: | Ing. José Antonio Camacho Gómez Director de Operaciones Unidad Técnica de Servicios de Informática |
| Firma como responsable de la validación de la información: | Lic. Jorge Alberto Gutiérrez García Director de Proyectos e Innovación Tecnológica Unidad Técnica de Servicios de Informática |
| Firma como responsable de la revisión de la información: | Lic. Rodrigo García Ruy Sánchez Coordinador de Atención a Usuarios Unidad Técnica de Servicios de Informática |
| Firma como responsable de la revisión de la información: | Ing. Héctor Trejo Ramírez Subdirector de Soporte Técnico y Administración de Servicios de Cómputo Unidad Técnica de Servicios de Informática |
| Firma como responsable de la revisión de la información: | Ing. Francisco Javier Valencia Martinez Subdirector de Soporte Técnico e Infraestructura de MAC Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores |
| Firma como responsable de la elaboración del documento: | Ing. Gildardo Mendoza Matías Jefe de Departamento de Administración de Infraestructura Tecnológica Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores |
| Firma como responsable de la elaboración del documento: | Lic. Arturo Tonatiuh Torres Muñiz Jefe de Departamento de Administración de Servicios de Cómputo Unidad Técnica de Servicios de Informática |