# Convocatoria a la LICITACIÓN

# PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

# No. LP-INE-007/2024

Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024

# C O N V O C A T O R I A

# Convocante: 	Instituto Nacional Electoral

Área compradora:	Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Domicilio:	Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México

Procedimiento	Licitación Pública Nacional Presencial

Ejercicio Fiscal	2024

Número:                 	LP-INE-007/2024

Contratación:           		Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024

# Criterio de

# Evaluación:                    Puntos y porcentajes

Con fundamento en el artículo 32 fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO), el presente procedimiento será presencial, en el cual los LICITANTES, exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Para el presente procedimiento de contratación, las definiciones que se aplicarán en la comprensión de lectura de esta convocatoria serán las establecidas en el artículo 2 del REGLAMENTO

Estimados LICITANTES: En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas DenunciaINE, accesible a la siguiente dirección electrónica: https://denuncias-oic.ine.mx/

El presente documento se emite en el marco de los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

# Calendario del Procedimiento

# VISITAS A LAS INSTALACIONES

| DÍA: | 22 | MES: | marzo | AÑO: | 2024 | HORA: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar de Visita: | Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México |

# ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES:

| DÍA: | 27 | MES: | marzo | AÑO: | 2024 | HORA: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Piso 6 ubicada en Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. |
| Fecha límite envío de preguntas: 25 de marzo de 2024 a las 10:00 horas, conforme se señala en el inciso b) del numeral 6.1.2 “Solicitud de aclaraciones” de la presente convocatoria. La hora que se indica será la hora central de la Ciudad de México, México. |

# ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

| DÍA: | 3 | MES: | abril | AÑO: | 2024 | HORA: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Piso 6 ubicada en Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. |

# ACTO DE FALLO:

| DÍA: | 10 | abril | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | De conformidad con el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, el fallo se notificará por escrito. |

# Publicación, obtención de la convocatoria y

registro de participación

# Publicación de la convocatoria:

Con fundamento en la fracción IX del artículo 2 del REGLAMENTO, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de la Subdirección de  Adquisiciones, realiza la publicación de la presente convocatoria a la licitación atendiendo lo estipulado en el artículo 37 del REGLAMENTO y artículo 58 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, en lo sucesivo las POBALINES, la publicación de la presente convocatoria a la licitación pública se realiza por medio de la página web del Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo, el INSTITUTO) en el siguiente vínculo: https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

El día 14 de marzo de 2024 se publicó la presente convocatoria en la página de internet del INSTITUTO y se envió, simultáneamente, el resumen de la convocatoria al Diario Oficial de la Federación para su posterior publicación el día 19 de marzo de 2024.

# Obtención de la convocatoria:

Con fundamento en el artículo 37 del REGLAMENTO, se informa que la obtención de la presente convocatoria es gratuita.

De conformidad con el artículo 58 de las POBALINES, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria hasta el sexto día natural previo a la fecha señalada para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se pone a disposición de los LICITANTES el texto de la convocatoria a través del siguiente medio:

1º. En archivo electrónico en la página web del INSTITUTO a través del siguiente vínculo: https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

2°.  De forma impresa en los estrados de las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicados en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México, en días hábiles con horario de 09:00 a 18:00 horas. La convocatoria exclusivamente será para consulta, por lo que el área compradora no estará obligada a entregar una impresión de la misma.

# Registro de participación:

Los LICITANTES podrán obtener el comprobante de registro de participación enviando su solicitud a los correos electrónicos: roberto.medina@ine.mx y ary.rodriguez@ine.mx.

Los LICITANTES deberán llenar y firmar el formulario del Anexo 11 de esta convocatoria, enviándolo como archivo adjunto.

La Convocante dentro de un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas, enviará la confirmación de registro. Dicha confirmación servirá al LICITANTE como comprobante de registro.

Cuando los LICITANTES decidan participar en Propuesta Conjunta, bastará que el LICITANTE que se designe como representante común en el Convenio de Participación Conjunta, solicite y obtenga el registro de participación.

La inscripción previa en el Registro Único de Proveedores permitirá agilizar el procedimiento de registro de participación, obtención y revisión de la documentación legal para que, en su caso, se formalice el contrato.

Junto con la solicitud de registro deberá adjuntarse la documentación legal requerida para alta y/o actualización en el padrón de proveedores del INSTITUTO. La versión electrónica de dicha documentación podrá enviarse a los siguientes correos electrónicos: compras@ine.mx y marco.flores@ine.mx La entrega de esta documentación permitirá agilizar el procedimiento de registro de participación, obtención y revisión de la documentación entregada para que, en su caso, se formalice el contrato y finalmente para el Registro en el Padrón de Proveedores del INSTITUTO.

# Documentación legal requerida para alta y/o actualización en el padrón de proveedores

# A. Persona moral

- Testimonio de la escritura pública del acta constitutiva en su caso, las reformas o modificaciones que hubiere sufrido.

- Testimonio de la escritura pública en que conste el poder notarial del representante legal para actos de administración, para el cual se verificará que no haya sido revocado a la fecha de registro del Proveedor o de la firma del Contrato.

Los documentos señalados anteriormente, deberán encontrarse debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponda. Tratándose de poderes especiales no será necesaria dicha inscripción.

- Identificación oficial del representante legal vigente (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

B. Persona física

- Identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la SHCP: formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

En caso de que el LICITANTE resulte adjudicado, se deberá atender lo señalado en el numeral 7 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

# Introducción

El INSTITUTO, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, Torre Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, realizará la contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del presente procedimiento de contratación, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 y 59 incisos a), b) y h) y sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 23, 31 fracción I, 32 fracción I, 35 fracción I, 43 tercer párrafo del REGLAMENTO; y las POBALINES, así como las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes.

El INSTITUTO informa que podrán participar en el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial, las personas que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO; así como de manera supletoria el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los interesados que satisfagan los términos de la convocatoria tendrán derecho a presentar sus proposiciones en el día, fecha y hora establecidos para tal efecto y, para ello deberán tener cuidado en su preparación, ya que de la redacción, confección y presentación de la oferta, depende que sea aceptada; por lo tanto los LICITANTES en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de ningún tipo, todos y cada uno de los términos y condiciones previstos y solicitados en la presente convocatoria y sus anexos, o bien, las modificaciones que resulten de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n), ya que son las condiciones o cláusulas necesarias para regular tanto el procedimiento de licitación como el contrato, por lo que en términos del principio de igualdad, el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como las prerrogativas que se otorguen a los LICITANTES en la presente convocatoria, sus anexos o lo derivado de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, aplicará a todos los LICITANTES por igual y se obligan a respetarlas y cumplirlas cabalmente durante el procedimiento. No se aceptarán cartas que manifiesten apegarse o cumplir con los aspectos solicitados en la convocatoria o sus anexos o a las modificaciones de la(s) Junta(s) de Aclaraciones(s) en sustitución de la oferta técnica y la documentación técnica solicitada como parte de la oferta técnica, en virtud de que su evaluación consistirá en la revisión de su contenido y fondo, a fin de garantizar al INSTITUTO las mejores condiciones de contratación en cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 del REGLAMENTO; y en caso de resultar ganador(es), con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos, de conformidad con los artículos 2243, 2244, 2245 y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal.

El presente procedimiento para la contratación del “Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024”, se realiza en atención a la solicitud de la Dirección de Información de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, en calidad de área requirente y área técnica, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” y requerimientos técnicos, así como las condiciones relativas al plazo, características, especificaciones, lugar de prestación de los servicios, y las condiciones de pago que se encuentran detalladas en el cuerpo de la convocatoria.

La presente convocatoria fue revisada por el Subcomité Revisor de Convocatorias, en la Tercera Sesión Extraordinaria 2024 celebrada con fechas 13 y 14 de marzo de 2024.

# Criterio de Evaluación

Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, así como lo establecido en el numeral 5 de esta convocatoria, para la evaluación de las proposiciones, el INSTITUTO utilizará el criterio de evaluación de puntos y porcentajes. En todos los casos el INSTITUTO verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria; las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos del procedimiento, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los LICITANTES respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir al área requirente pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia oferta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida. En ningún caso el INSTITUTO o los LICITANTES podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

FORMA DE ADJUDICACIÓN

Con fundamento en el artículo 44 fracción I del REGLAMENTO, así como lo establecido en el numeral 5.3 de esta convocatoria; una vez hecha la evaluación de las proposiciones respectivas, el contrato se adjudicará al LICITANTE cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente convocatoria y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya obtenido el mejor resultado de la evaluación combinada de puntos y porcentajes.

Con la notificación del Fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el Fallo.

De conformidad con lo estipulado en el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, el Fallo se notificará por escrito a cada uno de los licitantes que participen en el presente procedimiento, así como también informándoles que se encontrará a su disposición en la página del Instituto https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO cuando se advierta en el Fallo la existencia de un error aritmético, mecanógrafo o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, la Convocante procederá a su corrección con la intervención del Director de Recursos Materiales y Servicios, aclarando o rectificando el mismo mediante el acta administrativa correspondiente en la que se hará constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los LICITANTES que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

En caso de empate, la adjudicación se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 44 del REGLAMENTO y artículo 83 de las POBALINES.

Este procedimiento de contratación comprende 1 (una) partida, por lo tanto, la adjudicación del contrato será a un solo LICITANTE.

# Transparencia y Acceso a la Información

De conformidad con las obligaciones de transparencia del INSTITUTO señaladas en el artículo 5 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicada supletoriamente, la información relativa al contrato que se celebre es de carácter público. En este orden de ideas, las ofertas técnicas y económicas que presenten los LICITANTES constituyen información de carácter público. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que estas propuestas contengan información confidencial, el LICITANTE podrá incluir en su proposición, solicitud expresa para que el INSTITUTO realice una versión pública en la que se omitan aspectos de índole comercial, industrial o económica que actualicen la causal prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como las características o finalidades de los productos; los métodos o procesos de producción; o los medios o formas de distribución o comercialización de productos, entre otros, tratándose de la propuesta técnica.

En relación con la propuesta económica, podrán ser omitidos aquellos aspectos como la estructura de costos y precios ofrecidos, la forma en que comercializan o negocian los servicios solicitados, entre otros, que le signifique a su titular una ventaja frente a sus competidores; sin embargo, el INSTITUTO no podrá omitir información relativa al número de partidas, la cantidad de producto ofrecido, la unidad de medida, la descripción genérica del producto, el precio unitario, subtotal, Impuesto al Valor Agregado y el importe total.

# No Discriminación

En cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como el artículo 56 fracción I inciso g) de las POBALINES, los Proveedores para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, se deberá evitar cualquier conducta que implique una discriminación que por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, opciones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

# Glosario

Para los efectos de la presente licitación, se entenderá por:

- Administradora del contrato: Titular del Área Requirente, en términos del artículo 68 del Reglamento, en órganos centrales, delegacionales o subdelegacionales o servidor público designado, para administrar y vigilar que se cumpla lo estipulado en los contratos que se celebren;

- Área Coordinadora: Cualquier unidad responsable en órganos centrales, delegacionales o subdelegacionales que, tratándose de proyectos vinculados entre Unidades Responsables, funge como Área Requirente y se acompaña para llevar a cabo la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios, de un Área o Áreas Técnicas;

- Área requirente: Unidad responsable que solicite formalmente la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios;

- Área técnica: Cualquier área que elabora las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios y que se deberán considerar en el procedimiento de contratación. Será responsable de responder a las preguntas que realicen los licitantes en las juntas de aclaraciones, evaluar la oferta técnica de las proposiciones presentadas por éstos y, tratándose de bienes, deberá inspeccionar su recepción o la prestación de los servicios;

- CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet;

- CNCS: Coordinación Nacional de Comunicación Social

- Convocante: La unidad o área facultada para emitir la convocatoria a la licitación pública y las invitaciones a cuando menos tres personas; así como de realizar solicitudes de cotización en adjudicaciones directas. En órganos centrales serán los titulares de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y de la Subdirección de Adquisiciones;

- DEA: Dirección Ejecutiva de Administración;

- DRMS: Dirección de Recursos Materiales y Servicios;

- Evaluación de proposiciones: Consiste en el análisis cualitativo y cuantitativo de las ofertas técnicas, económicas, así como de la documentación legal y administrativa presentada por los licitantes en el procedimiento de contratación, que realizan los Órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales que se hayan señalado en la Convocatoria, de conformidad con las disposiciones del REGLAMENTO y el criterio de evaluación preestablecido en la propia Convocatoria o Solicitud de cotización;

- Instituto: Instituto Nacional Electoral;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado;

- Licitante: La persona física o moral participante en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas;

- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- OIC: El Órgano Interno de Control, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, como órgano encargado del control, fiscalización y vigilancia de las finanzas y recursos del Instituto;

- POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios. Documento normativo que tiene por objeto establecer e integrar de forma sistematizada, los criterios, directrices, condiciones y acciones, que deben ser observados por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral previo, durante y posteriormente a la realización de los procedimientos de contratación en cumplimiento del artículo 134 Constitucional y a lo dispuesto por el REGLAMENTO;

- Precio no aceptable: Es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación e Invitación a cuando menos tres personas;

- Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles o prestación de servicios mediante contratación realizada por el Instituto;

- Reglamento: El Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios;

- Reglamento de Transparencia: Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

- SAT: Servicio de Administración Tributaria;

- Transparencia: Criterio rector de los procedimientos de contratación, el cual podrá acreditarse mostrando que el flujo de información relativo al propio procedimiento es accesible, claro, oportuno, completo, verificable y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad.

# Índice

1.	INFORMACIÓN GENÉRICA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN	13

1.1.	Objeto de la contratación	13

1.2.	Tipo de contratación	13

1.3.	Vigencia del contrato	13

1.4.	Plazo, lugar y condiciones para la prestación del servicio	13

1.5.	Visita a las Instalaciones	14

1.6.	Idioma de la presentación de las proposiciones	14

1.7.	Normas aplicables	14

1.8.	Administración y vigilancia del contrato	15

1.9.	Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo	15

1.10.	Condiciones de pago	15

1.11.	Anticipos	16

1.12.	Requisitos para la presentación del CFDI y trámite de pago	16

1.13.	Impuestos y derechos	16

1.14.	Transferencia de derechos	16

1.15.	Derechos de Autor y Propiedad Intelectual	17

1.16.	Transparencia y Acceso a la Información Pública	17

1.17.	Responsabilidad laboral	17

2.	INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA	18

3.	PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	19

4.	CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES	20

5.	CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	22

6.	ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	34

7.	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	38

8.	PENAS CONVENCIONALES	42

9.	DEDUCCIONES	44

10.	PRÓRROGAS	44

11.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	45

12.	RESCISIÓN DEL CONTRATO	45

13.	MODIFICACIONES AL CONTRATO Y CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN CONTRATARSE	46

14.	CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES; DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA	46

15.	INFRACCIONES Y SANCIONES	48

16.	INCONFORMIDADES	48

17.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	48

18.	NO NEGOCIABILIDAD DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA 	48

ANEXO 1	49

ANEXO 2	107

ANEXO 3 “A”	108

ANEXO 3 “B”	109

ANEXO 3 “C”	110

ANEXO 4	111

ANEXO 5	112

ANEXO 6	113

ANEXO 7	114

ANEXO 9	148

ANEXO 10	155

ANEXO 11	156

ANEXO 12	157

CONVOCATORIA a la Licitación Pública Nacional Presencial en la cual se establecen las bases en las que se desarrollará el procedimiento y en las que se describen los requisitos de participación

- INFORMACIÓN GENÉRICA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

  - Objeto de la contratación

La presente licitación tiene por objeto la contratación del servicio de “Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024”, que consiste en 1 (una) partida, por lo tanto, la adjudicación será a un solo LICITANTE.

La descripción detallada del servicio y el alcance de la presente contratación se encuentran en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

  - Tipo de contratación

Para el contrato que se adjudique se ejercerán recursos del ejercicio fiscal 2024, y se adjudicará al LICITANTE cuya proposición resulte solvente.

Para la presente contratación se cuenta con presupuesto autorizado para ejercer recursos en la partida presupuestal 33903 “Servicios integrales”.

  - Vigencia del contrato

La vigencia de la contratación será a partir de la notificación del fallo y hasta el 31 de julio de 2024.

Para efecto de lo anterior, con fundamento en el artículo 55 del REGLAMENTO con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato de este procedimiento de contratación y obligará al INSTITUTO y al PROVEEDOR a firmar el contrato en la fecha, hora, lugar y forma prevista en el propio fallo o bien, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del fallo el INSTITUTO podrá solicitar la prestación del servicio de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria.

  - Plazo, lugar y condiciones para la prestación del servicio

    - Plazo para la prestación del servicio

El plazo para la prestación del servicio será a partir de la fecha de notificación del fallo y hasta el 21 de junio de 2024.

Las actividades se desarrollarán conforme a lo señalado en el numeral 5 “Cronograma” del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

El plazo para la presentación de los entregables será de conformidad con lo señalado en el numeral 6 “Entregables” del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

    - Lugar para la prestación del servicio y presentación de los entregables

El lugar para la prestación del servicio será en las instalaciones del INSTITUTO ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, entre los edificios “C” y “D” de dicha ubicación.

El lugar y forma de la presentación de los entregables será de conformidad con lo señalado en el numeral 6 “Entregables” del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

    - Condiciones de prestación del servicio

Los LICITANTES participantes deberán cumplir con las especificaciones técnicas y demás requisitos solicitados en la presente convocatoria y para el caso del LICITANTE que resulte adjudicado, éste deberá prestar el servicio de conformidad con lo establecido en esta convocatoria, lo que derive de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y lo asentado en su oferta técnica y económica.

  - Visita a las Instalaciones

El LICITANTE deberá realizar una visita a las Instalaciones del INSTITUTO el día 22 de marzo a las 10:00 horas, para medir las dimensiones de la instalación, la cual será obligatoria. Para identificar características del terreno y requerimientos del servicio, esta será obligatoria para poder presentar propuesta. Se emitirá constancia de la visita misma que podrá formar parte de la documentación que integre su proposición. El registro de asistencia a la visita quedará bajo resguardo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. El no asistir a la visita a las instalaciones, será causa de desechamiento.

Para asistir a la visita el LICITANTE podrá enviar correo electrónico a julio.moreno@ine.mx, jose.romo@ine.mx, laura.reyes@ine.mx y laura.jimeneza@ine.mx con el nombre de las personas que acudirán a la visita.

  - Idioma de la presentación de las proposiciones

La convocatoria, la conducción de los actos del procedimiento y los documentos que deriven de los mismos, serán en idioma español.

La oferta técnica y la oferta económica que presenten los LICITANTES deberán ser en idioma español.

  - Normas aplicables

De conformidad con el artículo 12 de las POBALINES y atendiendo lo señalado en la Ley de Infraestructura de la Calidad, para el presente procedimiento el LICITANTE deberá presentar junto con su propuesta técnica, mediante el cual garantiza que el servicio objeto de la contratación se prestará en apego a las siguientes normas:

•	NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización)

•	NOM-022-STPS-2008, Establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática

•	NOM-025-STPS-2008, especifica niveles mínimos de iluminación

En lo antes referido, el LICITANTE deberá manifestar en su contenido, la metodología que contenga el plan de trabajo, fichas técnicas de manera detallada de los procesos mínimos de manera enunciativa mas no limitativa, conforme al numeral 6 “Entregables” del Anexo 1 “Especificaciones técnicas”, con los que se apegará al objeto de esta, en virtud de que son pautas que permiten al INSTITUTO, recibir un servicio de calidad y estricto conocimiento y cumplimiento de las Normas.

En caso de no ser entregados las fichas técnicas con su propuesta técnica, no será tomada en cuenta para la evaluación respectiva.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en el numeral 7 “Normas aplicables” del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

  - Administración y vigilancia del contrato

De conformidad con el artículo 68 del REGLAMENTO y 143 de las POBALINES, el responsable de vigilar y administrar el contrato que se celebre, a efecto de validar que el PROVEEDOR cumpla con lo estipulado en el mismo, será el Titular de la Dirección de Información de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, quien informará a la DRMS lo siguiente:

- De los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales correspondientes, anexando los documentos probatorios del incumplimiento en que incurra el PROVEEDOR.

- Visto bueno para la liberación de la garantía de cumplimiento.

- Evaluación del PROVEEDOR en los términos establecidos en el artículo 27 del REGLAMENTO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de las POBALINES, el responsable de supervisar el cumplimiento del contrato que se derive de la contratación será el Titular de la Subdirección de Medios Audiovisuales de la Coordinación Nacional de Comunicación Social.

  - Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo

Los precios se cotizarán en pesos mexicanos con dos decimales y serán fijos durante la vigencia del contrato correspondiente.

De conformidad con el artículo 54 fracción XIII del REGLAMENTO, el pago respectivo se realizará en pesos mexicanos.

  - Condiciones de pago

Los pagos de los servicios se realizarán en dos exhibiciones, conforme a lo siguiente:

| Porcentaje | Fecha de pago |
| --- | --- |
| 30% del monto total del contrato | Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la instalación y puesta en marcha de la Macrosala de prensa una vez entregados y validados por parte del Administrador del Contrato, los entregables del número 1 al 4 del numeral 6 “Entregables” del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria. |
| 70% del monto total del contrato | Posterior a la prestación del servicio, una vez entregados los entregables del número 5 y 6 del numeral 6 “Entregables” y al finalizar los trabajos de desmontaje de estructuras, retiro de materiales y equipo utilizados para la prestación del servicio a entera satisfacción del Administrador del contrato. |

Con fundamento en los artículos 60 del REGLAMENTO y 170 de las POBALINES, la fecha de pago al PROVEEDOR no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega del CFDI, que cumpla con los requisitos fiscales, según lo estipulado en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, en los términos contratados.

  - Anticipos

Para la presente contratación no aplicarán anticipos.

  - Requisitos para la presentación del CFDI y trámite de pago

Los CFDI´s que presente el PROVEEDOR para el trámite de pago deberán ser congruentes con el objeto del gasto y la contratación y cumplir con los requisitos fiscales que señalan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, las reglas 2.7.1.32 o 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, o las que en lo sucesivo se adicionen o modifiquen. Se deberá privilegiar el uso de la regla 2.7.1.39.

En caso de que el PROVEEDOR utilice la regla 2.7.1.32, al recibir el pago, el PROVEEDOR deberá enviar el CFDI complemento de pago correspondiente, al correo electrónico de la Subdirección de Cuentas por Pagar (complementodepago.scp@ine.mx) y del Administrador del Contrato (jose.romo@ine.mx) y al supervisor (julio.moreno@ine.mx) indicando obligatoriamente como referencia el número de Oficio de Solicitud de Pago (OSP), mismo que le será notificado por la Subdirección de Operación Financiera, vía correo electrónico; dicho envío deberá realizarse dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales del mes siguiente a aquel en que haya recibido el pago correspondiente.

Para efectos del plazo anterior, se considerará como fecha de recepción del pago, aquella en que el PROVEEDOR haya recibido la transferencia electrónica en la cuenta bancaria señalada para tal efecto, o bien, en la que haya recibido el cheque correspondiente, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del INSTITUTO, ubicada en Periférico Sur, número 4124, piso 1, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, código postal 01900, Ciudad de México.

En caso de que no se reciba el CFDI complemento de pago correspondiente en el plazo antes señalado, la Subdirección de Cuentas por Pagar, podrá solicitar que se realice la denuncia correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria.

Si el PROVEEDOR está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.39 de la RMF, deberá emitir el CFDI correspondiente dentro de los plazos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros para su recepción.

En términos de los artículos 60 del REGLAMENTO y 163 de las POBALINES, para el caso de cualquiera de los supuestos anteriores, la fecha de pago al PROVEEDOR no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de recepción por parte del INSTITUTO del CFDI correspondiente, previa liberación del pago por parte del Administradora del Contrato, quien, en su caso, deberá adjuntar el comprobante de pago por concepto de penas convencionales a favor del INSTITUTO.

  - Impuestos y derechos

Todos los impuestos y derechos que se generen por la prestación del servicio correrán por cuenta del PROVEEDOR, trasladando al INSTITUTO únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a la legislación fiscal vigente.

  - Transferencia de derechos

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, para oficinas centrales se deberá contar con la autorización por escrito del titular de la Dirección de Recursos Financieros del Instituto, previa solicitud por escrito del Administrador del Contrato, en la que conste que éste haya revisado que los datos de la misma, coincida con la documentación que obra en su expediente del proveedor, en los términos señalados en el último párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO.

Por lo anterior, el único derecho que se podrá transferir a un tercero derivado de la adjudicación del contrato es el derecho de cobro y el PROVEEDOR no podrá subcontratar parcial o totalmente los servicios solicitados. El PROVEEDOR será el único responsable ante el INSTITUTO de los derechos y obligaciones contraídas durante la vigencia del contrato.

Para efectos del párrafo anterior, se considera como tercero, cualquier persona física o moral constituida de conformidad con las leyes aplicables en la República Mexicana o su país de origen, incluyendo las denominadas como casa matriz, sucursal o subsidiaria.

  - Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

Con fundamento en el artículo 54 fracción XX del REGLAMENTO, el LICITANTE y el PROVEEDOR, según sea el caso, asumen cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones que pudiera darse en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, con respecto del objeto de la presente convocatoria, por lo que de presentarse alguna reclamación al INSTITUTO o se presenten controversias por violación a derechos de autor o de propiedad industrial de terceros durante la vigencia del contrato que se celebre y posterior a éste, el PROVEEDOR se obligará a sacar a salvo y en paz al INSTITUTO frente a las autoridades administrativas y judiciales que correspondan.

En caso de litigio por una supuesta violación a lo establecido en el presente numeral, el INSTITUTO dará aviso al PROVEEDOR para que en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a la fecha de recepción de la notificación de la referida violación tome las medidas pertinentes al respecto. En el supuesto de que el PROVEEDOR no pueda cumplir con el objeto del contrato que se derive de la presente convocatoria por dicho litigio, el INSTITUTO dará por rescindido el contrato que se celebre y hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

Por lo anterior el PROVEEDOR será el único responsable, si para el cumplimiento de las obligaciones y objeto del contrato derivado del presente documento, hacen uso indebido de marcas o viola los derechos de autor.

Con fundamento en el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el INSTITUTO gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre los materiales producidos y le corresponderán las facultades relativas a la divulgación, integridad y de colección sobre los mismos.

Los derechos de propiedad intelectual que surjan con motivo del objeto del contrato que derive de la adjudicación del proceso de contratación a que haya lugar, serán propiedad exclusiva del Instituto, por lo que el Proveedor deberá garantizar la originalidad de estos y de todos sus componentes.

  - Transparencia y Acceso a la Información Pública

Derivado de la prestación de los servicios solicitados, cuando el PROVEEDOR o su personal maneje información de terceros, tendrá la obligación de proteger los datos personales obtenidos, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, con el fin de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010.

  - Responsabilidad laboral

El PROVEEDOR será el único patrón de todas las personas que con cualquier carácter intervengan bajo sus órdenes en el desempeño y operación para el cumplimiento de la contratación y asumirá todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier otra índole liberando al INSTITUTO de cualquiera de ellas; y por ningún motivo se podrá considerar a éste como patrón sustituto o solidario o beneficiario o intermediario.

En su caso, el PROVEEDOR será responsable de sacar en paz y a salvo al INSTITUTO de cualquier reclamación de sus trabajadores, así como a reintegrarle los gastos que hubiere tenido que erogar por esta causa y a pagar daños y perjuicios que se cause al INSTITUTO por esta circunstancia.

El INSTITUTO facilitará al proveedor adjudicado el Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta para efecto de que los conozcan y conforme a sus políticas pueda apegarse el personal designado a la prestación del servicio durante su estancia en las instalaciones del Instituto.

Lo anterior tal como se señala en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA

- Conforme a lo estipulado en los párrafos primero y segundo del artículo 41 del REGLAMENTO, la entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y la oferta económica. La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que la contenga.

- El sobre o paquete cerrado deberá indicar la razón o denominación social del LICITANTE.

- Conforme lo previsto en el noveno párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO y el artículo 56, fracción III, el inciso f) de las POBALINES, se indica a los LICITANTES que sólo podrán presentar una proposición para la partida única objeto del presente procedimiento de contratación.

- De acuerdo a lo señalado en el primer párrafo del artículo 66 de las POBALINES, la proposición y los documentos que se solicitan en el numeral 4.1 de la presente convocatoria deberán ser firmados autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, las cuales no deberán tener tachaduras ni enmendaduras.

- De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 66 de las POBALINES, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 66 de las POBALINES, en el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad o en el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la Convocante no desechará la proposición.

- Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

- De conformidad con las fracciones I y II del artículo 64 de las POBALINES, los LICITANTES podrán entregar, dentro o fuera del sobre cerrado, el Anexo 12 de la presente convocatoria que servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entregue en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Asentándose dicha recepción en el acta respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a cada LICITANTE. La falta de presentación de dicho anexo no será motivo para desechar la proposición y se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el LICITANTE en el acto.

- PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

  - Condiciones establecidas para la participación en los actos del procedimiento

La(s) Junta(s) de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los LICITANTES, sin perjuicio de que el Fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO.

Únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana.

De conformidad con lo señalado en el artículo 31 décimo párrafo del REGLAMENTO, a los Actos del procedimiento podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

  - Licitantes que no podrán participar en el presente procedimiento

No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios verificará desde el registro de participación y hasta el Fallo que los LICITANTES no se encuentren inhabilitados durante todo el procedimiento.

  - Para el caso de presentación de proposiciones conjuntas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 fracción V y 41 del REGLAMENTO y el artículo 60 de las POBALINES, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

- Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación que se solicita en el numeral 6.1 de la presente convocatoria.

- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de esta licitación;

- Descripción clara y precisa del objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

- El convenio a que hace referencia la fracción II de este numeral se presentará con la proposición y, en caso de que a los LICITANTES que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus Anexos.

- De conformidad con lo señalado en el artículo 41 sexto párrafo del REGLAMENTO, los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los LICITANTES en cualquier etapa del procedimiento deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que el INSTITUTO determine los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones.

- En el supuesto de que se adjudique el contrato a los LICITANTES que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II de este numeral y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Los LICITANTES deberán presentar los requisitos y documentos completamente legibles, señalados en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3, según se describe a continuación:

  - Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 41 del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso g) de las POBALINES, la documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que la contenga.

De los LICITANTES y cada uno de los LICITANTES en participación conjunta de conformidad con lo establecido en la fracción VII del artículo 36 del REGLAMENTO y fracción VII del artículo 64 de las POBALINES, deberán presentar en original o copia, según corresponda los documentos que se listan en los incisos siguientes, mismos que no deberán tener tachaduras ni enmendaduras y deberán estar firmados autógrafamente por el representante legal del LICITANTE, en caso de participación conjunta los documentos deben ser firmados autógrafamente por los representantes legales de las empresas consorciadas que los suscriben, que intervienen en la formalización del convenio de participación conjunta.

- Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente licitación, en el campo correspondiente, se indicará el objeto social o actividad preponderante mediante el cual conste que desempeña actividades relacionadas con la contratación materia del presente procedimiento, así como la información que, con fundamento en el artículo 64 fracción V de las POBALINES, se solicita en el Anexo 2 de la presente convocatoria (en original).

Debiéndola acompañar de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial VIGENTE y LEGIBLE (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional), tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, la del representante legal, esto de conformidad con lo señalado en el artículo 64 fracción IX de las POBALINES. En caso de presentar credencial para votar, para verificar la vigencia se consultará la siguiente liga https://listanominal.ine.mx/scpln/

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO, Anexo 3 “A” (en original).

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, Anexo 3 “B” (en original).

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Anexo 3 “C” (en original).

- Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INSTITUTO induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 4 (en original).

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. Anexo 5.

- En caso de pertenecer al Sector de MIPYMES, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía Anexo 6.

- En su caso, el convenio de participación conjunta, identificando al representante común designado por las empresas, debiendo adjuntar copia de la identificación oficial VIGENTE de cada uno de los firmantes.

Cada una de las empresas que participan bajo la modalidad de participación conjunta deberá presentar debidamente requisitados y firmados autógrafamente los formatos que se relacionan en el presente numeral como incisos a), b), c), d), e), f) y en su caso, g). El Licitante (persona física o moral, participante) que presente la proposición deberá firmar la oferta técnica y la oferta económica, asimismo, presentar la proposición.

Los documentos antes mencionados, son indispensables para evaluar la documentación distinta a la proposición técnica y económica y, en consecuencia, su incumplimiento afecta su solvencia y motivaría su desechamiento. Con excepción de los referidos en los incisos g) y h) ya que no es obligatorio pertenecer al sector MIPyMES o participar de manera conjunta.

  - Contenido de la oferta técnica

- La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas”, de la presente convocatoria, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al mismo y deberá contener los documentos que, en su caso, se soliciten en dicho anexo, debiendo considerar las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

- Previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos contenidos en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria, para efectos de la evaluación por puntos y porcentajes, que se realizará según se señala en el numeral 5 de la presente convocatoria, el LICITANTE deberá incluir, como parte de su oferta técnica, los documentos que se solicitan en la Tabla de Evaluación de Puntos y Porcentajes, mismos que se encuentran señalados en el numeral 5.1 de la presente convocatoria.

- Tratándose de participación conjunta, cualquiera de los consorciados podrá presentar los documentos que se solicitan para acreditar cualquiera de los rubros de la referida Tabla de Evaluación.

Los documentos mencionados en este numeral son indispensables para evaluar la proposición técnica presentada y, en consecuencia, su incumplimiento afecta su solvencia y motivaría su desechamiento.

  - Contenido de la oferta económica

- Los LICITANTES deberán presentar en original la oferta económica, debiendo preferentemente requisitar el Anexo 7 de la presente convocatoria, conteniendo como mínimo los requisitos que en dicho anexo se solicitan. La oferta económica deberá ser presentada para la partida única objeto del presente procedimiento, debiendo ser congruente con lo presentado en su oferta técnica, en pesos mexicanos, considerando dos decimales, separando el IVA y el importe total ofertado en número y letra.

- Para la elaboración de su oferta económica, el LICITANTE deberá cotizar todos los conceptos que se incluyen y considerar que los precios que cotiza serán considerados fijos durante la vigencia del contrato y no podrá modificarlos bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato objeto de la presente licitación.

- Los precios que se oferten no deberán cotizarse en condiciones de prácticas desleales de comercio o de competencia económica, sino que deberán corresponder al mercado de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica y la normativa en la materia.

La proposición de la oferta económica es indispensable para su evaluación y, en consecuencia, su incumplimiento afecta su solvencia y motivaría su desechamiento.

- CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, el INSTITUTO analizará y evaluará las proposiciones mediante el mecanismo de evaluación por puntos y porcentajes, verificando que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que resulten de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, lo que permitirá realizar la evaluación en igualdad de condiciones para todos los LICITANTES.

Según se establece en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través del titular de la Subdirección de Adquisiciones del INSTITUTO, será la responsable de analizar cualitativamente la documentación legal y administrativa solicitada en el numeral 4.1 de la presente convocatoria, determinando si cumplen o no cumplen en relación a lo indicado en dicho numeral y los anexos correspondientes de la presente convocatoria. Dicho análisis se incorporará como un anexo del Acta de Fallo, mismo que formará parte integral de la misma.

  - Criterio de evaluación técnica

Atendiendo lo establecido en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la Dirección de Información de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, es quien evaluará las ofertas técnicas aceptadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Asignando la puntuación que corresponda a la oferta técnica, previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos contenidos en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria, y conforme a los rubros y Subrubro que se detallan en la “Tabla de Evaluación por Puntos y Porcentajes”.

Aspectos que se considerarán para la evaluación por puntos y porcentajes:

- A efecto de llevar a cabo una evaluación de proposiciones objetiva y equitativa, se tomará en cuenta las características de los servicios objeto del procedimiento de contratación, de tal manera que los LICITANTES obtengan una puntuación o unidades porcentuales en dichos rubros realmente proporcionales.

Los contratos que presenten los LICITANTES deberán estar debidamente firmados e incluir sus anexos correspondientes, que permitan al INSTITUTO, verificar el alcance de la contratación respectiva.

- Para acreditar la especialidad se cuantificará el número de contratos que se presenten a evaluación, con los cuales se acredite que el LICITANTE ha realizado actividades que son iguales o muy similares a la naturaleza del servicio que se solicita en el procedimiento de contratación.

En caso de presentar más contratos de los solicitados, sólo se considerarán los que correspondan de acuerdo al consecutivo de folios de la proposición.

- Para acreditar la experiencia se asignará la mayor puntuación o unidades porcentuales al LICITANTE o los LICITANTES que acrediten el máximo tiempo de experiencia, conforme a los límites establecidos. La experiencia se tomará de los contratos acreditados para la especialidad.

Se sumará el tiempo durante el cual el licitante se ha dedicado a prestar servicios de la misma naturaleza objeto de la contratación, para el cómputo de los contratos se sumará el tiempo de vigencia de cada contrato sin duplicar o adicionar los períodos de convivencia entre estos, de manera que si dos o más contratos conviven durante cierto número de días calendario, se computarán solo esos días, sin que se adicionen o incrementen tantas veces como contratos coincidan, por lo que no serán considerados para acreditar temporalidad alguna adicional a su vigencia, entendiendo que, no podrán ser acumulativos ante la convivencia.

No sumará el plazo en el que no se acredite haber prestado servicios.

Si algún LICITANTE acredita más tiempo o número de contratos de los límites solicitados, sólo se le asignará la mayor puntuación o unidades porcentuales que correspondan al límite máximo determinado.

- Se aceptará la presentación de 5 (cinco) contratos celebrados con el sector público o privado, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) años de su formalización, contabilizados a partir de la fecha en que se lleve a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones.

- A partir del o los LICITANTES que hubieren obtenido la mayor puntuación o unidades porcentuales asignadas en términos de lo dispuesto en los incisos b) y c) de este numeral, se distribuirá de manera proporcional la puntuación o unidades porcentuales a los demás LICITANTES, de forma que si tales LICITANTES hubieran presentado contratos o documentos acreditando el mayor número de años y/o el mayor número de contratos de la misma naturaleza del objeto de la presente contratación, se les hubiera otorgado el máximo de puntuación o unidades porcentuales, así como el número de años que efectivamente acreditaron, para así determinar la puntuación o unidades porcentuales que les corresponde.

- Personal con discapacidad. Conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 15 del REGLAMENTO, para la obtención de los puntos correspondientes, el LICITANTE deberá incluir escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es una persona física con discapacidad o que cuenta con personal con discapacidad.

De conformidad con el artículo 56 fracción VI inciso g) de las POBALINES, el LICITANTE deberá acreditar que la empresa cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% (cinco por ciento) cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses computada hasta la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, misma que se comprobará con:

    - El aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y

    - Una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Cuando se trate de personas físicas con discapacidad, para hacer válida la preferencia es necesario presentar:

    - Una constancia que acredite que es una persona con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 15 del REGLAMENTO, para la obtención de los puntos correspondientes, el LICITANTE, en caso de pertenecer al Sector MiPYMES, deberá presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine la estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía, y que acredite que produce bienes con innovación tecnológica y que se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tabla de evaluación por puntos y porcentajes

| Rubro 1 | CAPACIDAD DEL LICITANTE: | 24.00 puntos |
| --- | --- | --- |
|  | Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos de equipamiento que requiere EL LICITANTE para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos en la convocatoria, para que el LICITANTE pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato que se formalice. | Puntos Esperados |
| Subrubro | Concepto | Forma de evaluación |  |
| 1.1 | Capacidad de los Recursos Humanos: | Se valorará la capacidad del personal profesional propuesto por el licitante, en cuanto a sus capacidades técnicas o cognoscitivas y su experiencia en relación con el servicio requerido de acuerdo a lo señalado mediante currículo. |  |
| 1.1.1 | Experiencia en asuntos relacionados | El LICITANTE deberá acreditar los años de experiencia de su personal, el cual se compromete a asignar para prestar el servicio, en caso de resultar adjudicado, presentando los currículums vitae de las propuestas que realice EL LICITANTE incluyan los siguientes datos: 1. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 1.1. Nombre de la(s) empresa(s) en que ha participado. 1.2. Periodo de fecha por el que prestó sus servicios en cada una de las empresas. 1.3. Descripción del servicio o actividades realizadas en los proyectos en que ha participado. 2. DATOS DE VERIFICACIÓN 2.1. Teléfono y/o correo electrónico de contacto de la empresa en que labora o laboró por la que se acredita experiencia. 2.2. Dirección de la empresa en que labora o laboró por la que se acredita experiencia. Adicionalmente a lo anterior, se requiere que, se incluya como parte de la propuesta técnica, información documental probatoria que permita valorar la experiencia establecida. En este sentido, EL LICITANTE podrá comprobar la experiencia descrita en el curriculum vitae a través de la presentación de alguno de los siguientes documentos en copia simple: - Contrato de servicios profesionales, donde pueda apreciarse nombre del empleado(a) y fecha de la contratación y/o, - Comprobante de pago de honorarios de un mes coincidente al periodo por el que acredita la experiencia y/o, - Carta membretada y firmada por el representante legal de la empresa, responsable de contrataciones o superior jerárquico (especificar puesto y medios de contacto), donde se establezca con claridad que la persona propuesta fue empleada por la empresa en un periodo determinado. IMPORTANTE: La ausencia de alguno de los datos solicitados en el curriculum vitae o la falta de documentos probatorios anteriormente descritos, serán causal suficiente para no acreditar los puntos correspondientes. El Instituto se reserva el derecho de corroborar la veracidad de dicha información. La experiencia de cada postulante se obtendrá de la suma de los meses que acredite haber laborado en asuntos relacionados con la ejecución para la función a desarrollar, en actividades vinculadas al puesto o puestos similares Si bien en la propuesta técnica se establece la necesidad de personal de grupo técnico, para efectos de la evaluación técnica, únicamente se requerirá el CV del grupo de trabajo. Se acreditará mínimo 1 (un) año de experiencia en alguna de las materias 1 Coordinador de Proyecto Experiencia de mínimo 1 año y hasta 5 años en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos computada hasta la fecha de entrega de propuestas para lo cual deberá acreditar el tiempo de servicio prestado, como se señala en el subrubro, de lo contrario no será susceptible de asignación de puntos. El límite máximo de años que se considerará para acreditar experiencia será de hasta 5 (cinco) años. Coordinador de Proyecto, se le otorgará un máximo de 1.00 (un punto), a los demás integrantes del Grupo de trabajo se les otorgará un máximo de 0.50 (cero punto cincuenta puntos) a quien obtenga el mayor número de años de experiencia. (Ingeniero eléctrico, Ingeniero en telecomunicaciones, Arquitecto y 0.25 puntos a cada uno de los Técnicos Certificados) Se asignará el 70% del puntaje total a aquel que acredite los requisitos mínimos, es decir, 1 año, y el 30% restante será repartido de forma equitativa hasta llegar al máximo que es de 5 años, de acuerdo con lo siguiente: Coordinador de Proyecto Experiencia en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos. Experiencia Puntos Acredita 5 (cinco) años de experiencia 1.00 punto Acredita 4 (cuatro) años de experiencia 0.925 puntos Acredita 3 (tres) años de experiencia 0.850 puntos Acredita 2 (dos) años de experiencia 0.775 puntos Acredita experiencia mínima de 1 año 0.70 puntos No acredita cumplimiento de experiencia 0.00 puntos Para el Grupo de Trabajo: Ingeniero eléctrico Experiencia en la coordinación de instalación, cálculo y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, circuitos derivados, subestaciones, sistemas de tierras y alumbrado para eventos y / o estructuras Experiencia Puntos Acredita 5 (cinco) años de experiencia 0.50 puntos Acredita 4 (cuatro) años de experiencia 0.4625 puntos Acredita 3 (tres) años de experiencia 0.425 puntos Acredita 2 (dos) años de experiencia 0.3875 puntos Acredita experiencia mínima de 1 año 0.35 puntos No acredita cumplimiento de experiencia 0.00 puntos Ingeniero en Telecomunicaciones Experiencia en la coordinación, diseño, instalación, puesta en funcionamiento y configuración de sistemas de cableado estructurado, soporte técnico para oficinas, sistemas computacionales y eventos públicos y privados Experiencia Puntos Acredita 5 (cinco) años de experiencia 0.50 puntos Acredita 4 (cuatro) años de experiencia 0.4625 puntos Acredita 3 (tres) años de experiencia 0.425 puntos Acredita 2 (dos) años de experiencia 0.3875 puntos Acredita experiencia mínima de 1 año 0.35 puntos No acredita cumplimiento de experiencia 0.00 puntos Arquitecto Experiencia en la coordinación de proyectos, obra pública y privada, instalación y montaje de estructuras para eventos y edificios, manejo de personal. Experiencia Puntos Acredita 5 (cinco) años de experiencia 0.50 puntos Acredita 4 (cuatro) años de experiencia 0.4625 puntos Acredita 3 (tres) años de experiencia 0.425 puntos Acredita 2 (dos) años de experiencia 0.3875 puntos Acredita experiencia mínima de 1 año 0.35 puntos No acredita cumplimiento de experiencia 0.00 puntos 1 Técnico Certificado Experiencia en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos. Experiencia Puntos Acredita 5 (cinco) años de experiencia 0.25 puntos Acredita 4 (cuatro) años de experiencia 0.23125 puntos Acredita 3 (tres) años de experiencia 0.2125 puntos Acredita 2 (dos) años de experiencia 0.19375 puntos Acredita experiencia mínima de 1 año 0.175 puntos No acredita cumplimiento de experiencia 0.00 puntos 1 Técnico Certificado Experiencia en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos. Experiencia Puntos Acredita 5 (cinco) años de experiencia 0.25 puntos Acredita 4 (cuatro) años de experiencia 0.23125 puntos Acredita 3 (tres) años de experiencia 0.2125 puntos Acredita 2 (dos) años de experiencia 0.19375 puntos Acredita experiencia mínima de 1 año 0.175 puntos No acredita cumplimiento de experiencia 0.00 puntos El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 3.00 (tres) puntos. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos. | 3.00 |
| 1.1.2 | Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios | Para el Coordinador de Proyecto, El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando alguno de los siguientes documentos: Copia de titulo de licenciatura y/o maestría Copia de cédula profesional de licenciatura y/o maestría Copia de certificado de la carrera Copia de constancia de conclusión de la carrera (100% de créditos) Copia de carta de pasante En ingeniería, arquitectura, diseñador de interiores, diseñador industrial, administración o de la rama de ciencias sociales Coordinador de Proyecto Maestría 2.00 puntos Licenciatura 1.40 puntos No acredita 0.00 puntos Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos Para el Grupo de Trabajo, El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando alguno de los siguientes documentos: Copia de titulo de licenciatura y/o especialidad Copia de cédula profesional de licenciatura y/o especialidad Copia de certificado de la carrera Copia de constancia de conclusión de la carrera (100% de créditos) Copia de carta de pasante Ingeniero eléctrico En ingeniería eléctrica (o) e ingeniería mecánica (o) Especialidad 1.50 punto Licenciatura 1.05 puntos No acredita 0.00 puntos Puntos máximos a otorgar 1.50 puntos Ingeniero en telecomunicaciones En ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática. Especialidad 1.50 punto Licenciatura 1.05 puntos No acredita 0.00 puntos Puntos máximos a otorgar 1.50 puntos Arquitecto En arquitectura, coordinación de proyectos y obra, cálculo y montaje de estructuras. Especialidad 1.00 puntos Licenciatura 0.70 puntos No acredita 0.00 puntos Puntos máximos a otorgar 1.00 puntos 2 Técnicos certificados En ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática, cursos y certificaciones en cableado estructurado. Técnico 1 Especialidad 0.50 puntos Licenciatura y/o Ingeniería 0.40 puntos Cursos y Certificaciones 0.35 puntos No acredita 0.00 puntos Técnico 2 Especialidad 0.50 puntos Licenciatura y/o Ingeniería 0.40 puntos Cursos y Certificaciones 0.35 puntos No acredita 0.00 puntos Puntos máximos a otorgar 1.00 puntos Para los técnicos se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) integrantes de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos. | 7.00 |
| 1.1.3 | Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios | El LICITANTE deberá demostrar dominio de aptitudes del grupo de trabajo, relacionadas con cableado estructurado, cableado eléctrico, construcción, estructuras, acabados.: Para tal efecto, deberán acreditar, mediante certificado, diploma o constancia emitida por autoridad competente, al menos 2 (dos) de las siguientes aptitudes: Diseño de metodología y administración de proyectos. Montaje de estructuras provisionales para eventos. Diseño y cálculo de iluminación e instalaciones eléctricas. Manejo de personal y alta productividad en eventos. Diseño y conectorización de sistemas de cableado estructurado a través de la Norma internacional EIA/TIA 568 y 569, sistemas computacionales y soporte técnico. Conocimientos en manejo de equipos de iluminación, audio, proyección, sistemas de CCTV, Aire acondicionado. Manejo y uso de herramientas, equipos y maquinarias para el montaje de estructuras, construcción e instalaciones. Coordinador de Proyecto Acredita 2 aptitudes 1.00 puntos Acredita 1 aptitud 0.70 puntos No acredita 0.00 puntos 1 Integrante del Grupo de Trabajo Acredita 2 aptitudes 1.00 puntos Acredita 1 aptitud 0.70 puntos No acredita 0.00 puntos Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de 1 (un) integrante. En caso de presentar un mayor número de integrantes para el otorgamiento de los puntos, sólo se considerará el primer integrante de acuerdo con el número de folio consecutivo. Se requiere que el o los currículums incluyan datos de contactos que permitan verificar la información proporcionada. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos. | 2.00 |
| 1.2 | Capacidad de los recursos económicos | El LICITANTE deberá acreditar su capacidad económica a fin de demostrar que cuenta con ingresos equivalentes hasta el 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta económica, conforme a lo que se establece en el artículo 57 fracción III, y 78 fracción I inciso b) de las POBALINES. Se entiende por monto total de su oferta al monto total antes de I.V.A. (Subtotal) ofertado por el licitante en su oferta económica conforme a las cantidades de referencia; dichas cantidades no implican un compromiso para el Instituto solo se utilizarán para efectos de evaluación. Para demostrar la capacidad económica, el LICITANTE deberá presentar la declaración fiscal anual del ejercicio fiscal 2022 con acuse de recibo y sello digital y la última declaración fiscal (enero 2024) provisional a que esté obligado del Impuesto Sobre la Renta; presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria; en el caso que se presente saldo a pagar, se deberá acompañar con el correspondiente comprobante de pago, en donde se deberá demostrar que sus ingresos son hasta del 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta. Lo anterior, conforme lo establece el artículo 57 fracción III, y 75 inciso b) de las POBALINES y regla 3.9.15.de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024. En caso de presentar proposiciones conjuntas conforme al Artículo 60, fracción IV de las POBALINES, para cumplir con los ingresos mínimos requeridos en la presente convocatoria, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación. Se le otorgarán los diez (10.00) puntos al Licitante que acredite el mayor porcentaje de ingresos hasta del 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta económica contractual y al resto de los Licitantes se le asignarán los puntos de manera proporcional, realizando regla de 3. Se asignará el máximo de puntos al LICITANTE que acredite el mayor porcentaje de ingresos (máximo 20%), para el resto de los licitantes se aplicará regla de tres. 10.00 puntos Acredita mínimo el 10% (diez por ciento) del monto total de su oferta económica. 7.00 puntos No acredita 0.00 puntos Total, de puntos a obtener en este Subrubro 10.00 puntos. | 10.00 |
| 1.3 | Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad | El LICITANTE deberá acreditar que cuenta con personal en situación de discapacidad. Cuenta con personal en situación de discapacidad 1.00 puntos No cuenta con personal en situación de discapacidad 0.00 puntos De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se otorgará 1.00 (un punto) a las empresas que cuenten con personal en situación de discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco) por ciento de la plantilla de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 1.00 |
| 1.4 | Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio solicitado. | Se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica que tengan registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo la modalidad de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, para lo cual deberán exhibir copia simple del certificado correspondiente, la cual no podrá tener más de cinco años de haber sido expedida. Acredita ser micro, pequeña o mediana empresa que produzca bienes con innovación tecnológica 0.50 puntos No acredita 0.00 puntos De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. Acredita aplicar políticas y prácticas de igualdad de género 0.50 puntos No acredita 0.00 puntos Total, de puntos a obtener en este Subrubro 1.00 punto | 1.00 |
| Rubro 2 | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: Contratos del servicio de la misma naturaleza del que se pretende contratar que el licitante acredite haber realizado. | 12.00 puntos |
| 2.1 | Experiencia y Especialidad del licitante | El Licitante deberá acreditar su experiencia y especialidad en la prestación de servicios de la misma naturaleza (levantamiento de estructuras para albergar personas , incluyendo templete, carpa y equipamiento conforme a lo solicitado en el numeral 2. ACCESORIOS GENERALES DE MACROSALA), para lo cual deberá presentar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, celebrados con el sector público o privado en los últimos cinco (5) años, hasta la fecha de entrega de las propuestas, los cuales deberán especificar, al menos, la información inherente al objeto de la contratación, la vigencia del servicio, con quién se formalizó y firmado por las partes. El Licitante deberá presentar los Anexos que, permitan verificar el alcance de la contratación, de lo contrario, el contrato, pedido contrato, orden de servicio o cualquier documento con el que el Licitante compruebe que ha prestado servicios similares correspondiente no será susceptible de asignación de puntos. El Licitante deberá proporcionar información de contactos que incluyan nombres, cargos, teléfonos y correo electrónico, para validar el servicio de cada contrato, pedido contrato, orden de servicio o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares. De no contar con dicha información EL LICITANTE no será susceptible de asignación de puntos en este subrubro. En caso de que el LICITANTE presente más contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, solo se considerarán los 5 (cinco) primeros que correspondan, se tomarán en cuenta los números de folio consecutivos u orden en que se presente la proposición. ESPECIALIDAD Se otorgarán un máximo de 6.00 (seis) puntos al licitante que acredite el mayor número de contratos, pedidos contratos y órdenes de servicio que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares celebrados que cumplan con las características señaladas en el presente subrubro. El límite máximo de contratos, pedidos contratos, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares a presentar será de 5 (cinco). Se otorgará el 70% de los puntos a aquel licitante que cumpla con los requisitos mínimos establecidos (1 contrato) y el 30% restante será repartido de forma equitativa hasta llegar al máximo de puntos a otorgar. Presenta 5 contratos 6.00 puntos Presenta 4 contratos 5.55 puntos Presenta 3 contratos 5.10 puntos Presenta 2 contratos 4.65 puntos Presenta 1 contrato 4.20 puntos EL LICITANTE que no presente al menos 1 (uno) contrato no será susceptible de asignación de puntos. 0.00 puntos El o los Licitantes que no presenten un mínimo de 1 (uno) contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, no serán susceptibles de asignación de puntos en este subrubro. EXPERIENCIA Se otorgarán un máximo de 6.00 (seis) puntos al LICITANTE que acredite mayor tiempo de experiencia mediante la presentación, vía contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares al requerido. Deberá acreditar experiencia mínima de 1 (uno) año, computada hasta la fecha de entrega de propuestas y el límite máximo de años que se considerará será de hasta 5 (cinco) años. Se considerará como experiencia los años en que se ejecutó el servicio del contrato, pedido contrato, orden de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares presentado. Los años no serán acumulables si los contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares presentados se traslapan entre sí. Se otorgará el 70 (setenta) por ciento del puntaje al licitante que acredite experiencia mínima de 1 (un) año, computada hasta la fecha de entrega de propuestas y el límite máximo de meses que se considerará será de hasta 5 (cinco) años. El 30 (treinta) por ciento restante de los puntos serán repartidos de forma equitativa hasta llegar al máximo que es de 5 años, de acuerdo con lo siguiente: Presenta 5 años de experiencia 6.00 puntos Presenta 4 años de experiencia 5.55 puntos Presenta 3 años de experiencia 5.10 puntos Presenta 2 años de experiencia 4.65 puntos Presenta 1 año de experiencia 4.20 puntos EL LICITANTE que no presente al menos 1 (uno) año no será susceptible de asignación de puntos. 0.00 puntos En caso de que dos o más LICITANTES acrediten el mismo tiempo de experiencia, se dará la misma puntuación a los dos o más LICITANTES que se encuentren en ese supuesto. El INSTITUTO podrá verificar la información proporcionada por el LICITANTE. El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 12.00 (doce) puntos. | 12.00 |
| Rubro 3 | PROPUESTA DE TRABAJO: Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro a EL LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la convocatoria. | 12.00 |
| 3.1 | Consiste en evaluar conforme a las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico numeral 2. ACCESORIOS GENERALES DE MACROSOLA: la metodología y el plan de trabajo propuestos por el LICITANTE que permita garantizar el cumplimiento del contrato respectivo. Para la evaluación de este rubro se considerará la forma en la cual el LICITANTE propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio solicitado, cuándo y cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades y el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente convocatoria. |
| 3.1.1 | Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio | El licitante deberá presentar como parte de la metodología alguna de las siguientes opciones: Dos propuestas en medio digital y/o impreso de diseño e iluminación al interior y exterior para la instalación de una Macrosala en el techo de estructura y costados en la parte exterior. Propuesta de diseño en audio para la acústica interior Propuesta de distribución interior de las pantallas de plasma de 80 pulgadas. Se otorgarán los puntos conforme a la siguiente tabla: Presenta 4 propuestas 5.00 puntos Presenta 3 propuestas 4.50 puntos Presenta 2 propuestas 4.00 puntos Presenta 1 propuesta 3.50 puntos EL LICITANTE que no presente propuestas, no será susceptible de asignación de puntos. 0.00 puntos | 5.00 |
| 3.1.2 | Plan de Trabajo propuesto | El licitante deberá presentar Plan de trabajo con los plazos en los que se ejecutaría cada una de los servicios de instalación conforme al Cronograma en el numeral 5. Aspectos mínimos que deberá contener el plan de trabajo: Tiempo de desarrollo de cada actividad Desglose de actividades en Diagrama de Gantt Se otorgarán los puntos conforme a lo que se indica a continuación: El Licitante presenta tiempo de desarrollo conforme al numeral 5. Plan de Trabajo “Cronograma” del Anexo Técnico 4.00 puntos El Licitante presenta desglose de actividades en Diagrama de Gantt 2.80 puntos No presenta el plan de trabajo 0.00 puntos | 4.00 |
| 3.1.3 | Esquema estructural de la organización de los recursos humanos | El licitante deberá presentar el organigrama de las personas que asignará para la prestación del servicio solicitado y enumerar los puestos o cargos correspondientes. El organigrama deberá conformarse con los nombres de los integrantes correspondiente al subrubro 1.1.1 de la presente tabla y en la “Descripción de los Servicios” del Anexo Técnico, (Coordinador de Proyecto y Grupo de Trabajo) Acredita organigrama con el nombre de las personas que asignará y enumera los puestos o cargos conforme a jerarquías, considerando al Coordinador de Proyecto y Grupo de Trabajo. 3.00 puntos No presenta organigrama 0.00 puntos | 3.00 |
| Rubro 4 | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: Desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en servicios contratados por el Instituto o cualquier otra persona. | 12.00 |
| 4.1 | Cumplimiento de contratos | Para este subrubro se considerarán los contratos con los que haya acreditado la Especialidad el licitante, especificados en el subrubro 2.1 de la presente Tabla No se aceptarán documentos de cumplimiento de diferentes contratos a los presentados en el subrubro 2.1 de la presente tabla. EL LICITANTE deberá presentar alguno de los siguientes documentos para acreditar el cumplimiento de cada uno de los contratos: Liberación de garantía; o Liberaciones de pago; o Cartas de satisfacción del servicio o de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales recibidas en tiempo y forma. Al Licitante que acredite el mayor número de documentos de cumplimiento de contrato se asignará el total de puntos. 12.00 puntos Acredita cumplimiento de 1 (un) contrato, para el resto se aplicará una regla de tres. 8.40 puntos No acredita cumplimiento de contratos 0.00 puntos EL INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información proporcionada. No se aceptarán documentos distintos a los antes señalados; de igual manera los documentos deberán ser legibles, y en su caso, estar debidamente firmados. El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 12.00 (doce) puntos. El Instituto verificará la veracidad de la información proporcionada, para efecto de asignación de los puntos. | 12.00 |
| Total de puntos y porcentajes asignados para evaluar la oferta técnica: | 60.00 puntos |
| Puntuación a obtener para considerar que la oferta técnica es solvente y no ser desechada será de: | 45.00 puntos |

De conformidad con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 77 de las POBALINES, el puntaje o porcentaje mínimo que se tomará en cuenta para considerar que la oferta técnica es solvente y, por tanto, no ser desechada, será de 45.00 puntos. La evaluación formará parte del Acta de Fallo.

Las propuestas que se considerarán susceptibles de evaluar económicamente serán aquellas que hayan cumplido legal, administrativa y técnicamente.

  - Criterio de evaluación económica

Atendiendo lo establecido en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través del titular de la Subdirección de Adquisiciones del INSTITUTO, evaluará económicamente las proposiciones. Serán susceptibles de evaluación aquellas que cumplan con el puntaje mínimo requerido en la evaluación técnica y los precios ofertados no sean precios no aceptables, según se señala en el segundo párrafo del artículo 72 de las POBALINES.

De conformidad con el artículo 79 de las POBALINES, para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la oferta económica, se aplicará la siguiente fórmula:

POE = MPemb x 40 / MPi.

Dónde:

POE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Oferta Económica;

MPemb = Monto de la Oferta económica más baja, y

MPi = Monto de la i-ésima Oferta económica;

  - Criterios para la adjudicación del contrato

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 fracción I del REGLAMENTO, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, conforme a lo señalado en los numerales 5, 5.1 y 5.2 de esta convocatoria y de acuerdo con el resultado que se obtenga de la evaluación por puntos y porcentajes, se determinará la proposición que será susceptible de ser adjudicada conforme a lo siguiente:

- El contrato de prestación de servicios se adjudicará al LICITANTE, cuya proposición haya resultado solvente.

Se entenderá por proposición solvente aquella que cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la Licitación, sus anexos y en su caso, modificaciones derivadas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que al mismo tiempo haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes.

- Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 del REGLAMENTO y el primer párrafo del artículo 83 de las POBALINES, en caso de empate entre dos o más LICITANTES en una misma o más partidas o conceptos, se dará preferencia a las personas que integren el sector de MiPYMES, y se adjudicará el contrato en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga en carácter de mediana empresa.

- Con fundamento en el último párrafo del artículo 44 del REGLAMENTO y el segundo párrafo del artículo 83 de las POBALINES, de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo de insaculación que realice la convocante, el cual se efectuará en el Acto de Fallo del procedimiento y consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada LICITANTE empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del LICITANTE ganador y posteriormente las demás boletas de los LICITANTES que resultaron empatados en esa partida o concepto, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. En caso de existir más partidas o conceptos empatados se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas (dos o más partidas). Se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma de los LICITANTES o invitados invalide el acto. Para llevar a cabo un sorteo de insaculación la convocante invitará al Órgano Interno Control y al testigo social que, en su caso, participe en la licitación.

- ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

# De las actas de los Actos que se efectúen:

De conformidad con el artículo 46 del REGLAMENTO, las actas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se realicen, del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, serán firmadas por los LICITANTES que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada Acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público, por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles, en el domicilio de la convocante, conforme a lo siguiente:

- Documento impreso. En la oficina del Departamento de Licitaciones e Invitaciones de la Subdirección de Adquisiciones adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración, ubicadas en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México, en días hábiles con horario de 09:00 a 18:00 horas.

- Documento electrónico en formato PDF. Podrá ser descargado desde la página web del INSTITUTO en el siguiente vínculo: https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

Lo anterior sustituye a la notificación personal.

  - Acto de Junta de Aclaraciones

6.1.1	Lugar, fecha y hora:

La Junta de Aclaraciones de la presente convocatoria se llevará a cabo de conformidad con lo señalado en el artículo 40 del REGLAMENTO y el artículo 61 de las POBALINES, el día 27 de marzo de 2024, a las 10:00 horas, en Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Piso 6 ubicada en Periférico Sur No. 4124, edificio Zafiro II, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México. Siendo optativo para los LICITANTES su asistencia a la misma.

Con fundamento en lo señalado en el artículo 40 del REGLAMENTO, el servidor público que presida deberá ser asistido por un representante del área técnica o requirente de los materiales, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, de la Dirección Jurídica y asesorados por un representante del Órgano Interno Control del INSTITUTO, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los LICITANTES relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

6.1.2 	Solicitud de aclaraciones:

- Los LICITANTES que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero; De conformidad con lo señalado en el artículo 61 cuarto párrafo de las POBALINES, dicho escrito deberá contener los siguientes datos generales:

  - Del LICITANTE: Registro Federal de contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante.

Tratándose de personas morales, además se señalará su nacionalidad, la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y

  - Del representante legal del LICITANTE: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

Las solicitudes de aclaración se presentarán a más tardar el día 25 de marzo 2024, a las 10:00 horas, en el domicilio en el que se llevara a cabo la junta de aclaraciones o a los correos roberto.medina@ine.mx y ary.rodriguez@ine.mx

- Cuando el escrito de interés en participar se presente fuera del plazo previsto o al inicio de la junta de aclaraciones, el LICITANTE podrá formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante a las preguntas que le sean propias.

- Si el escrito de interés en participar no se presenta, se permitirá el acceso en calidad de observador a la Junta de Aclaraciones a la persona que lo solicite, en términos del penúltimo párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la Convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la Convocante.

- Las solicitudes de aclaración se enviarán en formato WORD que permita a la convocante su clasificación e integración. En caso de presentarse en el domicilio señalado deberá presentar las solicitudes de aclaración en versión electrónica en un medio físico mismo que le será devuelto en la junta de aclaraciones respectiva.

Para la presentación de preguntas se utilizará el siguiente formato:

| Nombre del LICITANTE: |
| --- |
| Licitación Pública Nacional Presencial No.: |
| Relativa a : |
| Núm. de pregunta | Página de la convocatoria | Ref. (Número, inciso, etc.) | Pregunta |
| (campo obligatorio) | (campo obligatorio) | (campo obligatorio) | (campo obligatorio) |

6.1.3	Desarrollo de la Junta de Aclaraciones:

El servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto, dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción atendiendo en todo momento lo señalado en el artículo 62 de las POBALINES.

- En la fecha y hora establecida para la primera Junta de Aclaraciones, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración, mencionando el nombre del o los LICITANTES que las presentaron. La convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria.

- Quien presida la(s) Junta(s) de Aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los LICITANTES la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la Junta de Aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los LICITANTES para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria en que se dio respuesta, formulen la(s) pregunta(s) que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas, únicamente respecto de las preguntas que se le sean propias, conforme se establece en el último párrafo del artículo 40 del REGLAMENTO.

Atendiendo al número de preguntas, se informará a los LICITANTES si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende el acto para reanudarlo en hora o fecha posterior.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el inciso b) del numeral 6.1.2 de la presente convocatoria, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún LICITANTE presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente, las deberá entregar por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

- De la(s) Junta(s) de Aclaraciones se levantará el acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas se harán de la siguiente forma: si fueren respuestas técnicas el área solicitante las atenderá, tratándose de respuestas legales y administrativas será la convocante. En el acta correspondiente a la última Junta de Aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

- Si derivado de la o las Juntas de Aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria deberá publicarse; en este caso, el diferimiento deberá considerar la existencia de un plazo de al menos 6 (seis) días naturales, desde el momento en que concluya la Junta de Aclaraciones hasta el momento del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

- De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del REGLAMENTO, cualquier modificación a la convocatoria de la presente licitación, incluyendo las que resulten de la o las Juntas de Aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los LICITANTES en la elaboración de su proposición.

  - Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

6.2.1	Lugar, fecha y hora

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo de conformidad con lo estipulado en el artículo 42 del REGLAMENTO y el artículo 63 de las POBALINES, el día 3 de abril 2024, a las 10:00 horas, en Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Piso 6 ubicada en Periférico Sur No. 4124, edificio Zafiro II, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México.

6.2.2 Registro de asistencia y revisión preliminar de documentación distinta a la oferta técnica y económica

Conforme a lo señalado en el artículo 41 último párrafo del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso h) del de las POBALINES, previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones el INSTITUTO la convocante registrará la asistencia de los LICITANTES durante los 60 (sesenta) minutos previos al inicio del Acto. Asimismo, y a solicitud de los LICITANTES podrá realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, hasta treinta minutos antes a la hora de su inicio.

La solicitud de dichas revisiones será optativa para los LICITANTES, por lo que no se podrá impedir el acceso a quien decida presentar su documentación, proposición en sobre cerrado en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado Acto.

6.2.3	Inicio del acto

A partir de la hora señalada para el inicio del Acto, el servidor público que lo presida sólo podrá permitir el acceso a cualquier persona en calidad de observador conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO.

El servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto, dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción atendiendo en todo momento lo señalado en los artículos 63 y 64 de las POBALINES.

Una vez iniciado el Acto se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del numeral 6.2.2 de esta convocatoria, en cuyo caso se pasará lista a los mismos.

    - Desarrollo del Acto

- De conformidad con el artículo 36 fracción VI del REGLAMENTO, para poder intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, bastará que los LICITANTES presenten escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, debiendo entregarlo a la convocante en el momento en que realice su registro de asistencia.

- En acatamiento a lo previsto en el artículo 41 primer párrafo y artículo 42 fracción I del REGLAMENTO, una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que la convocante sólo hará constar la documentación que presentó cada LICITANTE y el monto ofertado, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido; las proposiciones ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los LICITANTES, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el noveno párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO  y el artículo 56 fracción III inciso d) de las POBALINES.

- En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 42 fracción II del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso j) de las POBALINES, de entre los LICITANTES que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el INSTITUTO designe, rubrican la parte o partes de las proposiciones que en el acto determine el servidor público que presida, y

- Durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se llevará a cabo el sorteo de fechas y horarios para realizar una visita a las instalaciones de cada uno de los licitantes a partir de la cual y si resultara necesario se generará un programa de visitas para identificar el cumplimiento de los requerimientos señalados en el Apéndice 1 del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

- De conformidad con el artículo 42 fracción III del REGLAMENTO, se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas y la documentación presentada por cada LICITANTE; asimismo, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo de la licitación.

  - Acto de Fallo

- De conformidad con lo estipulado en el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, el 10 de abril de 2024, se notificará por escrito a cada uno de los licitantes el acta de fallo informándoles que se encontrará a su disposición en la página del Instituto https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

- Con fundamento en el artículo 42 fracción III del REGLAMENTO, la fecha y hora para dar a conocer el Fallo quedará comprendida dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la establecida para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

- Según lo señalado en el artículo 45 octavo párrafo del REGLAMENTO, contra el Fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero del REGLAMENTO.

- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el primer párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO, con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidas en el modelo del contrato de la presente convocatoria (Anexo 9) y obligará al INSTITUTO y al representante legal del PROVEEDOR a firmar el contrato correspondiente en la fecha, hora, lugar y forma prevista en el propio fallo o bien, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al día de la notificación del Fallo, en la Subdirección de Adquisiciones con atención al Departamento de Contratos, ubicada en Periférico Sur 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México.

# En caso de que el PROVEEDOR adjudicado no firme el contrato, se estará a lo siguiente:

En acatamiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO, si el LICITANTE no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento deberá adjudicar al LICITANTE que haya obtenido el segundo lugar, dentro del margen del 10% (diez por ciento) de la puntuación de conformidad con lo asentado en el fallo y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

Con fundamento en el artículo 78 fracción I del REGLAMENTO, los LICITANTES que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado el Instituto en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado, el Órgano Interno de Control, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo 77 del REGLAMENTO, lo inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por el REGLAMENTO.

  - Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales:

7.1.1     Documentación que deberá entregar el Licitante que resulte adjudicado:

De conformidad con la fracción VI del artículo 64 de las POBALINES, a más tardar al día hábil siguiente a la fecha de notificación del fallo, el PROVEEDOR deberá enviar a los correos electrónicos lucia.galvan@ine.mx  y alonso.rodriguez@ine.mx:

En formato digital (Word o Excel):

a. La oferta técnica, y

b. La oferta económica

Debiendo ser idénticas a las presentadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones para efecto de elaborar el Anexo Específico del contrato que se formalice, en caso de existir diferencias, el PROVEEDOR aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la proposición presentada impresa en el referido Acto.

- Documentación legal requerida, en original y copia simple para cotejo, para formalización del contrato

- Documentación legal requerida, en original y copia simple para cotejo, para formalización del contrato

Persona moral

- Testimonio de la escritura pública del acta constitutiva en su caso, las reformas o modificaciones que hubiere sufrido.

- Testimonio de la escritura pública en que conste el poder notarial del representante legal para actos de administración, para el cual se verificará que no haya sido revocado a la fecha de registro del Proveedor o de la firma del Contrato.

Los documentos señalados anteriormente, deberán encontrarse debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponda. Tratándose de poderes especiales no será necesaria dicha inscripción.

- Identificación oficial del representante legal VIGENTE (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

g) Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

Persona física

- Identificación oficial VIGENTE (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

b) Constancia de alta ante la SHCP: formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

c) En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

d) Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

Asimismo, deberá presentar, previo a la formalización del contrato:

B. Opinión de cumplimiento de OBLIGACIONES FISCALES

En cumplimiento a la regla 2.1.28. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del Código Fiscal de la Federación, para contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, el PROVEEDOR deberá autorizar hacer público “la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, en términos de la regla 2.1.24 “Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”.

El resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales se consultará a través de la ejecución en línea “Consulta la opinión del cumplimiento de los contribuyentes que autorizaron hacerla pública”, en el Portal del SAT, para lo cual se debe ingresar la clave en el RFC o CURP a consultar.

En caso de no generar opinión de cumplimiento y hacerla pública, dentro de los 15 días contados a partir de la emisión del fallo y a la firma del contrato respectivo, serán acreedores a lo estipulado en los artículos 78, fracción I y 55 segundo párrafo del REGLAMENTO.

C. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de SEGURIDAD SOCIAL en sentido positivo

En cumplimiento al ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión ordinaria de 25 de abril de 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2023, para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el cual establece que en términos del 32-D del Código Fiscal de la Federación para contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, la Administración Pública Federal deberá cerciorarse de que los particulares con quienes vaya a celebrar contratos y de los que éstos últimos subcontraten, se encuentran al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social, los particulares deberán realizar el procedimiento señalado en la Regla Quinta del citado Acuerdo para imprimirse el documento que contiene la opinión del cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad social respectiva. Lo anterior, considerando que será válida durante quince días naturales, plazo que se tiene para la firma del contrato correspondiente.

La opinión en sentido positivo será entregada en la oficina de la Subdirección de Contratos ubicada en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, o bien, podrán enviarlo en archivo electrónico a los correos: lucia.galvan@ine.mx y alonso.rodriguez@ine.mx.

Queda prohibida la Subcontratación de personal, en términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo.

El licitante adjudicado deberá acreditar el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social respecto del personal relacionado con el servicio objeto del presente procedimiento de contratación.

El licitante adjudicado por conducto de sus representantes legales deberá presentar en la fecha en que se lleve cabo la firma autógrafa del contrato, y en las instalaciones del Departamento de Contratos de la Subdirección de Contratos, ubicadas en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, la documentación original, para su cotejo

7.1.2    Procedimiento y requisitos que debe cubrir el licitante que resulte adjudicado para el caso de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica.

Para obtener la Firma Electrónica Avanzada Institucional FirmaINE, con base a lo que establece el Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral el licitante adjudicado, deberán presentar de manera electrónica la documentación que acredite su identidad, dicha acreditación se podrá realizar a través de la utilización de medios electrónicos, mediante procedimiento que la Autoridad Certificadora establezca para ello, y realizar el requerimiento del certificado digital a través de la herramienta que para tal fin se determine, y deberá enviar la siguiente documentación a la cuenta de correo electrónico autoridad.certificador@ine.mx con copia a las cuentas antonio.lara@ine.mx y xochitl.apaez@ine.mx digitalizada en formato PDF:

Personas físicas con nacionalidad mexicana:

- a) Solicitud de Expedición del Certificado Digital, con la firma autógrafa del solicitante. (Anexo 10 de la presente convocatoria)

- b) Identificación oficial, se considerará como identificación oficial cualquiera de los siguientes documentos: Credencial para votar vigente; Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

- c) Cédula de identificación fiscal original (RFC).

- d) Clave Única de Registro de Población (CURP).

- e) Justificación expresa para obtener la Firma Electrónica Avanzada.

Personas morales nacionales:

- a) Solicitud de Expedición del Certificado Digital, con la firma autógrafa del solicitante. (Anexo 10 de la presente convocatoria)

- b) Identificación oficial con fotografía, se considerará como identificación oficial cualquiera de los siguientes documentos: Credencial para votar vigente; Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

- Cédula de identificación fiscal original (RFC). (Del Apoderado o Representante Legal que suscribirá el contrato correspondiente).

- d) Clave Única de Registro de Población (CURP).

- e) Documento que acredite la facultad de representación.

- f) Justificación expresa para obtener la Firma Electrónica Avanzada.

Una vez recibida y validada la documentación, el licitante que resultó adjudicado recibirá a través de correo electrónico la aplicación “Requerimiento 7.34”, así como las guías de operación, con el objetivo que lleve a cabo la creación de la llave privada y el requerimiento de certificado digital (.req).

El licitante que resultó adjudicado debe enviar exclusivamente el archivo de requerimiento (.req) a las cuentas de correo electrónico autoridad.certificadora@ine.mx con copia a antonio.lara@ine.mx y xochitl.apaez@ine.mx Además, en el caso de personas morales nacionales, deberá marcar copia en el correo electrónico a lucia.galvan@ine.mx alonso.rodriguez@ine.mx

Es importante señalar que, en caso de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica, la documentación anteriormente señalada deberá ser enviada a más tardar a las 18:00 horas del quinto día hábil contado a partir de la notificación del fallo. En caso de hacerse fuera de este plazo, se le citará para firma autógrafa el día 15 (salvo que sea día inhábil, en cuyo caso se citará el día hábil anterior), quedando bajo absoluta responsabilidad del licitante adjudicado la obligación de firmar en el día y hora que sea citado.

  - Posterior a la firma del contrato, para personas físicas y morales

    - Garantía de cumplimiento del contrato:

Con fundamento en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 57 y 58 del REGLAMENTO y artículos 123 y 127 de las POBALINES, el PROVEEDOR deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

De conformidad con el artículo 119 de las POBALINES, en caso de que el PROVEEDOR no entregue de la garantía de cumplimiento en los términos señalados se procederá a la rescisión del contrato conforme a lo señalado en el artículo 64 del REGLAMENTO.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser en pesos mexicanos a nombre del INSTITUTO y deberá estar vigente hasta la total aceptación por parte del Administradora del Contrato respecto de la prestación del servicio.

De conformidad con el artículo 130 de las POBALINES, el PROVEEDOR podrá otorgar la garantía en alguna de las formas siguientes:

- Mediante póliza de fianza otorgada por institución autorizada por la SHCP (Anexo 8)

- Con carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, o

- Con cheque de caja o certificado expedido a favor del INSTITUTO.

El criterio con respecto a las obligaciones que se garantizan será divisible, es decir, que en caso de incumplimiento del contrato que motive la rescisión del mismo, la garantía se aplicará sobre el monto de los servicios no prestados.

- PENAS CONVENCIONALES

De conformidad con el artículo 62 del REGLAMENTO y 145 de las POBALINES, el INSTITUTO, aplicara al PROVEEDOR penas convencionales por el atraso en la prestación de los servicios objeto del Anexo 1 “Especificaciones técnicas”, se calcularán conforme al importe del o los conceptos que se prestan con atraso y por el equivalente al porcentaje por cada concepto que se describe a continuación:

El INSTITUTO, aplicara a el PROVEEDOR penas convencionales por cada hora y/o día natural de atraso, en el cumplimiento de las siguientes obligaciones, cuando dicho atraso sea por causas imputables a el PROVEEDOR.

| No. | DOCUMENTO Y/O ENTREGABLE | ACCIÓN | PENALIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estudio de las cargas eléctricas: NOM-001-SEDE-2012 NOM-022-STPS-2008 y NOM-025-STPS-2008 Descrito en el numeral 1.5 | No se entrega a tiempo, conforme a los plazos señalados en el numeral 6 Entregables. | 0.02% (cero punto cero dos por ciento) calculado sobre el monto total del contrato por cada hora a partir del día definido para entrega conforme al numeral 6 “Entregables” del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria. |
| 2 | Planos y estudios de mediciones Establecido en el numeral 1.5.1 |  |  |
| 3 | Propuesta de trayectoria para canalización y ductería Establecido en el numeral 1.6.4 |  |  |
| 4 | Pruebas de funcionalidad (Escaneos) Establecido en el numeral 1.6.7 |  |  |
| 5 | Memoria Técnica Establecido en el numeral 1.6.9 |  | $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), calculado sobre el monto total del contrato por cada hora a partir del día definido para entrega conforme al numeral 6 Entregables del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria. |
| 6 | Reporte gráfico aéreo Establecido en el numeral 4.1 |  | $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), calculado sobre el monto total del contrato por cada hora a partir del día definido para entrega conforme al numeral 6 Entregables del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria. |
| 7 | Inicio de la instalación de la Macrosala de prensa | No se entrega a tiempo conforme al numeral 5 Cronograma | 0.02% (cero punto cero dos por ciento) calculado sobre el monto total del contrato por cada hora a partir del día definido para entrega conforme al numeral 5 Cronograma del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria. |
| 8 | Inauguración Macrosala de prensa |  |  |
| 9 | Jornada Electoral |  |  |
| 10 | Desmontaje Macrosala de prensa |  |  |

El límite máximo de penas convencionales que podrá aplicarse al PROVEEDOR será hasta por el monto de la garantía del cumplimiento del contrato, después de lo cual el INSTITUTO podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato.

El titular de la DRMS notificará por escrito al PROVEEDOR el atraso en el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, así como el monto que se obliga a cubrir por concepto de pena convencional, el cual deberá ser cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya requerido.

El PROVEEDOR realizará en su caso, el pago por concepto de penas convencionales, mediante cheque certificado, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del INSTITUTO, ubicada en Periférico Sur número 4124, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, o bien mediante transferencia electrónica a la cuenta que el INSTITUTO le proporcione con la notificación correspondiente.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales, por atraso, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

- DEDUCCIONES

De conformidad con el artículo 63 del REGLAMENTO y 146 de las POBALINES, con motivo de algún incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el PROVEEDOR respecto de la prestación de servicios, le serán aplicables las siguientes deducciones:

| CONCEPTO | MOTIVO DE LA DEDUCCIÓN | MONTO A DEDUCIR |
| --- | --- | --- |
| Iniciar los servicios de inauguración y puesta en marcha de la Macrosala de prensa a entera satisfacción del Administrador del contrato a partir de las 07:00 hrs día 30 de mayo de 2024. | La prestación deficiente de los servicios establecidos en el numeral 2. ACCESORIOS GENERALES DE MACROSALA, sobre los conceptos de que se trate, en que incurra el PROVEEDOR, en la obligación de resolver los problemas técnicos que impidan la correcta prestación de los servicios de manera simultánea en la operación, a partir del levantamiento del reporte vía telefónica (correo electrónico o escrita), emitido por el administrador o el supervisor del contrato. | El Proveedor tendrá hasta 15 minutos para solventar las deficiencias del servicio a partir del aviso del supervisor o administrador del contrato. Una vez transcurrido este plazo, se aplicará la deducción del 5% del monto total de los conceptos de que se trate por cada hora que no sea solventada la deficiencia o cumplimiento parcial. |

El límite máximo de deducciones que podrá aplicarse al PROVEEDOR será hasta por el monto de la garantía del cumplimiento del contrato, después de lo cual el INSTITUTO podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato.

- PRÓRROGAS

Para el presente procedimiento no se otorgarán prórrogas.

- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

En términos del artículo 65 del REGLAMENTO y los artículos 147 y 148 de las POBALINES, el INSTITUTO podrá dar por terminado anticipadamente un contrato en los siguientes supuestos:

- Por caso fortuito o fuerza mayor; o bien cuando concurran razones de interés general, entendiéndose por éstas últimas, el bien común de la sociedad entera, como cuerpo social.

- Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados;

- Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno de Control, y

- Cuando la administradora del contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del contrato contraviene los intereses del INSTITUTO.

En estos supuestos el INSTITUTO reembolsará, previa solicitud por escrito, al PROVEEDOR los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

Lo señalado en el párrafo anterior quedará sujeto a lo previsto en el artículo 149 y 150 de las POBALINES.

- RESCISIÓN DEL CONTRATO

El INSTITUTO podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato que se formalice, en caso de que por causas imputables al PROVEEDOR incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato, como es el caso de los siguientes supuestos:

- Si durante la vigencia del contrato, el INSTITUTO corrobora que el PROVEEDOR ha proporcionado información falsa, relacionada con su documentación legal y/o sus ofertas técnica y económica; o

- Si el monto calculado de la pena convencional excede el monto de la garantía de cumplimiento.

- Si el PROVEEDOR incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato.

- Cuando la autoridad competente lo declare en concurso mercantil, o bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato.

Según se establece en el artículo 155 de las POBALINES, la administradora del contrato será el responsable de informar por escrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y anexar al mismo los documentos probatorios, del incumplimiento en que incurran los PROVEEDORES, con el propósito de contar con la opinión de la Dirección Jurídica e iniciar, con la documentación antes citada, el procedimiento de rescisión.

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios procederá a notificar al PROVEEDOR la rescisión del contrato y se llevará a cabo mediante el procedimiento que se señala en el artículo 64 del REGLAMENTO.

De conformidad con lo señalado en el artículo 152 de las POBALINES, concluido el procedimiento de rescisión de un contrato se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 del REGLAMENTO.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO Y CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN CONTRATARSE

De conformidad con el artículo 61 del REGLAMENTO, el área requirente podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, solicitar a la Dirección de Recursos Materiales  y Servicios el incremento del monto del contrato o de la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios, sea igual al pactado originalmente.

En acatamiento a lo previsto en el artículo 157 de las POBALINES, cuando se convenga un incremento en la cantidad de servicios se solicitará al PROVEEDOR la entrega de la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento por dicho incremento, lo cual deberá estipularse en el Convenio Modificatorio respectivo, así como la fecha de entrega para las cantidades adicionales. Dicha modificación de la garantía se entregará conforme se señala en el artículo 160 de las POBALINES.

De conformidad con el artículo 61 cuarto párrafo del REGLAMENTO, cualquier modificación al contrato deberá formalizarse por escrito por las partes, mediante la suscripción de convenios modificatorios los cuales serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello, y deberá contar con la revisión y validación de la Dirección Jurídica del INSTITUTO.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 61 quinto párrafo del REGLAMENTO, el INSTITUTO se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un PROVEEDOR, comparadas con las establecidas originalmente.

- CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES; DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LICITACIÓN

  - Causas para desechar las proposiciones.

En cumplimiento al artículo 36 fracción XV del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción IV de las POBALINES, se podrá desechar la proposición de un LICITANTE en los siguientes supuestos:

- Por no cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria, sus anexos, sus modificaciones que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, que afecte la solvencia de la proposición, considerando lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO.

- Por no presentar o no estar VIGENTE y/o LEGIBLE la identificación oficial solicitada como parte del escrito (Anexo 2) a que se refiere el inciso a) del numeral 4.1 de la presente convocatoria.

- Si se comprueba que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO o 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Si se comprueba que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios solicitados o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

- Cuando la proposición presentada no se encuentre foliada total o parcialmente y del análisis efectuado a los documentos que la integren no se pueda constatar su continuidad u orden, siempre que esto impida realizar su evaluación; o bien, cuando falte alguna hoja y la omisión no pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma.

- Cuando la proposición no esté firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que formen parte de la misma.

- Cuando los precios ofertados se consideren no aceptables, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 fracción XLI del REGLAMENTO y artículo 68 de las POBALINES.

- Cuando el objeto social (en caso de ser persona moral) o actividad preponderante (en caso de ser persona física) no se señale o no se relacione con el objeto de la presente contratación.

- Por no obtener la puntuación mínima esperada para considerar que la oferta técnica es solvente y susceptible de evaluarse económicamente.

- Por señalar condiciones de pago distintas a las establecidas en la convocatoria o por no cotizar TODOS los conceptos señalados en el Anexo 7 “Oferta económica”.

- Por no asistir a la visita a las instalaciones señalada en el numeral 1.5 “Visita a las Instalaciones” de la presente convocatoria.

- Por no cumplir con alguno(s) de los requerimientos señalados en el Apéndice 1 del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

Las proposiciones desechadas durante el presente procedimiento de contratación, podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos el INSTITUTO podrá proceder a su devolución o destrucción.

  - Declaración de procedimiento desierto.

En términos de lo dispuesto por el artículo 47 del REGLAMENTO y el artículo 86 de las POBALINES, la convocante podrá declarar desierta la presente licitación, por las siguientes razones:

- Cuando no se cuente con proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente.

- Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cubran los requisitos solicitados en la convocatoria, sus anexos, o las modificaciones que deriven con motivo de las aclaraciones a la misma.

- Los precios no resulten aceptables, en términos de lo señalado en los artículos 44 fracción I y 47 del REGLAMENTO.

En caso de que se declare desierta la licitación se señalará en el Fallo las razones que lo motivaron y se estará a lo dispuesto en el artículo 47 del REGLAMENTO.

  - Cancelación del procedimiento de licitación.

En términos del penúltimo párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO, el INSTITUTO podrá cancelar la presente licitación o conceptos incluidos, cuando se presente:

- Caso fortuito o fuerza mayor,

- Existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para contratar el servicio, o

- Que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio INSTITUTO.

- INFRACCIONES Y SANCIONES

Se estará a lo dispuesto por el Título Sexto del REGLAMENTO.

- INCONFORMIDADES

Se sujetará a lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Primero del REGLAMENTO.

Las inconformidades podrán presentarse en el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, ubicada en Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro II, tercer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P.  01900, Ciudad de México.

- SOLICITUD DE INFORMACIÓN

El LICITANTE se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados con la prestación de los servicios solicitados, así como los referidos al desarrollo y ejecución de los mismos, que, en su caso, le requiera el Órgano Interno de Control del INSTITUTO en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto en el artículo 70 del REGLAMENTO.

- NO NEGOCIABILIDAD DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA Y EN LAS PROPOSICIONES

De conformidad con el párrafo séptimo del artículo 31 del REGLAMENTO, ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por el LICITANTE, podrán ser negociadas.

ANEXO 1

Especificaciones Técnicas

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

Reforma Constitucional del 10 de febrero de 2014

El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. En el ejercicio de esta función esta la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que serán principios rectores.

Corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la Constitución y las leyes en la materia, de forma integral y directa de todas las actividades relacionadas con la preparación, organización y conducción de los procesos electorales, así como aquellas que resultan consecuentes con los fines que la legislación le fija.

A partir de la experiencia de los procesos electorales federales 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 ,2015 2018 y 2021 la Coordinación Nacional de Comunicación Social propone una infraestructura, servicios y logística para facilitar la cobertura de medios de comunicación para la Jornada Electoral del 2 de junio de 2024

La Coordinación Nacional de Comunicación Social, como parte de sus funciones, requiere instalar una sala de Prensa en el perímetro de las oficinas centrales del Instituto, que contenga espacios para equipos de cómputo, oficina, sillas, tablones, circuito cerrado, escenografías para dar conferencias de prensa, pantallas, así como los servicios de internet inalámbrico, cafetería, sonorización, y fotocopiado, entre otros, para la atención a los representantes de los medios de comunicación nacionales y extranjeros.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Servicio integral para la instalación de una macrosala (sala de prensa) para atención y difusión de la información generada por la cobertura del proceso electoral federal 2023-2024.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar un espacio de trabajo para los medios de comunicación nacionales y extranjeros que darán cobertura a la Jornada Electoral.

- Difundir a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, las actividades del Instituto previo, durante y posterior al día de la Jornada Electoral.

ASPECTOS GENERALES

El LICITANTE deberá elaborar su oferta técnica de acuerdo con la descripción de los servicios señalados, para lo cual deberán incluir todos y cada uno de los requisitos contenidos en este Anexo técnico describiendo o desarrollando la forma en la que darán cumplimiento a los mismos en caso de resultar adjudicado.

El LICITANTE deberá realizar una visita a las Instalaciones del INSTITUTO el día 22 de marzo a las 10:00 horas, para medir las dimensiones de la instalación, la cual será obligatoria. Para identificar características del terreno y requerimientos del servicio, esta será obligatoria para poder presentar propuesta. Se emitirá constancia de la visita misma que podrá formar parte de la documentación que integre su proposición. El registro de asistencia a la visita quedará bajo resguardo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. El no asistir a la visita a las instalaciones, será causa de desechamiento.

Durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se llevará a cabo el sorteo de fechas y horarios para realizar una visita a las instalaciones de cada uno de los LICITANTES, a partir de la cual y si resultara necesario, se generará un programa de visitas para identificar el cumplimiento de los requerimientos señalados en el Apéndice 1 del presente Anexo técnico.

El LICITANTE deberá señalar en su oferta técnica, el domicilio al que se deberá acudir para verificar el cumplimiento de los requerimientos descritos en el Apéndice 1 del presente Anexo.

Con las siguientes características:

Preparación y nivelado del terreno

- Entarimado, piso laminado,

- Instalación de una estructura rígida recubierta con lona o paneles prefabricados.

- Instalaciones necesarias para el desalojo de aguas pluviales, asegurando una completa permeabilidad hacia el interior de la sala

- Acondicionamiento del cableado eléctrico, nodos de red

- Sistema de aire acondicionado

- Instalación y el cableado de pantallas de LED y monitores de video

- Sonorización,

- Circuito cerrado de tv con tecnología IP (video vigilancia)

- Plantas de energía para el suministro eléctrico de respaldo

- Sistema pluvial la colocación del mobiliario.

El PROVEEDOR adjudicado, para efecto de iniciar los servicios, deberá tomar en cuenta los aspectos del Anexo Técnico.

Asimismo, para la obtención de puntos en la tabla de evaluación deberá formar parte del personal que preste el servicio. Si durante la vigencia del contrato hay cambio, sustitución o nuevo personal, el PROVEEDOR deberá informarlo al administrador del contrato debiendo presentar su currículo, mismo que acredite que la o las personas cuenten con el mismo perfil o superior del puesto que desempeña, previa aceptación del Administrador del Contrato.

El PROVEEDOR adjudicado, para efecto de iniciar los servicios, deberá tomar en cuenta los aspectos del Anexo Técnico.

Asimismo, para la obtención de puntos en la tabla de evaluación deberá formar parte del personal que preste el servicio. Si durante la vigencia del contrato hay cambio, sustitución o nuevo personal, el PROVEEDOR deberá informarlo al administrador del contrato debiendo presentar su currículo, mismo que acredite que la o las personas cuenten con el mismo perfil o superior del puesto que desempeña, previa aceptación del Administrador del Contrato.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

El LICITANTE que en caso resulte adjudicado (EL PROVEEDOR) se compromete a realizar los servicios solicitados de conformidad con los siguientes aspectos técnicos, considerados como los mínimos requeridos por el Instituto:

El proyecto de Macrosala de prensa comprende:

- Preparación para la nivelación del terreno con estación total y nivel fijo, para su localización a ejes y nivelación, incluirá trabajos necesarios para instalación y desinstalación de la misma donde se instalará la sala de Prensa.

- Acondicionamiento para desahogo de aguas pluviales a drenaje de la Macrosala.

- Área vestíbulo con toldo al frente de la Macrosala de prensa.

- Entarimado.

- Instalación de una estructura rígida auto soportada recubierta con lona o paneles prefabricados con espacios internos para sala de prensa, oficinas, área de visitantes Instalación y cableado independiente de los sistemas eléctrico, pluvial, clima.

- Monitores de video, sonorización, circuito cerrado de tv. Pantallas de LED.

- Escenario Presídium Mobiliario.

- Entarimado peatonal.

- Plantas de energía para el suministro eléctrico de respaldo.

- Unifilas para seccionar áreas de la Macrosala de prensa.

- Grupo de trabajo integrado por Coordinador de proyecto, ingeniero eléctrico, arquitecto, ingeniero en telecomunicaciones y técnicos certificados.

Descripción General.

MACROSALA DE PRENSA. - El proyecto de Macrosala de Prensa comprende: preparación y nivelado del terreno donde se instalará la Macrosala de Prensa, entarimado, piso cubierto, instalación de una estructura rígida recubierta con lona o paneles prefabricados. EL PROVEEDOR deberá de hacer las instalaciones necesarias para el desalojo de aguas pluviales, asegurando una completa permeabilidad hacia el interior de la sala, así como el acondicionamiento del cableado a través de ductería de forma independiente de los sistemas: eléctrico, transporte de datos (nodos de red) y climático. Así mismo el proveedor tendrá a su cargo además de la instalación y el cableado de proyectores y monitores de video, sonorización, circuito cerrado de tv con tecnología IP (video vigilancia) y el sistema pluvial, la colocación del mobiliario, así como un entarimado peatonal, plantas de energía para el suministro eléctrico de respaldo, dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) en oficinas centrales.

1. Sala de Prensa (Dimensiones e instalación)

Estructura rígida auto-soportada, de servicio ocasional, instalada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, sobre un espacio aproximado de 900 metros cuadrados, ubicados entre los edificios “C” y “D”. El área de la Macrosala de Prensa y el espacio de vestíbulo y descanso estarán incluidas dentro de la carpa; tendrá un acceso frontal por medio de una plataforma con rampas laterales. La prestación del servicio será del 29 de mayo al 06 de junio de 2024

. El tiempo de montaje y permanencia de la estructura de la sala, área de vestíbulo o descanso, no deberá ser mayor conforme a lo solicitado el numeral 5 Cronograma.

  - Dimensiones:

- Entarimado de 60 metros de largo por 25 metros de ancho,

- Piso laminado 55 x 20 metros.

- La Sala de Prensa ocupará un espacio de 20 metros de ancho por 45 metros de largo por 8 metros de alto.

- Un área vestibular con toldo al frente de la Macrosala de prensa.

- 1 rampa de acceso principal de 20 metros de largo por 3 metros de ancho.

- 3 Rampas con salida de emergencia de 3 metros de ancho

- 2 puertas dobles de 2 metros de ancho cada una.

1.2. ESTRUCTURA:

- Construida a base de columnas aluminio conformada por postes, largueros y travesaños de cumbrera con perfil de 300 mm x 120 mm marcos que transmiten la carga de las cubiertas a postes de aluminio hacia placas metálicas asentadas a piso previamente compactado o sobre dados de concreto que funcionan como pesos muertos en separación a cada 5 metros a ejes, fijadas al andamiaje o estructura de nivelación, con 5 metros en su altura mínima y 8 metros de altura en su punto máximo y trabes metálicas con refuerzos diagonales a una separación de 5 metros embonadas y sujetas firmemente a las columnas.

- Techo tipo dos aguas (facilita caída de lluvia y minimiza el ruido) con máximo 20 grados de pendiente

- Bajo techo (plafón) para acondicionamiento acústico.

- Toda la estructura los perfiles deberán ser de aluminio

- Los componentes de acero deberán tener alta resistencia a la corrosión.

- Considerar +/-10% en todas las dimensiones solicitadas a corregirse en campo en caso de requerirse.

Diagrama de estructura

  - LONA:

- Tratamiento anti-polución, tratamiento contra rayos UV.

- Tratamiento auto extinguible, resistencia a la flama.

- Revestimiento de PVC, adherencia 10 daN/5cm.

- Resistencia a la rotura 400/380 daN.

- Resistencia al desgarro 60/50 daN.

- Rango de resistencia a la temperatura -30°C a +75°C.

  - ENTARIMADO

Nivelación del terreno apoyándose con estación total para el marcado de los ejes y nivel fijo por medio de sistema de andamiaje o sistema estructural, en ambos casos, con refuerzos cada 5 metros de distancia en todo el perímetro para descansar y fijar las platinas o bases de las columnas que soporten la carga de la carpa.

- Tubos sin costura de acero DALMINE, con un diámetro exterior de 48.3 mm., espesor de 3.25mm.

- Bases regulables, a base de varilla cold rolled de 1 ½” de diam, en acero SAE-1113, con cuerda rectangular de 4 hilos por pulgada provistos de tuerca con maneral y remate en placa de acero estructural de ¼”.

- Tarima de madera a base de triplay de 18mm. de espesor, fijadas a estructura metálica en medidas de 1.22 por 2.44 metros, apoyadas sobre estructura metálica tipo tridimensional, asegurando una rigidez del 90%.

- Juntas ortogonales DALMINE, de acero forjado para la unión rígida entre tubos en posición ortogonal, con Fr=5,000 kg/ cm2. Y una resistencia al deslizamiento de 2,350 Kg., con un apriete de tornillos de 50 lb-ft.

- La base del templete deberá ser conformada por tramo de estructura en medida de 1.50 o 2.00 mts de largo y de 0.20 X 0.20 cms en tubo de acero de medidas 11/4”, calibre 20, acabado especial de pintura electrostática en color aluminio o de aluminio estructural, conforme a las siguientes imágenes o equivalente en calidad y resistencia:

- Se deberá de tener pesos muertos como base de cimentación en cada uno de los puntos donde se apoye cada columna de la estructura de la carpa

- Se deberá de comprobar la resistencia de la estructura a través de garantía por escrito del proveedor o certificado del sistema de andamiaje.

- Tarima Macrosala de prensa de 60 X 25 metros.

- Tarima área de vestíbulo y/o descanso de 20 X 5 metros.

- Carpa Macrosala de Prensa, incluyendo zona vestibular y/o de descanso

- 20 m ancho  X 5 m largo

- El entarimado deberá soportar un mínimo de 500 Kg/m2. y deberá de tener reforzamiento en los puntos críticos de carga.

- Acondicionamiento para drenaje de aguas pluviales.

- Acondicionamiento para el sistema para cableado oculto bajo el entarimado.

- Entarimado para tráfico pesado sin desnivel entre las uniones.

- Alfombra de poli-propeno, anti-inflamable, antiestático uso pesado.

- Los cortes para el cableado y el color del piso  se definirá del catálogo que proporcione EL PROVEEDOR adjudicado.

  - SISTEMA ELÉCTRICO:

La instalación eléctrica comprenderá los siguientes puntos básicos:

- Instalación del sistema con líneas primarias y líneas secundarias, cumpliendo con lo establecido en la NOM-001-SEDE-2012.

- Instalación de sistemas de iluminación en áreas generales, de trabajo; cumpliendo con lo establecido en la NOM-025-STPS-2008.

- Sistema de iluminación general por áreas al término del montaje.

- Planta generadora de energía en servicio continuo para video y audio de respuesta rápida.

- Planta generadora de energía en servicio continuo para iluminación y contactos (toma corrientes) también de respuesta rápida.

- Las plantas generadoras de energía (servicio continuo), deberán contar con tanque de combustible, sistema de transferencia automática en transición cerrada, interruptor principal, protección contra sobre voltaje, arrancador electrónico (3 intentos).

- Instalación de un sistema eléctrico de emergencia, para conexión de las acometidas “Preferente y Emergente” que suministran energía al Instituto y a las plantas generadoras de energía a través de tableros de control, enlazados por un interruptor de transferencia automática.

- Sistema de tierras (en todo momento deberá estar interconectado con la malla general de tierras de la subestación receptora), cumpliendo con lo establecido en la NOM-001-SEDE-2012 y NOM-022-STPS-2008.

- Supresores de transitorios con tecnología híbrida de última generación (MOV, SAD) (categorías A, B y C según la necesidad del dispositivo, equipo o carga a proteger) de capacidades definidas en base a las demandas de cada tipo de servicio, de acuerdo con los estándares ANSI/IEEE C62.41.1, ANSI/IEEE C62.41.2, ANSI/IEEE C62.45. Los supresores también deberán ser probados con la categoría C3, alto grado de exposición, según la ANSI/IEEE C62.41.

- Transformadores de aislamiento, factor K=20, de acuerdo con las normas ANSI.C57.110-1986 y ANSI/IEEE-STD 519-1981.

- Sistema de pararrayos con dispositivo de cebado PDC con marcados y certificaciones: UL, CE, Bureau Veritas, Qualifoudre, UNICAMP, deberá cumplir con las pruebas detalladas en el Anexo C de la NFC 17-102: 2011.

- El radio de protección deberá ser calculado según la ecuación postulada en la norma NFC 17–102 (V.2011) y UNE 21186.

- El nivel de protección I, II, III ó IV requerido por el proyecto y determinado según la guía de evaluación de riesgo de caída de rayo (NFC 17–102 y UNE 21186).

1.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

En coordinación con el ADMINISTRADOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO, el proveedor integrará las características técnicas de los equipos que serán instalados en la sala de Prensa (comunicaciones, cómputo e impresoras [proporcionados por el Instituto], alumbrado, aire acondicionado, pantallas, cafeteras, entre otros, [proporcionados por el proveedor]).

El proveedor deberá realizar el estudio de la carga eléctrica que será instalada en la sala de Prensa, este estudio deberá proporcionar como mínimo lo siguiente: capacidad nominal de las plantas de emergencia y trasformadores, así como los equipos y dispositivos asociados a estas (alimentadores de fase, neutro, tierra desnuda, tierra aislada, interruptores generales y derivados (marcos y capacidades interruptivas), tableros generales, sub generales y de zona, cuadros de cargas de tableros generales, sub generales y de zona, canalizaciones; entre otros), se deberá realizar el estudio de resistividad del sistema de tierras en la subestación eléctrica del Instituto para garantizar el camino de baja impedancia ante cualquier evento que se presente. Considerar que el suministro de energía por parte del Instituto será en baja tensión, con una tensión de 220/127 V, trifásico a 60Hz. Cabe mencionar que sólo se permitirá instalar los componentes eléctricos hasta que el Instituto autorice.

Con base en el estudio de la carga el proveedor realizará la instalación de: alimentadores eléctricos, protecciones eléctricas, tableros de distribución, circuitos derivados que serán instalados de acuerdo a los cuadros de cargas, para cumplir con desbalanceo entre fases no mayor a 10%, en todo momento se deberán respetar los códigos de colores para los circuitos derivados y alimentadores principales, según la NOM-001-SEDE-2012, plantas de emergencia y transformadores, fuentes de energía, dicho estudio será entregado a la CNCS, para su aprobación.

Todos los equipos, canalizaciones, conductores eléctricos, entre otros del sistema de alimentación de energía eléctrica de la sala de Prensa deben estar identificados y marcados de forma visible de tal manera que sean fácilmente identificados por el personal operativo tanto del Proveedor como del Instituto.

Todos los tableros de distribución de energía eléctrica deben estar resguardados, identificados y deben ser accesibles sólo al personal operativo, a fin de que por ningún motivo el público general tenga acceso a los mismos y si fuera necesario, se deberá instalar un bloqueo mecánico.

Los alimentadores de energía eléctrica de la Macrosala deben ser protegidos en toda su longitud para evitar daños en su estructura, deberán ser los adecuados para el uso y sitio en que serán instalados y tendrán que ser de una sola corrida, evitando empalmes.

Todos los circuitos eléctricos tanto alimentadores como derivados deberán estar protegidos mediante canalizaciones, cuyas características se especifican más adelante. El aislamiento mínimo permitido en todos los conductores será del tipo THW-LS y deberán de estar calculados de acuerdo a lo indicado por la NOM-001-SEDE-2012.

Los circuitos derivados para equipos de cómputo contarán con los siguientes conductores: fase, neutro, tierra física (desnudo) y tierra física aislada (considerando un cable TFA, por circuito y sin empalmes, desde el tablero de distribución correspondiente hasta la carga).

Las canalizaciones empleadas para los alimentadores y circuitos derivados de la Macrosala deben ser las adecuadas y aprobadas por la NOM-001-SEDE-2012, para el uso y sitio en que serán instaladas y deberán contar con la pendiente adecuada para evitar la inundación de las mismas, estas sólo se instalarán si se cuenta con la aprobación de la CNCS.

Se deben instalar los interruptores adecuados (conforme a la carga que será alimentada), para la protección de equipos y conductores (circuitos alimentadores y derivados), será necesario demostrar que tanto protecciones y alimentadores cumplan con la NOM-001-SEDE-2012, en base al cálculo eléctrico realizado, asimismo no se permitirá para el caso de receptáculos un calibre menor al No. 10 AWG, y en el caso de alimentadores principales al del resultado de la carga total instalada y basándose en las tablas de ampacidad de la misma norma.

Para el suministro eléctrico se requiere tener dos líneas de alimentación (acometida preferente y acometida emergente), así como redundancia en las plantas de emergencia, además de realizar toda la instalación eléctrica necesaria.

A través del estudio de la carga se debe determinar la cantidad y la NEMA de los contactos que serán instalados en la Macrosala. En el caso de los contactos para los equipos de cómputo y comunicaciones deberán ser dúplex, de color naranja, tanto el contacto como la tapa, con conexión para tierra aislada y sin leyenda, NEMA 5-15.

Los contactos que serán utilizados para servicios generales deben ser con tapa color marfil o blanco, dobles, NEMA 5-15R.

Todas las instalaciones eléctricas de la Macrosala deben de estar conectadas a un sistema de tierra eléctrica, el cual debe de ser capaz de soportar la corriente de corto circuito que pueda generarse en el sitio, así como descargas atmosféricas, corrientes de desbalanceo, armónicas, sobre voltajes, efecto Joule, todos los demás fenómenos y fallas que puedan presentarse.

Para la conexión a tierra se deberá hacer uso de un sólo sistema de tierra, el cual deberá conectarse al sistema de tierra de la subestación eléctrica del Instituto, para este fin EL PROVEEDOR deberá instalar al menos cuatro barras de tierra principal a la cual se conectarán todos los conductores de puesta a tierra de equipos, canalizaciones y circuitos.

La estructura metálica de la Macrosala deberá estar unida al sistema de tierra eléctrico de la Macrosala y deberá de mantener continuidad eléctrica en toda su estructura.

El sistema de iluminación de trabajo y de áreas generales, se debe realizar conforme a la norma NOM-025-STPS-2008, el proveedor debe proporcionar los planos de distribución, tipo de lámparas a emplear y niveles de iluminación por área. El sistema de iluminación debe cubrir todas las áreas comprendidas dentro de la carpa, pasillos de acceso, salidas y tránsito alrededor de la carpa.

La instalación eléctrica de la Macrosala debe ser supervisada y contar con el aval de una Unidad Verificadora en Instalaciones Eléctricas en conformidad con la NOM-001-SEDE-2012.

El proveedor debe proporcionar los planos As Built, (memorias técnico descriptiva y de Cálculo de la Macrosala, planos niveles de iluminación, de ubicación y distribución de cada uno de los sistemas iluminación, tensión regulada, alimentadores generales y derivados, aire acondicionado, protección civil, circuito cerrado de televisión, diagrama eléctrico y distribución de cableado de red, diagrama unifilar, cuadros de carga, pararrayos y el estudio de las mediciones realizadas a la malla de tierras general del Instituto).

1.5.2 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS GENERALES DE LA MACROSALA

Un circuito alimentador derivado independiente (CD1) para alimentar el aire acondicionado, servicios generales, cafetería, entre otros de la Macrosala, el circuito deberá ser a una tensión nominal de 220/127V, 60Hz, tres fases, cinco hilos, con conductor neutro del mismo calibre y cantidad de los conductores de cada fase y con conductor de tierra, todos en conformidad con la Norma Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas (NOM-001-SEDE-2012).

Una planta de emergencia en servicio continuo con tablero de transferencia automática, transición cerrada (PEA1) con las características técnicas adecuadas (capacidad nominal, tensión nominal, frecuencia eléctrica de operación, etc.) para alimentar la totalidad de la carga que será conectada a ella (alumbrado, aire acondicionado, equipo de cómputo, impresoras, fotocopiadoras, pantallas, cafeteras, etc.), con caseta acústica para reducir el ruido durante su operación (el nivel de exposición al ruido dentro de la carpa y cualquier área aledaña a la planta de emergencia debe ser menor a 65 dB, (NADF-005-AMBT-2013), debe contar con un tanque de combustible el cual suministre, durante 8 horas continuas, el flujo necesario para la operación de la planta, además el proveedor se debe comprometer a mantener el abasto suficiente de combustible para operar la planta por el tiempo que fuera necesario (más de 8 horas). La planta debe tener su interruptor de protección general y un tablero de transferencia automático (TRF1) de transición cerrada.

Un tablero de distribución general auxiliar (TDGA1) para fuerza y alumbrado, el cual alimentará al equipo de aire acondicionado y a un tablero de distribución de servicios generales (TDSG). El tablero debe contar con las características técnicas adecuadas (tensión nominal, interruptor principal, capacidad nominal en barras, trifásico, barra de neutro, barra de tierra física, número de circuitos derivados, etc.) para alimentar las cargas que van a ser conectadas a él (el aire acondicionado, servicios generales, cafetería, etc.).

Un supresor de sobre tensiones transitorias (SSTT1) que deberá ser conectado a las barras del tablero de distribución general auxiliar 1 (TDGA1) mediante un interruptor termo magnético de la capacidad adecuada para tal fin, el SSTT1 debe tener las características técnicas adecuadas para el sitio en el que será conectado (el proveedor de los servicios debe realizar el análisis), como mínimo DEBE TENER UN NIVEL DE PROTECCIÓN TIPO B Y CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES L-L, L-N, L-T, N-T.

Un tablero de distribución derivado (TDSG), al cual se conectarán todos los servicios generales de la Macrosala (contactos para equipo de limpieza, área de la cafetería, refrigeradores, etc.), el tablero debe contar con las características técnicas adecuadas (tensión nominal, interruptor principal, capacidad nominal en barras, tres fases cinco hilos, barra de neutro, barra de tierra física, número de circuitos derivados, etc.) para alimentar las cargas que van a ser conectadas a él.

Para el equipo de aire acondicionado de confort, se deberán instalar tantas unidades como sean necesarias a fin de mantener una temperatura ambiente mínima de 20°C y una máxima de 24°C al interior de la MacroSala. El equipo debe tener las características eléctricas adecuadas al punto al que va a ser conectado (tensión nominal, número de fases, frecuencia eléctrica de operación, etc.) y de las características técnicas requeridas para el acondicionamiento del espacio (capacidad nominal). El proveedor debe hacer el estudio de la carga térmica el cual debe contener como mínimo el estudio de la ganancia térmica por radiación a través de techos y muros, ganancia en calor por la operación de equipos y ganancia de calor generado por las personas que ocupan el área, así como las ganancias y pérdidas generadas por el flujo de las masas de aire hacia el interior y exterior de la Macrosala a fin de determinar las características técnicas del equipo.

1.5.3. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTAR EL ÁREA DE PANTALLAS DE VIDEO PROYECCIÓN, EQUIPO DE COMUNICACIONES Y EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA MACROSALA

La conexión se realizará basándose en el siguiente esquema:

El Proveedor deberá de instalar el siguiente equipamiento:

Un circuito alimentador derivado independiente (CD2) para alimentar el área de Pantallas de video proyección, equipo de comunicaciones y equipo de cómputo de la MacroSala, el circuito deberá ser a una tensión nominal de 220/127V, 60Hz, tres fases, cinco hilos, con conductor neutro del mismo calibre y cantidad de los conductores de cada fase y con conductor de puesta a tierra, todos en conformidad con la Norma Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas (NOM-001-SEDE-2012).

Una planta de emergencia en servicio continuo con tablero de transferencia automática, transición cerrada (PEA2) con las características técnicas adecuadas (capacidad nominal, tensión nominal, frecuencia eléctrica de operación, etc.) para alimentar la totalidad de la carga conectada a ella (pantallas de video proyección y equipo de comunicaciones con sus equipos de energía ininterrumpida correspondientes), con caseta acústica para reducir el ruido durante su operación (el nivel de exposición al ruido dentro de la carpa y cualquier área aledaña a la planta de emergencia debe ser menor a 65 dB, NADF-005-AMBT-2013),y 20 KVA, debe contar con un tanque de combustible el cual suministre, durante 12 horas continuas, el flujo necesario para la operación de la planta, además el proveedor se debe comprometer a mantener el abasto suficiente de combustible para operar la planta por el tiempo que fuera necesario (más de 12 horas). La planta debe contar con interruptor principal y un tablero de transferencia automático (TRF2) en transición cerrada.

Un tablero de distribución general auxiliar 2 (TDGA2) para fuerza y alumbrado, este tablero alimentará a los transformadores de aislamiento TRA1 y TRA2 y a un tablero de distribución derivado (TDPA). El tablero debe contar con las características técnicas adecuadas (tensión nominal, interruptor principal, capacidad nominal en barras, trifásico, barra de neutro, barra de tierra física, número de circuitos derivados, etc.) para alimentar las cargas que van a ser conectadas a él.

Un supresor de sobre tensiones transitorias (SSTT2) que deberá ser conectado a las barras del tablero de distribución general auxiliar 2 (TDGA2) mediante un interruptor termo magnético de la capacidad adecuada para tal fin, el SSTT2 debe tener las características técnicas adecuadas para el sitio en el que será conectado (el proveedor de los servicios debe realizar el análisis), como mínimo debe tener un nivel de protección tipo B y con las siguientes protecciones L-L, L-N, L-T, N-T.

Un tablero de distribución tipo alumbrado (TDPA), a este tablero se conectarán todas las cargas de alumbrado de la Macrosala, el tablero debe contar con las características técnicas adecuadas (tensión nominal, protección general, capacidad nominal en barras, trifásico, barra de neutro, barra de tierra física, barra de tierra aislada, número de circuitos derivados, etc.) para alimentar las cargas que van a ser conectadas a él.

Un transformador de aislamiento (TRA1) con factor K20, con las características técnicas adecuadas para la carga que va a alimentar (capacidad nominal, tensión de entrada y salida, frecuencia eléctrica de operación, etc.) en conexión delta-estrella, trifásico. Este transformador alimentará las cargas de cómputo instaladas en la Macrosala (UPS, computadoras personales, Laptops, impresoras, fotocopiadoras, etc.).

Un tablero de distribución derivado (TDC1), a este tablero se conectarán todas las cargas de cómputo de la Macrosala (computadoras, impresoras, UPS, copiadoras, etc.), el tablero debe contar con las características técnicas adecuadas (tensión nominal, interruptor principal, capacidad nominal en barras, trifásico, barra de neutro, barra de tierra física, barra de tierra aislada, número de circuitos derivados, etc.) para alimentar las cargas que van a ser conectadas a él.

Un transformador de aislamiento (TRA2) con factor K20, con las características técnicas adecuadas para la carga que va a alimentar (capacidad nominal, tensión de entrada y salida, frecuencia eléctrica de operación, etc.) en conexión delta-estrella, trifásico. Este transformador alimentará las cargas de pantallas y equipo de comunicaciones.

Un tablero de distribución derivado (TDC2), a este tablero se conectarán todas las cargas de las pantallas de video proyección y equipo de comunicaciones, el tablero debe contar con las características técnicas adecuadas (tensión nominal, protección general, capacidad nominal en barras, trifásico, barra de neutro, barra de tierra física, barra de tierra aislada, número de circuitos derivados, etc.) para alimentar las cargas que van a ser conectadas a él.

Un interruptor de transferencia automática (ISDT1), a este interruptor se conectarán dos alimentadores, uno que tendrá su origen en el transformador de aislamiento TRA1 y el segundo que tendrá su origen en el transformador de aislamiento TRA2; la salida conectará a las barras principales del tablero de distribución derivado TDC2, el propósito de este interruptor es proveer una fuente de alimentación alterna al tablero TDC2 en caso de que el transformador de aislamiento TRA2 falle.

Un supresor de sobre tensiones transitorias (SSTT3) (que deberá ser conectado a las barras del tablero de distribución tipo alumbrado (TDC2) mediante un interruptor termo magnético de la capacidad adecuada para tal fin, el SSTT debe tener las características técnicas adecuadas para el sitio en el que será conectado (el proveedor de los servicios debe realizar el análisis), como mínimo debe tener un nivel de protección tipo A y con las siguientes protecciones L-L, L-N, L-T, N-T.

Para la alimentación eléctrica de las pantallas de video se debe considerar que cada una será alimentada a través de un circuito dedicado, su origen debe ser en el tablero de distribución derivado TDC2, el calibre mínimo será 10 AWG con aislamiento THW-LS como mínimo. La protección para cada circuito derivado debe ser acorde a la carga que va a alimentar (según se determine a través del estudio de la carga) y no deberá ser mayor a 20A.

Para la alimentación eléctrica de los gabinetes de comunicación se debe considerar que cada gabinete debe ser alimentado por dos circuitos eléctricos totalmente independientes, para lo cual se instalarán dos centros de carga a través de los cuales se suministrará energía a los UPS instalados en cada gabinete (estos UPS son proporcionados por el INSTITUTO), la alimentación de los centros de carga (A y B) tendrá su origen en el tablero de distribución derivado TDC2, el calibre mínimo a utilizar es el 10 AWG y el aislamiento será el THW-LS como mínimo. La protección de donde partan los conductores debe ser acorde a la carga que va a alimentar (según se determine a través del estudio de la carga).

1.5.4. SISTEMA DE ALUMBRADO:

Se instalarán luminarias fluorescentes de bajo consumo energético, con las características y cantidades siguientes:

- Instalación y conexión de 32 luminarios tipo campana, con medidas de 44 centímetros de alto y 40 centímetros de diámetro, fluorescentes, de suspender, 80 watts de potencia, 127 volts, 5,100 lúmenes, 6,500 kelvin, balastro electrónico, dimeable, con difusor de acrílico anti reflejante.

- Iluminación exterior  en salidas de emergencia y rampas.

- Instalación y conexión de luminaria fluorescente tipo empotrar lineal T-5 óptica europea con dos lámparas de 32w, balastro electrónico multivoltaje 120 a 277v, dimensiones 1200 x 30 mm y difusor de acrílico anti reflejante.

1.5.5 CANALIZACIONES:

Las canalizaciones para los conductores deberán tener las siguientes características y/o especificaciones:

- Para los cableados (eléctricos, redes, cctv), será por medio de tubería tipo conduit galvanizada, pared delgada, soportada a la estructura en diámetros de 1”, ¾” y ½”

- También se utilizarán para la distribución principal del sistema de red (cable utp), charola tipo malla (proporcionada por el Instituto) y en la troncal del sistema eléctrico ducto metálico cuadrado.

- Cajas galvanizadas 1”, ½” ¾”

- Conector tipo Brady de 1”, ½”, ¾”.

- Soportería con esparrago de ¼”, mordaza para fijar en estructura y abrazadera tipo pera de 1”, ¾” y de ½”.

  - SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED

La instalación del sistema de cableado de red comprende las siguientes secciones:

- Instalación de nodos de red en la MacroSala de Prensa.

- Instalación de canalización de interconexión entre registro de fibra óptica, ubicado en la rampa de acceso al sótano del edificio C, y el Cuarto de Telecomunicaciones (MDF) ubicado al interior de la MacroSala de Prensa.

- Suministro de troncales modulares de fibra óptica con accesorios, para interconexión de infraestructura de comunicaciones desde el Registro de FO ubicado en rampa de acceso al sótano del edificio C, y el Cuarto de Telecomunicaciones (MDF) ubicado al interior de la Macro Sala de Prensa.

- Instalación de canalización de interconexión entre registro de cableado de tipo “micro-coaxial”, ubicado en la rampa de acceso al sótano del edificio C, y el Cuarto de Telecomunicaciones (MDF) ubicado al interior de la Macro Sala de Prensa.

La cantidad definitiva de nodos a instalar dependerá de la distribución final de espacios que se realice, así como los ajustes que se puedan ir presentando durante la ejecución del proyecto.  Sin embargo, se deberá considerar como cantidades mínimas y máximas de nodos a instalar, las siguientes:

| Cantidad mínima de nodos | Cantidad máxima de nodos |
| --- | --- |
| 71 | 100 |

La instalación de nodos se realizará empleando 2 racks/gabinetes de comunicaciones de 4 postes de altura completa (40 UR), los cuales serán proporcionados por el INSTITUTO.

Será responsabilidad del PROVEEDOR, las labores de armado y montaje de gabinetes en el espacio destinado para tal fin, al interior de la MacroSala de Prensa. Para la organización de cableado de red y equipo de comunicaciones en los racks de comunicaciones, el proveedor deberá realizar el suministro de los elementos abajo indicados, según las siguientes especificaciones:

| Cantidad a suministrar | Elemento y Características | Marca | Núm. parte | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Barra de multi contactos. | PANDUIT | CMRPSH15 | Se realizará el montaje en la parte trasera de cada rack |
| 2 | Tira de tierra para rack. | PANDUIT | RGS134-1Y | Se realizará montaje en poste frontal derecho de cada uno de los 2 racks. |
| 1 | Barra de tierra para montaje en rack | PANDUIT | CGR630U | Se realizará en la parte trasera de rack central y recibirá la conexión a tierra de cada rack lateral y a su vez será el punto de conexión a tierra de la Macrosala. |
| 2 | Jumper de conexión a tierra | PANDUIT | RGEJ636PFY | Se realizará el montaje y conexión de cada rack a la barra de tierra ubicada en rack central. |

La cantidad mínima de nodos de red a instalar por parte del PROVEEDOR se muestra a continuación:

Gabinete I – Nodos con conexión a Internet (Medios)

| Gabinete | Área de trabajo | Nodos por área | Nodos por gabinete | Ubicación específica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I (RedINE) | Puntos de acceso | 6 | 21 | Nodos para Puntos de Acceso Inalámbrico distribuidos al interior de Macro Sala. Para cada caso, en plano de distribución de servicios de red se indica la ubicación de cada uno de ellos. |
|  | Cuarto de CCTV | 1 |  | Instalado a modo para escritorio de trabajo |
|  | Jefatura de prensa | 2 |  | Instalados para mesas de trabajo |
| III (INTERNET) | Mesas de Reporteros | 20 | 50 | Instalados 1 en cada mesa de trabajo. |
| TOTAL | 71 |  |

Notas:

Gabinete I – Nodos con conexión a servicios de Red INE (Intranet)

Gabinete II – Nodos para conexión a servicios de Internet en mesas de reporteros

En la siguiente imagen se indica de manera general las zonas de cableado de red que se requiere conforme al tipo de servicio de red a proporcionar, (Internet, Red INE o pantallas)

Cableado en canastilla en la parte inferior del entarimado

Cableado de fibra óptica para alimentar red

UBICACIÓN DE NODOS DE RED EN MACROSALA DE PRENSA

1.6.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS.

## La punta del cable de red del lado del USUARIO deberá instalarse directamente con conector tipo plug RJ45, para todos los casos NO SE REQUIERE la instalación de cajas de montaje universal, faceplate y/o jacks.

- Para la punta del cable de red del lado del GABINETE, se requiere la interconexión con conectores Jack de tipo modular, los cuales se montarán sobre paneles de interconexión, ambos proporcionados por el Proveedor.

- Categoría de cableado. La instalación de nodos de red deberá realizar empleando cableado de red categoría 6 exclusivamente.

- Materiales y accesorios

1.6.2 MATERIAL PARA CONEXIÓN DE CABLEADO DE RED.

| Descripción | Característica | Marca | No. Parte |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel de interconexión modular 24 puertos | Tipo: Modular de alta densidad Altura: 1 UR Capacidad 24 conectores de tipo Mini-Com® | PANDUIT | CPA24BLY |
| Jack modular | Categoría: 6 Color: Negro | PANDUIT | CJ688TGBL |
| Cable de interconexión para gabinete (patchcord) | Categoría: 6 Característica: Diámetro reducido Color: blanco Largo (cantidad mínima): 5ft - 50 cables 7ft - 26 cables | PANDUIT | UTP28SP5* UTP28SP7* |
| Cableado horizontal | Tipo: UTP Categoría: 6 Color: gris | PANDUIT | - |
| Conector RJ-45 | Conector para cable categoría 6 | PANDUIT | - |

El PROVEEDOR podrá considerar el color de cableado que tenga el menor tiempo de entrega por parte del fabricante. Todos los cables deberán ser del mismo color.

1.6.3 MATERIAL DE FIBRA ÓPTICA PARA CONEXIÓN HACIA RED INE

El PROVEEDOR deberá considerar el suministro de troncales de fibra óptica con accesorios para la interconexión de infraestructura de comunicaciones desde un registro de Fibra Óptica ubicado en rampa de acceso al sótano del edificio C, y hasta el Cuarto de Telecomunicaciones (MDF) ubicado al interior de la Macro Sala de Prensa, en relación al siguiente requerimiento:

| Descripción | Marca | No. Parte | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Cartucho pre-terminado 6 LC to MTP, dúplex multimodo de 62.5/125. | PANDUIT | FC6-12-10 | 2 |
| Jumper de fibra óptica dúplex (para registro) ST – LC, multimodo, longitud de 3[m] | PANDUIT | F6E2-10M3 | 3 |
| Jumper de fibra óptica dúplex (para CCO) ST – LC, multimodo, longitud de 5[m] | PANDUIT | F6E2-10M5 | 3 |
| Jumper de fibra óptica dúplex (para CCO) ST – LC, multimodo, longitud de 7[m] | PANDUIT | F6E2-10M7 | 3 |
| Jumper de fibra óptica dúplex (para gabinete) LC – LC, multimodo, longitud de 5[m] | PANDUIT | F6E10-10M5 | 3 |

1.6.4 CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS

El PROVEEDOR deberá contemplar la canalización horizontal de acuerdo con lo siguiente:

| Área de trabajo | Requerimiento |
| --- | --- |
| Reporteros y áreas de oficina al interior de MacroSala | Debajo de entarimado se deberá instalar charola “porta-cables” metálica de al menos 54x200 [mm] con accesorios de instalación. Tubo metálico flexible para guiado de cableado de red, desde la charola hasta la mesa de trabajo. Terminadores de tubo metálico flexible. (monitor) |
| Puntos de Acceso (AP) Interiores | Debajo de entarimado se deberá instalar charola “porta-cables” metálica de al menos 54x200 [mm] con accesorios de instalación. Tubo metálico flexible para guiado de cableado de red de charola a ubicación de Punto de Acceso. Terminadores de tubo metálico flexible. (monitor) En caso de haber mástiles o estructuras donde se pueda colocar el AP, se deberá considerar la ductería metálica correspondiente para instalar los nodos de red a una altura mínima de 2.50 [m] sobre el nivel de entarimado y/o piso. |
| Fibra Óptica y Micro-coaxiales | Se deberá considerar la instalación de tubo metálico flexible de uso rudo de dos pulgadas de ancho, para la interconexión de registro de salida de fibra óptica y micro-coaxiales, ubicado en la rampa de acceso al sótano del edificio C, hasta el Cuarto de Telecomunicaciones (MDF) ubicado al interior de la Macro Sala de Prensa. |

Antes del inicio de los trabajos de instalación, el PROVEEDOR deberá entregar una propuesta de trayectorias para la canalización y ductería a emplear al ADMINISTRADOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO. Dicha propuesta podrá estar sujeta a cambios en caso de requerirse, y sin costo adicional para el INSTITUTO, y deberá ser entregada 5 días posteriores al inicio de la instalación.

Se deberá considerar que en el espacio debajo del entarimado, se instalarán 3 tipos de escalerillas y/o canalizaciones. La primera de estas corresponderá a servicios de video, otra más para la distribución de energía eléctrica, y la tercera para el cableado de red. Por lo anterior, la propuesta de distribución deberá contemplar un solo nivel de canalización horizontal para el cableado de red a fin de evitar interferencias, inducción de señales y/o traslape de servicios.

En todos los casos y sin excepción, la ductería y canalización empleada deberá fijarse mecánicamente con al menos 3 puntos de sujeción, a lo largo del tramo considerando una distancia máxima de 100 metros. Se puede realizar la sujeción a la estructura metálica que se disponga para el entarimado.

Así mismo, las canalizaciones del sistema de comunicaciones deberán estar conectadas al sistema de tierra de la Macrosala.

1.6.5 TENDIDO Y REMATADO DE CABLES

El Instituto proporcionará 2 gabinetes de comunicaciones para la instalación de los nodos requeridos.

Los servicios ofrecidos deberán considerar el anclaje y montado de gabinetes correspondientes.

El rematado y acomodado del cableado de red en los paneles de interconexión deberá quedar de manera ordenada. No se permitirán cables cruzados y sueltos en el gabinete.

Por cada nodo de red instalado se deberá entregar el correspondiente cable de interconexión para gabinete, el cual deberá ajustarse a lo siguiente:

| Cantidad | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| 50 | Cable de interconexión para gabinete Largo: 5 [ft] No. Parte PANDUIT: UTP28SP5 | Cat. 6 |
| 21 | Cable de interconexión para gabinete Largo: 7 [ft] No. Parte PANDUIT: UTP28SP7 | Cat. 6 |

Los servicios instalados, para el lado del usuario DEBERAN TERMINARSE directamente con conector RJ45. NO SE REQUIERE la instalación de cajas de montaje universal, faceplate y/o jacks.

El cableado de red, en las mesas de trabajo, deberá quedar ordenado, ocultando los cables hasta la conexión del equipo de cómputo.

    - ETIQUETADO DE SERVICIOS

Todos los servicios instalados, deberán ser perfectamente identificados con el número de servicio consecutivo correspondiente. Se deberá etiquetar mediante etiquetas auto-adheribles, en cada uno de los siguientes puntos:

Cableado UTP

  - Parte frontal del panel de interconexión.

  - Parte trasera del panel de interconexión. En el cableado de red rematado en la parte trasera de los paneles de interconexión.

  - En la punta del cableado de red, del lado del usuario.

Canalización

  - Tubería y ductería

  - Registros metálicos a lo largo de la trayectoria de cableado UTP.

La nomenclatura a emplear para los servicios de red instalados deberá ser independiente para cada uno de los gabinetes de comunicaciones donde se conectarán estos servicios de red. (INTERNET, RedINE, PREP).

    - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (ESCANEOS)

Para todos los servicios instalados, el PROVEEDOR adjudicado deberá realizar las pruebas de escaneo correspondientes. Se deberán realizar en presencia del ADMINISTRADOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO del “INSTITUTO”, con un equipo capaz de certificar cableado categoría 6 en base al estándar TSB-67, nivel 2, para enlace de canal Cat6 en forma bidireccional.

Las pruebas de funcionalidad realizadas deberán incluirse como parte de la memoria técnica. Estas pruebas de funcionalidad deberán entregarse de forma digital exclusivamente.

    - PROCESO DE DESINSTALACIÓN DE SERVICIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO.

El PROVEEDOR adjudicado deberá realizar la desinstalación y retirado de cableado de red, tuberías y canalizaciones empleadas.

Se deberá considerar que los materiales y accesorios suministrados, al momento de ser retirados serán devueltos al INSTITUTO.

    - MEMORIA TÉCNICA

Se deberá entregar en medio digital exclusivamente técnica disco duro una memoria de las instalaciones realizadas.

La memoria técnica deberá venir perfectamente rotulada, precisando en la carátula de entrega, la instalación a la que hace referencia dicha documentación.

Esta memoria técnica deberá estar integrada por al menos la siguiente información:

- Índice detallado de la memoria técnica.

- Descripción del proyecto. Dentro de la descripción del proyecto se deberá incluir la siguiente información:

  - Información de los servicios instalados

    - Fecha de inicio y término

    - Cantidad de servicios

  - Datos de domicilio de instalación

- Descripción técnica de la instalación. Dentro del desarrollo de este punto, se deberá indicar de manera descriptiva al menos las siguientes actividades:

  - Cableado horizontal.

  - Rematado de servicios.

  - Etiquetado. Precisar nomenclatura empleada.

  - Escaneo de servicios instalados. Precisar las características del instrumento de medición empleado.

- Planos acotados de la ubicación exacta del gabinete y de los nodos de red instalados, objeto de este anexo.  En estos planos se deberá indicar las trayectorias de los ductos y escalerillas instalados.  El formato digital podrá ser: “DWG” (AutoCAD 2008 o superior) o “VSD” (Microsoft Visio 2003 o superior) exclusivamente.

- Tabla de administración de servicios. Incluir nomenclatura empleada para el etiquetado de servicios, con base a lo indicado en el presente anexo.

- Resultados de las pruebas de funcionalidad (escaneos) realizadas.

- Memoria fotográfica de los trabajos realizados.

  - Gabinete de comunicaciones. Frontal, posterior y lateral

  - Trayectorias horizontales y verticales empleadas para realizar los trabajos solicitados.

  - Terminado y acomodado de cables de red en áreas de trabajo.

La infraestructura de comunicaciones (equipos, enlaces digitales y gabinetes) y equipos de cómputo necesarios para las áreas serán proporcionados por el Instituto.

  - SISTEMA DE TIERRAS Y PARARRAYOS

Se requiere por el proveedor, la instalación de un sistema de tierras que garantice la protección adecuada de vidas humanas, la operación de sistemas y equipos, drenar cargas estáticas, establecer un potencial de referencia, limitar sobretensiones transitorias.

El sistema será integrado por 4 electrodos de puesta a tierra, conectados independientemente a una barra de cobre (dimensiones 25x4x1/4 pulgadas, mínimo). El conductor del electrodo de puesta a tierra utilizará soldadura exotérmica en la unión con los electrodos y zapatas de compresión para su conexión en las barras de cobre, con mínimo 2 indentaciones en el cañón. El calibre del conductor será determinado por lo establecido en la NOM-001-SEDE-2012.

Las barras de cobre se instalarán en cada esquina de la estructura de la Macrosala, interconectadas con cable calibre 1/0 THW LS aislamiento color verde; rematado con zapatas de compresión, con mínimo 2 indentaciones en el cañón.

Este circuito será conectado al sistema de tierras de la subestación eléctrica del instituto, para eliminar diferencias de potencial. El calibre de conductor será determinado por lo establecido en la NOM-001-SEDE-2012.

Todas las conexiones a las barras de cobre serán realizadas con zapatas de compresión, con mínimo 2 indentaciones en el cañón.

Se requiere por el proveedor, la instalación de 1 pararrayos (tipo PDC) en la azotea del edificio C, ala oeste; con un rango de protección de 100m, mínimo. De acuerdo con las normas vigentes.

2. ACCESORIOS GENERALES DE MACROSALA

La distribución de bienes y servicios que comprenden toda la instalación de la Macrosala es la siguiente:

| No. | ENUNCIADO DEL TRABAJO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| 1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE 900 M2 PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA Y TEMPLETE PARA MONTAJE DE MACROSALA, CON TRÁNSITO Y NIVEL, MEDIDO A EJES, CONSIDERANDO: LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL TRABAJO, MOJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS. | M2 | 900 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA MONTAJE DE MACRO SALA, CON COLUMNAS METÁLICAS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 5 MTS ENTRE ELLAS, FIJADAS AL ANDAMIAJE O ESTRUCTURA DE NIVELACIÓN, MONTADA SOBRE UN ÁREA DE 40.25 X 40.25 METROS, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, CONSIDERANDO: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 1 |
| 3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, CONTORNOS Y DIVISIÓN ENTRE ZONA DE VESTIBULO Y ÁREA DE MACROSALA, LOGRANDO ENVOLVER TOTALMENTE LA ESTRUCTURA METALICA, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJO TECHO, A BASE DE TELA O LONA REPELENTE AL RUIDO FIJADA A ESTRUCTURA, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | M2 | 1100 |
| 5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL PERIMETRAL A LA MACROSALA, DE APROXIMADAMENTE 160.00 ML, CONECTADO A LA RED DE DRENAJE DEL INSTITUTO, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | SISTEMA | 1 |
| 6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS LATERALES PARA DESALOJO DE MACROSALA CON MEDIDAS DE 7 X 4 METROS, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN UN ÁREA DE 3 X 3 Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LAS RAMPAS SE UBICARAN AL CONTORNO DE LOS PASILLOS LATERALES, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |
| 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA PRINCIPAL PARA ACCESO A MACROSALA CON MEDIDAS DE 33 X 5 METROS, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN ÁREA DE PENDIENTES Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LA RAMPA SE UBICARA AL FRENTE DE LA MACROSALA, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA LIGERA A BASE DE LONA TENSADA TIPO VELARIA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS A LA DE LA MACROSALA EN UN ÁREA DE 20 X 5 METROS, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO Y TENSIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCIÓN, PARA RAMPA DE ACCESO EN ÁREA DE ACCESO A ZONA VESTIBULAR, A BASE DE PANEL TRANSLUCIDO (ACRÍLICO), TIPO CRISTAL DE 12 MILÍMETROS, Y ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE MODULOS, DE 43.00 M.L, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES PARA ENTRADA DE 2.40 METROS DE DIÁMETRO X 3.00 DE ALTURA, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |
| 11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ABATIMIENTO DOBLE CON MEDIDAS DE 2,00 METROS DE VANO X 2.50 DE ALTURA, CON BARRAS ANTIPANICO, ACABADO EN CRISTAL TRANSPARENTE Y MARCO METALICO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 29 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2024, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. | PZA | 3 |
|  | ALBAÑILERÍAS |  |  |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA ROCA DE 9 CMS DE ESPESOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE 3 METROS X 3 METROS Y ÁREAS DENTRO DE LA MACROSALA, CON BASTIDOR, FORMADO CON POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 @ 63.5 MM. DE ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE 61 CMS, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 DE 63.5 MM DE ANCHO, FORRADO POR AMBOS LADOS CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS, REFUERZOS METÁLICOS DE ESQUINAS Y RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR. CONSIDERANDO: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, JUNTEO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, REMATES E INTERSECCIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | M2 | 150 |
| 13 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA PARA OFICINAS Y CUBICULOS DE MACROSALA, HECHO A BASE DE BASTIDOR DE CANALETA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 22, CANAL LISTÓN DE 3/4" CALIBRE 22 Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, EN RETÍCULA DE ACUERDO A PLANOS ARQUITECTÓNICOS, FORRADO CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS HL-YPSA O SIMILAR, CONSIDERANDO: JUNTEADO DE LAS HOJAS CON COMPUESTO REDIMIX Y REFUERZO CON PERFACINTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | M2 | 100 |
|  | CARPINTERÍA |  |  |
| 14 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 2.40 X 1.00 METROS, CON CHAPA Y TOPE DE PUERTA EN PISO, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. CON FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM., BASTIDOR DE MADERA DE 1a CON ACABADO FINAL LAMINADO RALPH WILSON DE COLOR SEGÚN MUESTRA INDICADO EN PROYECTO, CONSIDERANDO: HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA YALE O EQUIVALENTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 8 |
| 15 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABINA DE AUDIO CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA ACUSTICA DE 1.00 M ANCHO X 1.00 M DE LARGO Y 2.40 M DE ALTO CON PUERTA CORREDIZA, UNA BARRA PARA TRABAJO DE MADERA DE 30 CM POR 1 M DE ANCHO. | PZA | 2 |
|  | TARIMAS |  |  |
| 16 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA CON PROTECCIÓN DE 1.20 METROS DE ALTURA Y DESEMBARQUES LATERALES Y HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, PARA LAS CABINAS DE CONTROL (AUDIO, ILUMINACIÓN Y TRADUCCIÓN), DE MEDIDAS DE 11 X 3 METROS Y GRADAS SEMI CIRCULARES AL FRENTE PARA REPORTEROS CON TRES PLATAFORMAS DE 20, 40, 60 CENTÍMETROS DE ALTURA Y AREA DE APOYO DE 1.00 METROS, REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, A CADA METRO CUADRADO, LOS DESEMBARQUES SERÁN FIJOS, COLOCADOS EN LOS COSTADOS DE LA TARIMA, , CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA, , CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 17 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMAS SIN BARANDAL, MOVIBLES PARA CÁMARAS. DE MEDIDAS DE 1,25 X 1,25 X 0.60 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA Y LLANTAS CON SEGURO EN LA PARTE INFERIOR PARA SU FACIL MOVIMIENTO, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |
| 18 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA PARA ESCENARIO O PÓDIUM PRINCIPAL Y DESEMBARQUE DE MEDIDAS DE 16.00 X 5.00 X 1.00 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, REFORZADA A CADA METRO CUADRADO, CON TRES DESEMBARQUES FIJOS, COLOCADOS DOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA TARIMA Y UNO EN EL COSTADO DERECHO, CON CUATRO ESCALONES DE 20, 40, 60 Y 90 CENTÍMETROS HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR BLANCO MATE, FORRADA CON LOSETA VINILICA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR BLANCO, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE DE MACROSALA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
|  | CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |
| 19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE 1 FIJO DE 2.40 X 1.20 METROS, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |
| 20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, DE ALUMINIO DESLIZABLE SOBRE SISTEMA DE RIELES OCULTA ENTRE BAJO MURO, ANODIZADO COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.20 METROS CON ACRILICO DE 3 MM, CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
|  | ACCESORIOS |  |  |
| 21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLONES, PARA MESA DE MEDIDAS 2,44 X 0,75 METROS DE PLÁSTICO O MADERA, CON PAÑO EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA ACOJINADA FORRADA EN PAÑO NEGRO O VINIL DEL MISMO COLOR. CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 80 |
| 23 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIFILAS, CON POSTE PARA CORDÓN EN COLOR PLATEADO Y CORDÓN EN COLOR ROJO, TIPO EJECUTIVO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 2 |
| 24 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE DISTRIBUIDOR DE AUDIO, 30 PUERTOS, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 1 |
| 25 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL DMX 48 CANALES, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 1 |
| 26 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIMERS CON 12 CANALES, 100 WATSS POR CANAL, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 3 |
| 27 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE AUDIO DE 16 CANALES, 4 AUXILIARES DE SALIDA Y 2 SUBMASTERS, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 28 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ECUALIZADOR DE 31 BANDAS, ESTÉREO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 29 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF PROFESIONALES, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |
| 30 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PERIFÉRICO 8.Q1, 2 Q7, 8 CI80, 6 QSUB, 8 D12 Y 1 R60, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 31 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL TIPO I-MAC, CON REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA SOPORTAR PROGRAMAS DE AUDIO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 32 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOCINAS MEDIOS AGUDOS, DE ALTA FIDELIDAD, DE DOS VÍAS PASIVA, CON UNA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 75 GRADOS Y VERTICAL DE 15 GRADOS, MEDIDAS DE 308 X 580 X 410 MM DE 139, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |
| 33 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAME MATE O JIMY JIB DE 6 METROS, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
|  | ACABADOS |  |  |
| 34 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE ALTA CALIDAD, PARA APLICARSE EN MUROS Y PLAFONES SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA CNCS, CONSIDERANDO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y DOS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | M2 | 600 |
|  | CAFETERÍA |  |  |
| 35 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERAS DE 5 LITROS 127 VOLTS. CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |
| 36 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARRA DE MADERA DE 2.50 M. DE M LARGO X 60 CM ANCHO, ACABADO CON MELANINA O FORMAICA, CON PUERTAS Y ANAQUELES DE GUARDADO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 1 |
| 37 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAFICO IMPRESO DE 1.50 M. DE LARGO X 1 M DE ANCHO CON LEYENDA INSTITUCIONAL. CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 38 | SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE CAFÉ CON GALLETAS PARA 300 PERSONAS EN SERVICIO DE 8:00 A 20:00 LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO, EL 1, 3, 4, 5 Y 6 DE JUNIO Y DE 7:00 A 24:00HRS EL 2 DE JUNIO DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL CONSIDERANDO: ABASTECIMIENTO, SERVICIO, LOZA, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. | SERVICIO | 1 |
|  | ESCENARIO |  |  |
| 39 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS MK 4 BASES DE PISO PARA MK Y TRES MOTORES, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |
| 40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS TIPO CHAIRMAN, USO RUDO, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA SISTEMA MONTURA NEUMÁTICA CONTRA GOLPES RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 16,000 HZ. SALIDA XLR M, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 6 |
| 41 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS PRESIDENCIALES CUELLO DE GANSO CON ENTRADA XLR M, EN ESMALTE NEGRO, CON BASE PARA MESA CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 100 A 7,000 HZ, IMPEDANCIA 170 OHMIOS REAL, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |
| 42 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUIDOR HDMI 1 X 4 Y 3 PLASMA, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 43 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR PARA PÓDIUM DE PLASMA DE 50”, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |
| 44 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PRESIDENCIAL DE MEDIDAS 12.20 X 0,75 METROS DE MADERA, CON ACABADO EN FORMAICA EN COLOR BLANCO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 45 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLONES, TIPO EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y CON AJUSTE DE ALTURA, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 14 |
|  | MOBILIARIO |  |  |
| 46 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA DE CAPACIDAD 20 LITROS EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 10 |
| 47 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJONERAS DE 45 X 45 CENTÍMETROS CON LLAVE, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 5 |
| 48 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCOS DE SEGURIDAD TIPO GARRET, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |
| 49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE CENTRO FORMAL DE 130 X 70 X 40 CENTÍMETROS, DE MADERA EN MELAMINA COLOR CAOBA, SOPORTE MÍNIMO DE CARGA 75 KG, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |
| 50 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ TIPO CONTEMPORÁNEO CON TAPIZ EN VINIL CHOCOLATE, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
|  | INSTALACIÓN LUMINARIAS Y ADITAMENTOS ALUMBRADO |  |  |
| 51 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIOS TIPO CAMPANA, CON MEDIDAS DE 44 CENTÍMETROS DE ALTO Y 40 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, FLUORESCENTES, DE SUSPENDER, 80 WATTS DE POTENCIA, 127 VOLTS, 5,100 LUMENES, 6,500 KELVIN, BALASTRO ELECTRÓNICO, DIMEABLE, CON DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE. CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , MORDAZAS PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" ,TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS, CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 36 |
| 52 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR LINEAL T-5 ÓPTICA EUROPEA CON DOS LÁMPARAS DE 35W, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120 A 277V, DIMENSIONES 1200 X30 MM Y DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE. MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 30 |
| 53 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO, TIRO DE 15 A 120 VCA CON TAPA EN COLOR BLANCO, TERMINALES ATORNILLABLES CON CONEXIÓN A TIERRA, CONTACTOS DE LATÓN UNA PIEZA, REMACHES BIMÉTRICOS, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS FINALES, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 9 |
| 54 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO LEEKOS DE 577 WATTS DE 26-50 GRADOS, 127/220 VOLTS, PARA ILUMINAR ESCENARIO, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRECIO Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 10 |
| 55 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS FRESNELES DE 1,000 WATSS CON CORTADORA PARA ILUMINAR EL ESCENARIO, 127/220 VOLTS, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 10 |
|  | INSTALACIÓN CONTACTOS NORMALES Y CONTACTOS REGULADOS |  |  |
| 56 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 VA), 15A, 1F, 2H+TF, 127VCA, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 25 |
| 57 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO Y TAPA DUPLEX, POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 15 AMPERS, 1F, 2H+TA, 120VOLTS, COLOR NARANJA, DE 250 VA, COLOCADO EN PISO O MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T., MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 30 |
| 58 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA DE 20 AMPERS, 1F, 2H+TA, 120VOLTS, COLOR NARANJA, CON TAPA EN COLOR NARANJA CON CAPACIDAD DE 250 VA, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA . | PZA | 30 |
|  | TABLEROS, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, SUPRESORES DE TENSIONES Y UPS |  |  |
| 59 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ZONA, TIPO SOBREPONER EN MURO TIPO "NQ424AB2252S" 3F-4H+TF, 220/127CV, 60HZ CON INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS TIPO QOB CON BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE PUESTA A TIERRA GENERAL, COLOCADA 150 M. S.N.P.T. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |
| 60 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, GABINETE TIPO NEMA 3R PARA EXTERIORES, 3 POLOS, 60A 220V SIN FUSIBLES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 29 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2024, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. | PZA | 4 |
| 61 | INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUPRESOR DE SOBRE-TENSIONES HIBRIDO (VARISTORES Y DIODOS), PARA TABLEROS DEL TIPO "NQ", CON UN RANGO DE 120 KA HASTA 240 KA DE SUPRESIÓN POR FASE, MODULAR, DEBE TENER UN NIVEL DE PROTECCIÓN TIPO B Y CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES L-L, L-N, L-T, N-T. MARCA, SQUARE "D", ABB, INDUSTRONIC O SEMEJANTE EN CALIDAD, PRECIO, DESEMPEÑO Y FUNCIONABILIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |
| 62 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 1 X 15 AMP. | PZA | 15 |
| 63 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 1 X 20 AMP. | PZA | 20 |
| 64 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) 3 X 30 AMP | PZA | 6 |
| 65 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 3 X 100 AMP | PZA | 6 |
| 66 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 3 X 50 AMP | PZA | 2 |
| 67 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 3 X 70 AMP | PZA | 2 |
| 68 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA . C) 3 X 100 AMP | PZA | 2 |
| 69 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 3 X 175 AMP | PZA | 3 |
| 70 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. E) 3 X 225 AMP | PZA | 3 |
| 71 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA ENLAZAR A LOS TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
|  | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR |  |  |
| 72 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 125 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR, DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 73 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 40 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR MARCA INDUSTRONIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
|  | INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA |  |  |
| 74 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, DE 250 KW, 313 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | SISTEMA | 1 |
| 75 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, EN TRANSICION CERRADA, DE 145 KW, 160 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | SISTEMA | 1 |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABLEADOS (CONDUCTORES) |  |  |
| 76 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES CONDUMEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 12 AWG | ML | 1856 |
| 77 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 10 AWG | ML | 2500 |
| 78 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) 6 AWG | ML | 100 |
| 79 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 4/0 AWG | ML | 200 |
| 80 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. E) 250 MCM | ML | 400 |
| 81 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, EN COLOR VERDE PARA SERVICIO DE TIERRA FÍSICA AISLADA CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. | ML | 1250 |
| 82 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 12 AWG | ML | 900 |
| 83 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 10 AWG | ML | 2500 |
| 84 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) 8 AWG | ML | 100 |
| 85 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 4/0 AWG | ML | 100 |
|  | CANALIZACIONES |  |  |
| 86 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO DE 20 X 2O CENTÍMETROS CON COPLE Y CONECTORES DE ALTA CALIDAD, , CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 100 |
| 87 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO | ML | 350 |
| 88 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO | ML | 400 |
| 89 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO | ML | 75 |
| 90 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRE TAPA, PARA CONTACTOS Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 18 DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 91 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE 13 MM (1/2”) DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA, PARA APAGADORES, DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. | PZA | 15 |
| 92 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM ( 1/2" ) DE DIÁMETRO | JGO | 150 |
| 93 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO | JGO | 2000 |
| 94 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO | JGO | 100 |
| 95 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE, CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO | PZA | 75 |
| 96 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE, CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO | PZA | 56 |
| 97 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE, CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO | PZA | 25 |
| 98 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO CONDUIT GALVANIZADO FLEXIBLE (ZAPA) DE 13 MM (1/2”), DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 200 |
| 99 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO GALVANIZADO PARA TUBERÍA FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO (1/2”), DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 100 |
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO | PZA | 175 |
| 101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO | PZA | 250 |
| 102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO | PZA | 40 |
|  | SISTEMA DE PARARRAYOS |  |  |
| 103 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SISTEMA DE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO PDC, CONSIDERANDO: CONTADOR DE DESCARGAS, MASTIL, RETENIDAS, PUNTA IONIZANTE, CONDUCTORES DE ALUMINIO TRENZADO O ALEACION DE ACERO PARA LOS BAJANTES (2 POR CADA PUNTA), DELTAS, REHILETES, CONECTORES, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | SISTEMA | 1 |
|  | SISTEMA DE TIERRAS |  |  |
| 104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, CONSIDERANDO: TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | SISTEMA | 1 |
| 105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE ELECTROLITICO AL 99.9%, CANTO REDONDEADO, ESPESOR ¼”, DIMENSIONES MINIMO 25X4”, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |
| 106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO, DE CAÑON LARGO PARA 2 INDENTACIONES, CON 2 PERFORACIONES NEMA. PARA CONDUCTOR 1/0AWG, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 6 |
| 107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMINETO THW-2-LS COLOR VERDE CAL. 1/0AWGCONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 200 |
|  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GENERAL MACROSALA |  |  |
| 108 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 800,000 BTU'S, COMPUESTO POR LAS UNIDADES GENERADORAS NECESARIAS PARA CUBRIR LA CARGA TERMICA, MARCA YORK, O SUPERIOR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, (ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, CONSIDERANDO: MONTAJE, FILTROS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA LLEVAR EL EQUIPO AL SITIO DE INSTALACIÓN, ARRANQUE, JUNTAS DE NEOPRENO EN SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | SISTEMA | 1 |
| 109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LONA MULTIPERFORADO DE 10" DE DIÁMETRO PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CON UNIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDIOCIONADO, CONSIDERANDO: CODOS, COPLES, ABRAZADERAS, SOPORTERIAS, ANDAMIOS, EQUIPOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 250 |
| 110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS DE 10" DE TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 125 |
|  | AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE RACKS UNICOM Y MASTER DE CNCS. |  |  |
| 111 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. INTEGRADO POR UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE Y UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-SPLIT MARCA MCQUAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, CONSIDERANDO: TUBERIA DE LIQUIDOS, TUBERIAS DE SUCCIÓN, TUBERIAS Y CABLEADO DE CONTROL, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y ELEVACIÓN PARA LLEVAR A LOS EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACIÓN, TUBERÍAS DE COBRE RÍGIDO CON AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ELASTOMÉRICO DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR EN DIÁMETROS DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS DE LAS VÁLVULAS DE SERVICIO DE LA CONDENSADORA, JUNTAS DE NEOPRENO PARA SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, CABLE USO RUDO DE 4 POLOS CALIBRE 10, ARRANQUE, AJUSTES, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | SISTEMA | 2 |
| 112 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS CALIBRE 14, PARA LÍNEA DE CONTROL, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 25 |
| 113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO (3/4"), TIPO LB, SERIE OVALADA DE ALTA N CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 8 |
| 114 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO (3/4") TIPO LL, SERIE OVALADA DE ALTA CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 5 |
| 115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", DE ALTA CALIDAD Y PRECIO. CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 20 |
| 116 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 5 |
| 117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA A EQUIPOS, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4”, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |
| 118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS AGRUPADAS A BASE DE UNICANAL COMO LARGUERO DE 15 CMS DE LONGITUD, TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 PULGADA, MÉNSULAS DE SOLERA DE FIERRO NEGRO DE 1 PULGADA DE ANCHO POR 1/8 DE ESPESOR SUJETO A LOSA CON EXPANSORES DE 1/2, A CADA 1.50 M, CONSIDERANDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 15 |
|  | SISTEMA DE CCTV |  |  |
| 119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE 4 PARES. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG CON SEPARADORES DE PARES, COLOR AZUL DE ALTA CALIDAD, Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 1110 |
| 120 | INSTALACIÓN DE 10 CÁMARAS DE SEGURIDAD: CÁMARAS FIJAS TIPO DOMO O BULLET, POE, LENTE VARIFOCAL, DE 12 O 24 VDC, TECNOLOGÍA WDR O SIMILAR, IP, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 10 |
| 121 | INSTALACIÓN CÁMARA MÓVIL TIPO PTZ, AUDIO, LENTE VARIFOCAL, DE 12 VDC O SUPERIOR, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 122 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRABADOR DE VIDEO NVR DE 11 CANALES O SUPERIOR, VIDEO EN H.264, 1 TB DE DISCO DURO, SALIDA HDMI, 30 CUADROS POR SEGUNDO DE GRABACIÓN, 2 PUERTOS USB DE ENTRADA/SALIDA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 123 | MONITOR o PANTALLA DE 24” RESOLUCIÓN HD, CONECTOR VGA Y HDMI, IDIOMAS DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD): INGLES, ESPAÑOL, TENSIÓN DE ENTRADA 127 A 220 VCA, 60 HZ, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 124 | EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 kg, PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LIANA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE. CONSIDERANDO, MANO DE OBRA CALIFICADA POR EL FABRICANTE QUE PROPORCIONA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 125 | INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED DE 60", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |
| 126 | INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED 80 ", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI A UBICARSE EN LAS DISTINTAS ÁREAS EN DONDE SE REQUIERA SEÑAL DE T.V. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 10 |
|  | CABLEADO DE RED |  |  |
| 127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO CON LA NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 1200 |
| 128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLUG RJ45 CATEGORIA 6. DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 130 |
| 129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6. CONFIGURACIO T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568- B E ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y QUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA . A) DE 5 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH5) | PZA | 50 |
| 130 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6. CONFIGURACIO T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568- B E ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y QUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 7 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH7) | PZA | 26 |
| 131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR 24 PUERTOS DE ALTA DENSIDAD, CONECTORES MINI-COM, NUMERO DE PARTE DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 6 |
| 132 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADORES VERTICALES FRONTAL Y POSTERIOR, LATERALES DE 45 UNIDADES DE RACK DE ALTURA, DE 6 PULGADAS DE ANCHO, CON TAPAS DESMONTABLES EN AMBOS EXTREMOS, CON SINCHOS DE VELCRO, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE WMPV45E, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 6 |
| 133 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE CMRPSH15, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |
| 134 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA DE TIERRA PARA MONTAJE EN POSTE FRONTAL DERECHO DE CADA RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RSG134-1Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |
| 135 | SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRAS DE COBRE (BUS DE TIERRA) PARA MONAJE EN RACK, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1/4" X 2" X19", CON DOS AISLADORES TIPO BARRIL, DOS ZAPATAS TIPO HORQUILLA CALIBRE 8 AWG CON HERRAJES NECESARIOS PARA INSTALAR EN BARRA DE COBRE , DOS ZAPATAS TIPO BAYONETA CALIBRE 14 AWG MARCA PANDUIT, NUMERO DE PARTE CGR630U, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |
| 136 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE CONEXIÓN A TIERRA PARA MONTAJE Y CONEXION A BARRA DE TIERRA EN RACK PRINCIPAL, DE ALTA CALIDAD, NUMERO DE PARTE RGEJ636PFY, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |
| 137 | SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M5 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |
| 138 | SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M7 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |
| 139 | SUMINISTRO DE CARTUCHO PRE-TERMINADO 6 LC A MTP DUPLEX, 50/125 MICRAS DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE FC6-12-10Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |
| 140 | SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M3 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |
| 141 | SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-LC, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, ALTA CALIAD CON NUMERO DE PARTE F6E10-10M5, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIOY TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |
|  | CANALIZACIONES CABLEADO DE RED |  |  |
| 142 | COLOCACION DE CHAROLA PORTA CABLES TIPO CHAROFIL METALICA DE 54 X 200, SUMINISTRADA POR EL INSTITUTO CONSIDERANDO: ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE (ANCLAJE A ENTARIMADO, CODOS, TES, ADAPTACIONES, UNIONES ENTRE TRAMOS DE CHAROLA, MATERIALES PARA SU ACOPLAMIENTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 100 |
| 143 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA UNION CONDUIT A CHAROLA (DISPARO), FIJACION A PIEZA A TRAVES DE CONECTOR TIPO AMERICANO DE 1" Y ¾” CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 50 |
| 144 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 1 FT (25 MM DE DIAMETRO) | M | 100 |
| 145 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 2 FT (50 MM DE DIAMETRO) | M | 50 |
| 146 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18. CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1” Y 2”, ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO | PZA | 30 |
| 147 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18. CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1” Y 2”, ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 50 MM ( 2" ) DE DIÁMETRO | PZA | 30 |
| 148 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA MONTAJE EN EXTERIORES CON PROTECCION MINIMA DE IP66, SOPORTE MINIMO DE UNA CARGA DE 30 KG. ENTRADAS PARA CABLEADO, PUERTA FRONTAL DE UNA HOJA DE METAL, DESMONTABLE, CON CHAPA Y LLAVE DE SEGURIDAD CON MEDIDAS DE 50 X 50 CENTIMETROS Y PROFUNDIDAD DE 20 CENTIMETROS CONSIDERANDO: MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |

Nota:

EL LICITANTE podrá proponer nuevas tecnologías, en iluminación como en pantallas de led y demás aspectos técnicos, siempre y cuando los costos sean equivalentes a lo recomendado en este Anexo Técnico y sea en beneficio económico y técnico para el INSTITUTO.

El SUPERVISOR del Contrato podrá solicitar la instalación de un mayor número de conceptos y para ello se tomará en cuenta el monto del precio unitario de cada uno, el cual debe incluir la instalación y operación del concepto o servicio así como todo lo necesario para su adecuado funcionamiento.

En caso de que el INSTITUTO requiera algún concepto no contemplado en el presente anexo, podrá solicitar al proveedor una cotización por escrito y, en caso de ser procedente y conforme a los precios de mercado, podrá solicitarlo.

3. CARACTERÍSTICAS DE PRESIDIUM

3.1 ESCENARIO PARA PRESIDIUM CON CICLORAMA

- Tarima para escenario con tres desembarques (16 X 3.83 X 0.60 metros). Servirá como escenario para colocar un presídium con mesa y un pódium, para los consejeros. La base de 16 X 3.83 metros a 1 metro de altura, reforzada cada metro cuadrado con bastidores robustos (todas las uniones deberán ir con pegamento y clavos). Con un baño de sellador y pintadas en color negro mate. La superficie (base superior) deberá estar cubierta con loseta antiestática para uso rudo y tráfico pesado, con retardo al fuego, antiestática, color blanco, a decidir según catálogo. Considerar un ciclorama (mampara de afore) de 15.00 X 3.50 metros, con imagen institucional aprobada por la CNCS en base a la propuesta presentada por el licitante ganador, colocado en la parte posterior del escenario, el cual formará parte de la tarima con retenidas de madera cada 2 metros.

4. MEMORIAS GRÁFICAS Y DE VIDEO

4.1 REPORTE GRÁFICO AÉREO.

- Se requiere una memoria con imágenes fotográficas y de video de la Macrosala de prensa, así como del área de Feria de Medios, a través de un equipo dron que cubra todos los procesos desde la construcción, instalación, operación, día de la Jornada Electoral y posterior a la misma, contemplando distintos ángulos de captura que incluyan tomas aéreas, todo entregado en formato digital e impreso.

5. CRONOGRAMA

Las actividades se definen en el siguiente cronograma:

CRONOGRAMA

| Actividades | 19 de abril del 2024 | 22 de abril del 2024 | 19 de mayo del 20204 | 30 de mayo del 2024 | 2 de junio de 2024 | 6 de junio del 2024 | 7 al 21 de junio del 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desalojo de estacionamiento 1ª parte |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio de la instalación de la Macrosala de prensa |  |  |  |  |  |  |  |
| Desalojo del estacionamiento 2ª parte |  |  |  |  |  |  |  |
| Inauguración Macrosala de prensa |  |  |  |  |  |  |  |
| Jornada Electoral |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre Macrosala de prensa |  |  |  |  |  |  |  |
| Desmontaje Macrosala de prensa |  |  |  |  |  |  |  |

6. ENTREGABLES

La prestación del servicio por parte del PROVEEDOR se validará conforme a lo siguiente en cada servicio requerido, el cual se solicitará de conformidad con lo siguiente:

| No. | ENTREGABLE | DEFINICIÓN | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estudio de las cargas eléctricas: NOM-001-SEDE-2012 NOM-022-STPS-2008 y NOM-025-STPS-2008 Descrito en el numeral 1.5 | El Proveedor deberá presentar plan de trabajo y ficha técnica por cada una de las normas mencionadas en formato digital mediante correo electrónico al supervisor del contrato julio.moreno@ine.mx | Del 24 a 27 de mayo de 2024 |
| 2 | Planos y estudios de mediciones Establecido en el numeral 1.5.1 | El Proveedor deberá entregar los documentos referentes a los planos y estudios de mediciones As Built. En formato digital, mediante correo electrónico al supervisor del contrato julio.moreno@ine.mx | Del 19 al 21 de abril de 2024 |
| 3 | Propuesta de trayectoria para canalización y ductería Establecido en el numeral 1.6.4 | El Proveedor deberá entregar plano conforme a la plantilla integrada en el Anexo Técnico en formato digital, mediante correo electrónico al supervisor del contrato julio.moreno@ine.mx | Del 19 al 21 de abril de 2024 |
| 4 | Pruebas de funcionalidad (Escaneos) Establecido en el numeral 1.6.7 | El Proveedor deberá entregar un informe (escrito libre) relacionado con las pruebas de funcionalidad en formato digital mediante correo electrónico al supervisor del contrato julio.moreno@ine.mx | Del 24 a 27 de mayo de 2024 |
| 5 | Memoria Técnica Establecido en el numeral 1.6.9 | El Proveedor deberá entregar las fichas técnicas relacionadas con la memoria técnica, en disco duro portátil rotulado y dirigido al supervisor del contrato así como por correo electrónico: julio.moreno@ine.mx | 21 de junio de 2024 |
| 6 | Reporte gráfico aéreo Establecido en el numeral 4.1 | El Proveedor deberá entregar el reporte gráfico en disco duro portátil rotulado y dirigido al supervisor del contrato así como por correo electrónico: julio.moreno@ine.mx | 21 de junio de 2024 |

7 Normas aplicables a los servicios a contratar

De conformidad con el artículo 12 de las POBALINES y atendiendo lo señalado en la Ley de Infraestructura de la Calidad, para el presente procedimiento el LICITANTE deberá presentar junto con su propuesta técnica, mediante el cual garantiza que el servicio objeto de la contratación se prestará en apego a las siguientes normas:

•	NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización)

•	NOM-022-STPS-2008, Establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática

•	NOM-025-STPS-2008, especifica niveles mínimos de iluminación

En lo antes referido, el LICITANTE deberá manifestar en su contenido, la metodología que contenga el plan de trabajo, fichas técnicas de manera detallada de los procesos mínimos de manera enunciativa mas no limitativa, conforme al numeral 6  Entregables con los que se apegará al objeto de esta, en virtud de que son pautas que permiten al INSTITUTO, recibir un servicio de calidad y estricto conocimiento y cumplimiento de las Normas.

En caso de no ser entregados las fichas técnicas con su propuesta técnica, no será tomada en cuenta para la evaluación respectiva.

APÉNDICE 1

| No. | Requerimientos Técnicos | Cumple/ No cumple |
| --- | --- | --- |
| 1 | Se cuenta con oficinas y talleres establecidos |  |
| 2 | Se tiene plantilla de Staff Proyectista Diseñador Especialista de Iluminación, audio y video Ingenieros en electricidad y redes |  |
| 3 | Se cuenta con la estructura, Lona. Materiales de Instalación, entarimado y nivelación de piso |  |
| 4 | Se cuenta con el equipo para la instalación del aire acondicionado y su funcionamiento |  |
| 5 | Se cuenta con el equipo para instalar iluminación, audio, pantallas de monitoreo |  |

ANEXO 2

Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE

[______(nombre)_________], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación, a nombre y representación de: [ _______ Nombre de la empresa licitante (persona física o moral) __________].

Licitación Pública Nacional Presencial No.: _____________

Registro Federal de Contribuyentes:                                           Nacionalidad:

Domicilio:

Calle y número:

Colonia:	Demarcación territorial o Municipio:

Código Postal:	Entidad federativa:

Teléfonos:	Fax:

Correo electrónico:

No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:	Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de socios / accionistas. –

Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre(s)

Descripción del objeto social: (Deberá ser congruente con el objeto de la presente contratación)

(En caso de ser persona física, deberá describir su actividad empresarial)

Reformas al acta constitutiva:

Estratificación:

Nombre del apoderado o representante legal:

Datos del documento legal mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:	Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

(Lugar y fecha)

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

Nota 1:	Adjuntar copia de la identificación oficial VIGENTE y legible del representante legal que suscribe la propuesta.

Nota 2:	El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

ANEXO 3 “A”

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO.

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2024.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

[ (nombre del representante o apoderado legal)  ], en nombre y representación de [____nombre de la empresa licitante (persona física o moral)______], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no participan en este procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número [_____________________] para la contratación de “[___________________________________]” personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 59 y 78 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.

Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

ANEXO 3 “B”

Manifestación de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2024.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

[    (nombre del representante o apoderado legal)    ], en nombre y representación de [_nombre de la empresa licitante (persona física o moral)__], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que [_nombre de la empresa licitante (persona física o moral)______], se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, en términos que la normatividad fiscal vigente establece.

____________________________________

Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

ANEXO 3 “C”

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2024.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

[    (nombre del representante o apoderado legal)    ], en nombre y representación de [_nombre de la empresa licitante (persona física o moral)__], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en este procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número [_____________________] para la contratación de “[___________________________________]”, no participan personas físicas o morales que desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad con lo señalado en el artículo 49 fracción IX de La Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

ANEXO 4

Declaración de integridad

# Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2024.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

# P R E S E N T E.

De conformidad con el artículo 36, fracción IX del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que [_                   nombre de la empresa licitante (persona física o moral)_             _], por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INSTITUTO induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes de la Licitación Pública Nacional Presencial número ___________ para la “[___________________________________]”.

(Lugar y fecha)

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

ANEXO 5

Manifestación de ser de nacionalidad mexicana

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2024.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que [   nombre de la empresa licitante (persona física o moral)_], es de nacionalidad mexicana.

Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

ANEXO 6

Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas

# Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2024.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

# P R E S E N T E.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que [_      nombre de la empresa licitante (persona física o moral)_   _], pertenece al rango de [__(Micro / Pequeña / Mediana) __] empresa, de conformidad con la estratificación estipulada en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2009, misma que se presenta a continuación:

| ESTRATIFICACIÓN Favor de indicar con una “X” en qué situación se encuentra su empresa. |
| --- |
| Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todos | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
|  |  |  |  | ( ) |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
|  |  |  |  | ( ) |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |
|  |  |  |  | ( ) |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

En caso de ser Grande Empresa, así lo podrá manifestar, o bien, podrá no presentar este formato.

# Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente

ANEXO 7

Oferta económica

Ciudad de México, a ___ de ____ de 2024.

| No. | ENUNCIADO DEL TRABAJO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A. (B) | IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (a)*(b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE 900 M2 PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA Y TEMPLETE PARA MONTAJE DE MACROSALA, CON TRÁNSITO Y NIVEL, MEDIDO A EJES, CONSIDERANDO: LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL TRABAJO, MOJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS. | M2 | 900 |  |  |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA MONTAJE DE MACRO SALA, CON COLUMNAS METÁLICAS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 5 MTS ENTRE ELLAS, FIJADAS AL ANDAMIAJE O ESTRUCTURA DE NIVELACIÓN, MONTADA SOBRE UN ÁREA DE 40.25 X 40.25 METROS, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, CONSIDERANDO: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 1 |  |  |
| 3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, CONTORNOS Y DIVISIÓN ENTRE ZONA DE VESTIBULO Y ÁREA DE MACROSALA, LOGRANDO ENVOLVER TOTALMENTE LA ESTRUCTURA METALICA, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJO TECHO, A BASE DE TELA O LONA REPELENTE AL RUIDO FIJADA A ESTRUCTURA, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | M2 | 1100 |  |  |
| 5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL PERIMETRAL A LA MACROSALA, DE APROXIMADAMENTE 160.00 ML, CONECTADO A LA RED DE DRENAJE DEL INSTITUTO, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | SISTEMA | 1 |  |  |
| 6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS LATERALES PARA DESALOJO DE MACROSALA CON MEDIDAS DE 7 X 4 METROS, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN UN ÁREA DE 3 X 3 Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LAS RAMPAS SE UBICARAN AL CONTORNO DE LOS PASILLOS LATERALES, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |  |  |
| 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA PRINCIPAL PARA ACCESO A MACROSALA CON MEDIDAS DE 33 X 5 METROS, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN ÁREA DE PENDIENTES Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LA RAMPA SE UBICARA AL FRENTE DE LA MACROSALA, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA LIGERA A BASE DE LONA TENSADA TIPO VELARIA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS A LA DE LA MACROSALA EN UN ÁREA DE 20 X 5 METROS, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO Y TENSIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCIÓN, PARA RAMPA DE ACCESO EN ÁREA DE ACCESO A ZONA VESTIBULAR, A BASE DE PANEL TRANSLUCIDO (ACRÍLICO), TIPO CRISTAL DE 12 MILÍMETROS, Y ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE MODULOS, DE 43.00 M.L, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES PARA ENTRADA DE 2.40 METROS DE DIÁMETRO X 3.00 DE ALTURA, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |  |  |
| 11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ABATIMIENTO DOBLE CON MEDIDAS DE 2,00 METROS DE VANO X 2.50 DE ALTURA, CON BARRAS ANTIPANICO, ACABADO EN CRISTAL TRANSPARENTE Y MARCO METALICO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 29 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2024, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. | PZA | 3 |  |  |
|  | ALBAÑILERÍAS |  |  |  |  |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA ROCA DE 9 CMS DE ESPESOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE 3 METROS X 3 METROS Y ÁREAS DENTRO DE LA MACROSALA, CON BASTIDOR, FORMADO CON POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 @ 63.5 MM. DE ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE 61 CMS, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 DE 63.5 MM DE ANCHO, FORRADO POR AMBOS LADOS CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS, REFUERZOS METÁLICOS DE ESQUINAS Y RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR. CONSIDERANDO: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, JUNTEO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, REMATES E INTERSECCIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | M2 | 150 |  |  |
| 13 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA PARA OFICINAS Y CUBICULOS DE MACROSALA, HECHO A BASE DE BASTIDOR DE CANALETA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 22, CANAL LISTÓN DE 3/4" CALIBRE 22 Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, EN RETÍCULA DE ACUERDO A PLANOS ARQUITECTÓNICOS, FORRADO CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS HL-YPSA O SIMILAR, CONSIDERANDO: JUNTEADO DE LAS HOJAS CON COMPUESTO REDIMIX Y REFUERZO CON PERFACINTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | M2 | 100 |  |  |
|  | CARPINTERÍA |  |  |  |  |
| 14 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 2.40 X 1.00 METROS, CON CHAPA Y TOPE DE PUERTA EN PISO, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. CON FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM., BASTIDOR DE MADERA DE 1a CON ACABADO FINAL LAMINADO RALPH WILSON DE COLOR SEGÚN MUESTRA INDICADO EN PROYECTO, CONSIDERANDO: HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA YALE O EQUIVALENTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 8 |  |  |
| 15 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABINA DE AUDIO CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA ACUSTICA DE 1.00 M ANCHO X 1.00 M DE LARGO Y 2.40 M DE ALTO CON PUERTA CORREDIZA, UNA BARRA PARA TRABAJO DE MADERA DE 30 CM POR 1 M DE ANCHO. | PZA | 2 |  |  |
|  | TARIMAS |  |  |  |  |
| 16 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA CON PROTECCIÓN DE 1.20 METROS DE ALTURA Y DESEMBARQUES LATERALES Y HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, PARA LAS CABINAS DE CONTROL (AUDIO, ILUMINACIÓN Y TRADUCCIÓN), DE MEDIDAS DE 11 X 3 METROS Y GRADAS SEMI CIRCULARES AL FRENTE PARA REPORTEROS CON TRES PLATAFORMAS DE 20, 40, 60 CENTÍMETROS DE ALTURA Y AREA DE APOYO DE 1.00 METROS, REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, A CADA METRO CUADRADO, LOS DESEMBARQUES SERÁN FIJOS, COLOCADOS EN LOS COSTADOS DE LA TARIMA, , CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA, , CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 17 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMAS SIN BARANDAL, MOVIBLES PARA CÁMARAS. DE MEDIDAS DE 1,25 X 1,25 X 0.60 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA Y LLANTAS CON SEGURO EN LA PARTE INFERIOR PARA SU FACIL MOVIMIENTO, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |  |  |
| 18 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA PARA ESCENARIO O PÓDIUM PRINCIPAL Y DESEMBARQUE DE MEDIDAS DE 16.00 X 5.00 X 1.00 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, REFORZADA A CADA METRO CUADRADO, CON TRES DESEMBARQUES FIJOS, COLOCADOS DOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA TARIMA Y UNO EN EL COSTADO DERECHO, CON CUATRO ESCALONES DE 20, 40, 60 Y 90 CENTÍMETROS HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR BLANCO MATE, FORRADA CON LOSETA VINILICA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR BLANCO, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE DE MACROSALA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
|  | CANCELERÍA DE ALUMINIO |  |  |  |  |
| 19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE 1 FIJO DE 2.40 X 1.20 METROS, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |  |  |
| 20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, DE ALUMINIO DESLIZABLE SOBRE SISTEMA DE RIELES OCULTA ENTRE BAJO MURO, ANODIZADO COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.20 METROS CON ACRILICO DE 3 MM, CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
|  | ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLONES, PARA MESA DE MEDIDAS 2,44 X 0,75 METROS DE PLÁSTICO O MADERA, CON PAÑO EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA ACOJINADA FORRADA EN PAÑO NEGRO O VINIL DEL MISMO COLOR. CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 80 |  |  |
| 23 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIFILAS, CON POSTE PARA CORDÓN EN COLOR PLATEADO Y CORDÓN EN COLOR ROJO, TIPO EJECUTIVO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 2 |  |  |
| 24 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE DISTRIBUIDOR DE AUDIO, 30 PUERTOS, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 1 |  |  |
| 25 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL DMX 48 CANALES, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 1 |  |  |
| 26 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIMERS CON 12 CANALES, 100 WATSS POR CANAL, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 3 |  |  |
| 27 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE AUDIO DE 16 CANALES, 4 AUXILIARES DE SALIDA Y 2 SUBMASTERS, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 28 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ECUALIZADOR DE 31 BANDAS, ESTÉREO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 29 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF PROFESIONALES, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |  |  |
| 30 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PERIFÉRICO 8.Q1, 2 Q7, 8 CI80, 6 QSUB, 8 D12 Y 1 R60, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 31 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL TIPO I-MAC, CON REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA SOPORTAR PROGRAMAS DE AUDIO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 32 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOCINAS MEDIOS AGUDOS, DE ALTA FIDELIDAD, DE DOS VÍAS PASIVA, CON UNA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 75 GRADOS Y VERTICAL DE 15 GRADOS, MEDIDAS DE 308 X 580 X 410 MM DE 139, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |  |  |
| 33 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAME MATE O JIMY JIB DE 6 METROS, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
|  | ACABADOS |  |  |  |  |
| 34 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE ALTA CALIDAD, PARA APLICARSE EN MUROS Y PLAFONES SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA CNCS, CONSIDERANDO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y DOS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | M2 | 600 |  |  |
|  | CAFETERÍA |  |  |  |  |
| 35 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERAS DE 5 LITROS 127 VOLTS. CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |  |  |
| 36 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARRA DE MADERA DE 2.50 M. DE M LARGO X 60 CM ANCHO, ACABADO CON MELANINA O FORMAICA, CON PUERTAS Y ANAQUELES DE GUARDADO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA | PZA | 1 |  |  |
| 37 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAFICO IMPRESO DE 1.50 M. DE LARGO X 1 M DE ANCHO CON LEYENDA INSTITUCIONAL. CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 38 | SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE CAFÉ CON GALLETAS PARA 300 PERSONAS EN SERVICIO DE 8:00 A 20:00 LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO, EL 1, 3, 4, 5 Y 6 DE JUNIO Y DE 7:00 A 24:00HRS EL 2 DE JUNIO DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL CONSIDERANDO: ABASTECIMIENTO, SERVICIO, LOZA, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. | SERVICIO | 1 |  |  |
|  | ESCENARIO |  |  |  |  |
| 39 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS MK 4 BASES DE PISO PARA MK Y TRES MOTORES, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |  |  |
| 40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS TIPO CHAIRMAN, USO RUDO, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA SISTEMA MONTURA NEUMÁTICA CONTRA GOLPES RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 16,000 HZ. SALIDA XLR M, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 6 |  |  |
| 41 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS PRESIDENCIALES CUELLO DE GANSO CON ENTRADA XLR M, EN ESMALTE NEGRO, CON BASE PARA MESA CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 100 A 7,000 HZ, IMPEDANCIA 170 OHMIOS REAL, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |  |  |
| 42 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUIDOR HDMI 1 X 4 Y 3 PLASMA, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 43 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR PARA PÓDIUM DE PLASMA DE 50”, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |  |  |
| 44 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PRESIDENCIAL DE MEDIDAS 12.20 X 0,75 METROS DE MADERA, CON ACABADO EN FORMAICA EN COLOR BLANCO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 45 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLONES, TIPO EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y CON AJUSTE DE ALTURA, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 14 |  |  |
|  | MOBILIARIO |  |  |  |  |
| 46 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA DE CAPACIDAD 20 LITROS EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 10 |  |  |
| 47 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJONERAS DE 45 X 45 CENTÍMETROS CON LLAVE, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 5 |  |  |
| 48 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCOS DE SEGURIDAD TIPO GARRET, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |  |  |
| 49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE CENTRO FORMAL DE 130 X 70 X 40 CENTÍMETROS, DE MADERA EN MELAMINA COLOR CAOBA, SOPORTE MÍNIMO DE CARGA 75 KG, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |  |  |
| 50 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ TIPO CONTEMPORÁNEO CON TAPIZ EN VINIL CHOCOLATE, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |  |  |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  |
|  | INSTALACIÓN LUMINARIAS Y ADITAMENTOS ALUMBRADO |  |  |  |  |
| 51 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIOS TIPO CAMPANA, CON MEDIDAS DE 44 CENTÍMETROS DE ALTO Y 40 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, FLUORESCENTES, DE SUSPENDER, 80 WATTS DE POTENCIA, 127 VOLTS, 5,100 LUMENES, 6,500 KELVIN, BALASTRO ELECTRÓNICO, DIMEABLE, CON DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE. CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , MORDAZAS PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" ,TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS, CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 36 |  |  |
| 52 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR LINEAL T-5 ÓPTICA EUROPEA CON DOS LÁMPARAS DE 35W, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120 A 277V, DIMENSIONES 1200 X30 MM Y DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE. MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 30 |  |  |
| 53 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO, TIRO DE 15 A 120 VCA CON TAPA EN COLOR BLANCO, TERMINALES ATORNILLABLES CON CONEXIÓN A TIERRA, CONTACTOS DE LATÓN UNA PIEZA, REMACHES BIMÉTRICOS, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS FINALES, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 9 |  |  |
| 54 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO LEEKOS DE 577 WATTS DE 26-50 GRADOS, 127/220 VOLTS, PARA ILUMINAR ESCENARIO, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRECIO Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 10 |  |  |
| 55 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS FRESNELES DE 1,000 WATSS CON CORTADORA PARA ILUMINAR EL ESCENARIO, 127/220 VOLTS, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 10 |  |  |
|  | INSTALACIÓN CONTACTOS NORMALES Y CONTACTOS REGULADOS |  |  |  |  |
| 56 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 VA), 15A, 1F, 2H+TF, 127VCA, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 25 |  |  |
| 57 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO Y TAPA DUPLEX, POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 15 AMPERS, 1F, 2H+TA, 120VOLTS, COLOR NARANJA, DE 250 VA, COLOCADO EN PISO O MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T., MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 30 |  |  |
| 58 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA DE 20 AMPERS, 1F, 2H+TA, 120VOLTS, COLOR NARANJA, CON TAPA EN COLOR NARANJA CON CAPACIDAD DE 250 VA, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA . | PZA | 30 |  |  |
|  | TABLEROS, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, SUPRESORES DE TENSIONES Y UPS |  |  |  |  |
| 59 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ZONA, TIPO SOBREPONER EN MURO TIPO "NQ424AB2252S" 3F-4H+TF, 220/127CV, 60HZ CON INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS TIPO QOB CON BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE PUESTA A TIERRA GENERAL, COLOCADA 150 M. S.N.P.T. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |  |  |
| 60 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, GABINETE TIPO NEMA 3R PARA EXTERIORES, 3 POLOS, 60A 220V SIN FUSIBLES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 29 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2024, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. | PZA | 4 |  |  |
| 61 | INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUPRESOR DE SOBRE-TENSIONES HIBRIDO (VARISTORES Y DIODOS), PARA TABLEROS DEL TIPO "NQ", CON UN RANGO DE 120 KA HASTA 240 KA DE SUPRESIÓN POR FASE, MODULAR, DEBE TENER UN NIVEL DE PROTECCIÓN TIPO B Y CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES L-L, L-N, L-T, N-T. MARCA, SQUARE "D", ABB, INDUSTRONIC O SEMEJANTE EN CALIDAD, PRECIO, DESEMPEÑO Y FUNCIONABILIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |  |  |
| 62 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 1 X 15 AMP. | PZA | 15 |  |  |
| 63 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 1 X 20 AMP. | PZA | 20 |  |  |
| 64 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) 3 X 30 AMP | PZA | 6 |  |  |
| 65 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 3 X 100 AMP | PZA | 6 |  |  |
| 66 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 3 X 50 AMP | PZA | 2 |  |  |
| 67 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 3 X 70 AMP | PZA | 2 |  |  |
| 68 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA . C) 3 X 100 AMP | PZA | 2 |  |  |
| 69 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 3 X 175 AMP | PZA | 3 |  |  |
| 70 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. E) 3 X 225 AMP | PZA | 3 |  |  |
| 71 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA ENLAZAR A LOS TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
|  | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR |  |  |  |  |
| 72 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 125 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR, DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 73 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 40 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR MARCA INDUSTRONIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
|  | INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA |  |  |  |  |
| 74 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, DE 250 KW, 313 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | SISTEMA | 1 |  |  |
| 75 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, EN TRANSICION CERRADA, DE 145 KW, 160 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | SISTEMA | 1 |  |  |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABLEADOS (CONDUCTORES) |  |  |  |  |
| 76 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES CONDUMEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 12 AWG | ML | 1856 |  |  |
| 77 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 10 AWG | ML | 2500 |  |  |
| 78 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) 6 AWG | ML | 100 |  |  |
| 79 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 4/0 AWG | ML | 200 |  |  |
| 80 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. E) 250 MCM | ML | 400 |  |  |
| 81 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, EN COLOR VERDE PARA SERVICIO DE TIERRA FÍSICA AISLADA CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. | ML | 1250 |  |  |
| 82 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 12 AWG | ML | 900 |  |  |
| 83 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) 10 AWG | ML | 2500 |  |  |
| 84 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) 8 AWG | ML | 100 |  |  |
| 85 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 4/0 AWG | ML | 100 |  |  |
|  | CANALIZACIONES |  |  |  |  |
| 86 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO DE 20 X 2O CENTÍMETROS CON COPLE Y CONECTORES DE ALTA CALIDAD, , CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 100 |  |  |
| 87 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO | ML | 350 |  |  |
| 88 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO | ML | 400 |  |  |
| 89 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO | ML | 75 |  |  |
| 90 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRE TAPA, PARA CONTACTOS Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 18 DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 91 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE 13 MM (1/2”) DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA, PARA APAGADORES, DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. | PZA | 15 |  |  |
| 92 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM ( 1/2" ) DE DIÁMETRO | JGO | 150 |  |  |
| 93 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO | JGO | 2000 |  |  |
| 94 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO | JGO | 100 |  |  |
| 95 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE, CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO | PZA | 75 |  |  |
| 96 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE, CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO | PZA | 56 |  |  |
| 97 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE, CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO | PZA | 25 |  |  |
| 98 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO CONDUIT GALVANIZADO FLEXIBLE (ZAPA) DE 13 MM (1/2”), DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 200 |  |  |
| 99 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO GALVANIZADO PARA TUBERÍA FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO (1/2”), DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 100 |  |  |
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO | PZA | 175 |  |  |
| 101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO | PZA | 250 |  |  |
| 102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO | PZA | 40 |  |  |
|  | SISTEMA DE PARARRAYOS |  |  |  |  |
| 103 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SISTEMA DE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO PDC, CONSIDERANDO: CONTADOR DE DESCARGAS, MASTIL, RETENIDAS, PUNTA IONIZANTE, CONDUCTORES DE ALUMINIO TRENZADO O ALEACION DE ACERO PARA LOS BAJANTES (2 POR CADA PUNTA), DELTAS, REHILETES, CONECTORES, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | SISTEMA | 1 |  |  |
|  | SISTEMA DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, CONSIDERANDO: TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | SISTEMA | 1 |  |  |
| 105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE ELECTROLITICO AL 99.9%, CANTO REDONDEADO, ESPESOR ¼”, DIMENSIONES MINIMO 25X4”, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 4 |  |  |
| 106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO, DE CAÑON LARGO PARA 2 INDENTACIONES, CON 2 PERFORACIONES NEMA. PARA CONDUCTOR 1/0AWG, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 6 |  |  |
| 107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMINETO THW-2-LS COLOR VERDE CAL. 1/0AWGCONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 200 |  |  |
|  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GENERAL MACROSALA |  |  |  |  |
| 108 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 800,000 BTU'S, COMPUESTO POR LAS UNIDADES GENERADORAS NECESARIAS PARA CUBRIR LA CARGA TERMICA, MARCA YORK, O SUPERIOR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, (ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, CONSIDERANDO: MONTAJE, FILTROS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA LLEVAR EL EQUIPO AL SITIO DE INSTALACIÓN, ARRANQUE, JUNTAS DE NEOPRENO EN SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | SISTEMA | 1 |  |  |
| 109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LONA MULTIPERFORADO DE 10" DE DIÁMETRO PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CON UNIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDIOCIONADO, CONSIDERANDO: CODOS, COPLES, ABRAZADERAS, SOPORTERIAS, ANDAMIOS, EQUIPOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 250 |  |  |
| 110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS DE 10" DE TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 125 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE RACKS UNICOM Y MASTER DE CNCS. |  |  |  |  |
| 111 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. INTEGRADO POR UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE Y UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-SPLIT MARCA MCQUAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, CONSIDERANDO: TUBERIA DE LIQUIDOS, TUBERIAS DE SUCCIÓN, TUBERIAS Y CABLEADO DE CONTROL, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y ELEVACIÓN PARA LLEVAR A LOS EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACIÓN, TUBERÍAS DE COBRE RÍGIDO CON AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ELASTOMÉRICO DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR EN DIÁMETROS DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS DE LAS VÁLVULAS DE SERVICIO DE LA CONDENSADORA, JUNTAS DE NEOPRENO PARA SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, CABLE USO RUDO DE 4 POLOS CALIBRE 10, ARRANQUE, AJUSTES, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | SISTEMA | 2 |  |  |
| 112 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS CALIBRE 14, PARA LÍNEA DE CONTROL, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 25 |  |  |
| 113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO (3/4"), TIPO LB, SERIE OVALADA DE ALTA N CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 8 |  |  |
| 114 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO (3/4") TIPO LL, SERIE OVALADA DE ALTA CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 5 |  |  |
| 115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", DE ALTA CALIDAD Y PRECIO. CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 20 |  |  |
| 116 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 5 |  |  |
| 117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA A EQUIPOS, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4”, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |  |  |
| 118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS AGRUPADAS A BASE DE UNICANAL COMO LARGUERO DE 15 CMS DE LONGITUD, TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 PULGADA, MÉNSULAS DE SOLERA DE FIERRO NEGRO DE 1 PULGADA DE ANCHO POR 1/8 DE ESPESOR SUJETO A LOSA CON EXPANSORES DE 1/2, A CADA 1.50 M, CONSIDERANDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 15 |  |  |
|  | SISTEMA DE CCTV |  |  |  |  |
| 119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE 4 PARES. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG CON SEPARADORES DE PARES, COLOR AZUL DE ALTA CALIDAD, Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 1110 |  |  |
| 120 | INSTALACIÓN DE 10 CÁMARAS DE SEGURIDAD: CÁMARAS FIJAS TIPO DOMO O BULLET, POE, LENTE VARIFOCAL, DE 12 O 24 VDC, TECNOLOGÍA WDR O SIMILAR, IP, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 10 |  |  |
| 121 | INSTALACIÓN CÁMARA MÓVIL TIPO PTZ, AUDIO, LENTE VARIFOCAL, DE 12 VDC O SUPERIOR, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 122 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRABADOR DE VIDEO NVR DE 11 CANALES O SUPERIOR, VIDEO EN H.264, 1 TB DE DISCO DURO, SALIDA HDMI, 30 CUADROS POR SEGUNDO DE GRABACIÓN, 2 PUERTOS USB DE ENTRADA/SALIDA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 123 | MONITOR o PANTALLA DE 24” RESOLUCIÓN HD, CONECTOR VGA Y HDMI, IDIOMAS DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD): INGLES, ESPAÑOL, TENSIÓN DE ENTRADA 127 A 220 VCA, 60 HZ, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 124 | EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 kg, PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LIANA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE. CONSIDERANDO, MANO DE OBRA CALIFICADA POR EL FABRICANTE QUE PROPORCIONA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 125 | INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED DE 60", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |  |  |
| 126 | INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED 80 ", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI A UBICARSE EN LAS DISTINTAS ÁREAS EN DONDE SE REQUIERA SEÑAL DE T.V. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 10 |  |  |
|  | CABLEADO DE RED |  |  |  |  |
| 127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO CON LA NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | ML | 1200 |  |  |
| 128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLUG RJ45 CATEGORIA 6. DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 130 |  |  |
| 129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6. CONFIGURACIO T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568- B E ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y QUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA . A) DE 5 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH5) | PZA | 50 |  |  |
| 130 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6. CONFIGURACIO T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568- B E ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y QUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 7 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH7) | PZA | 26 |  |  |
| 131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR 24 PUERTOS DE ALTA DENSIDAD, CONECTORES MINI-COM, NUMERO DE PARTE DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 6 |  |  |
| 132 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADORES VERTICALES FRONTAL Y POSTERIOR, LATERALES DE 45 UNIDADES DE RACK DE ALTURA, DE 6 PULGADAS DE ANCHO, CON TAPAS DESMONTABLES EN AMBOS EXTREMOS, CON SINCHOS DE VELCRO, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE WMPV45E, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 6 |  |  |
| 133 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE CMRPSH15, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |  |  |
| 134 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA DE TIERRA PARA MONTAJE EN POSTE FRONTAL DERECHO DE CADA RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RSG134-1Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |  |  |
| 135 | SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRAS DE COBRE (BUS DE TIERRA) PARA MONAJE EN RACK, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1/4" X 2" X19", CON DOS AISLADORES TIPO BARRIL, DOS ZAPATAS TIPO HORQUILLA CALIBRE 8 AWG CON HERRAJES NECESARIOS PARA INSTALAR EN BARRA DE COBRE , DOS ZAPATAS TIPO BAYONETA CALIBRE 14 AWG MARCA PANDUIT, NUMERO DE PARTE CGR630U, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
| 136 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE CONEXIÓN A TIERRA PARA MONTAJE Y CONEXION A BARRA DE TIERRA EN RACK PRINCIPAL, DE ALTA CALIDAD, NUMERO DE PARTE RGEJ636PFY, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |  |  |
| 137 | SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M5 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |  |  |
| 138 | SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M7 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |  |  |
| 139 | SUMINISTRO DE CARTUCHO PRE-TERMINADO 6 LC A MTP DUPLEX, 50/125 MICRAS DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE FC6-12-10Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 2 |  |  |
| 140 | SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M3 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |  |  |
| 141 | SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-LC, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, ALTA CALIAD CON NUMERO DE PARTE F6E10-10M5, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIOY TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 3 |  |  |
|  | CANALIZACIONES CABLEADO DE RED |  |  |  |  |
| 142 | COLOCACION DE CHAROLA PORTA CABLES TIPO CHAROFIL METALICA DE 54 X 200, SUMINISTRADA POR EL INSTITUTO CONSIDERANDO: ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE (ANCLAJE A ENTARIMADO, CODOS, TES, ADAPTACIONES, UNIONES ENTRE TRAMOS DE CHAROLA, MATERIALES PARA SU ACOPLAMIENTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 100 |  |  |
| 143 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA UNION CONDUIT A CHAROLA (DISPARO), FIJACION A PIEZA A TRAVES DE CONECTOR TIPO AMERICANO DE 1" Y ¾” CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 50 |  |  |
| 144 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 1 FT (25 MM DE DIAMETRO) | M | 100 |  |  |
| 145 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 2 FT (50 MM DE DIAMETRO) | M | 50 |  |  |
| 146 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18. CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1” Y 2”, ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO | PZA | 30 |  |  |
| 147 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18. CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1” Y 2”, ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. B) DE 50 MM ( 2" ) DE DIÁMETRO | PZA | 30 |  |  |
| 148 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA MONTAJE EN EXTERIORES CON PROTECCION MINIMA DE IP66, SOPORTE MINIMO DE UNA CARGA DE 30 KG. ENTRADAS PARA CABLEADO, PUERTA FRONTAL DE UNA HOJA DE METAL, DESMONTABLE, CON CHAPA Y LLAVE DE SEGURIDAD CON MEDIDAS DE 50 X 50 CENTIMETROS Y PROFUNDIDAD DE 20 CENTIMETROS CONSIDERANDO: MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. | PZA | 1 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Monto Total antes de IVA (Subtotal) con letra: ___________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

# Notas:

- Para efectos de evaluación económica se tomará en cuenta el Monto Total antes de IVA (Subtotal).

- Se verificará que los precios unitarios sean precios aceptables.

- En caso de que el Monto Total antes de IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho (s) concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicarán hasta por el precio aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo dispuesto en el Artículo 68 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, vigentes.

- Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

- El licitante podrá presentar como un anexo de su proposición el listado de la oferta económica en formato editable Excel.

- En caso de existir diferencias entre la oferta económica firmada autógrafamente y el anexo editable en Excel, el licitante aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la versión firmada autógrafamente.

___________________________________________

Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal

ANEXO 8

Modelo de garantía de cumplimiento de contrato mediante póliza de fianza

Que es a favor del Instituto Nacional Electoral para garantizar por el proveedor [___________________] el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato “de prestación de servicios” No. INE/________/2024, de fecha de firma [____________________] por un monto total de $___________________ M.N. (____________________________) más I.V.A., relativo a la contratación de (bienes, arrendamiento de bienes muebles o servicios) de acuerdo con las especificaciones contenidas en el citado contrato derivadas de la Licitación Pública Nacional Presencial No. ________________.

La compañía afianzadora expresamente declara: a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato, b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales emitida por el administrador del contrato, c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, d) En caso de hacerse efectiva la presente garantía la Institución de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de la garantía, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 de dicha Ley.

ANEXO 9

Tipo y modelo de contrato

Contrato (abierto y/o plurianual si aplica) de adquisición de bienes y/o prestación de servicios, que celebran por una parte, el Instituto Nacional Electoral, a quien en lo sucesivo se le denominará el “Instituto”, representado por (cuando aplique, según el monto) su Apoderado Legal, la Dra. Amaranta Arroyo Ortiz, encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, asistido por el Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava, Director de Recursos Materiales y Servicios; por el ______________, como titular del Área Requirente,  por el __________, en su calidad de Administrador del Contrato y por el __________, en su calidad de Supervisor del Contrato; y por la otra, ________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “Proveedor”, representado por el C. ____________, en su carácter de -Apoderado o Representante Legal-  o -por su propio derecho (según aplique), y a quienes de manera conjunta se les denominará como “LAS PARTES”, al tenor de las siguientes:

# Declaraciones

I. Del “Instituto”:

I.1 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base V, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, en adelante la “LGIPE”, es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

I.2 Con fundamento en los artículos 134, párrafo (según corresponda) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, fracción __, (y los que resulten aplicables) del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, en adelante el “Reglamento”, el “Instituto” llevó a cabo el procedimiento de (procedimiento de contratación según corresponda, Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos Tres Personas) número __________, en la que se adjudicó al “Proveedor” la presente contratación, mediante el acta de fallo de fecha ___________.

I.3 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59, incisos a), b) y h) de la “LGIPE”, son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, la aplicación de las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros, y atender las necesidades administrativas de los órganos del “Instituto”.

# CUANDO APLIQUE (según monto):

I.4 Que el Licenciado ________________, Director Ejecutivo de Administración, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en el poder contenido en la escritura pública número 176,111 de fecha 12 de enero de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México y manifiesta que sus facultades no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna.

I.5 La celebración del presente contrato permitirá que la (nombre del Área Requirente), cumpla con las atribuciones que tiene encomendadas, en términos de los artículos (fundamento legal) de la “LGIPE” y (fundamento legal) del Reglamento Interior del “Instituto”.

I.6 Que los servidores públicos suscriben el presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, numeral VI de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, vigentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la “LGIPE”, en lo sucesivo las “POBALINES”.

I.7 Que cuenta con la suficiencia presupuestal en la partida específica (señalar partida) para cubrir el compromiso derivado del presente contrato, según consta en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa con número de solicitud interna ____ ____debidamente aprobada.

(Contratos abiertos y/o Plurianuales) Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se cuente con una solicitud interna adicional a la antes señalada, así como que, derivado de la ejecución del objeto del presente contrato, resulten aplicables otras partidas presupuestales que sean previamente dictaminadas por la Subdirección de Presupuesto.

La erogación de los recursos para el ejercicio fiscal 20__ estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria que apruebe la Cámara de Diputados mediante Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para dicho ejercicio, así como a la aprobación correspondiente por parte del Consejo General del “INSTITUTO”, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

# CUANDO APLIQUE:

*Que cuenta con el Acuerdo de Autorización del Director Ejecutivo de Administración, para llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, de fecha __________________.

*Que cuenta con la Autorización para la Procedencia del Pago Anticipado, solicitada el __ de __ de 20__, emitida por la Dirección Ejecutiva de Administración.

*Que cuenta con el Acuerdo de Autorización para ejercer recursos de la partida restringida (señalar partida y descripción), emitido por el Director Ejecutivo de Administración, de fecha __________________.

*Que cuenta con el Dictamen de Procedencia Técnica (número), emitido por la Unidad Técnica de Servicios de Informática, de fecha ______________.

*Que cuenta con el Dictamen de Procedencia Técnica número __________ emitido por la Coordinación Nacional de Comunicación Social, de fecha_____________.

I.8 Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es INE140404NI0, y señala como su domicilio fiscal el ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal Tepepan, Demarcación Territorial Tlalpan, código postal 14610, Ciudad de México.

II. Del “Proveedor”:

# SI ES PERSONA MORAL

II.1 Que es una empresa constituida conforme a la legislación mexicana, según consta en la escritura pública número ________ de fecha ___________, otorgada ante la fe del (la) Licenciado (a) ______________, (tipo de fedatario) número ___ del (Ciudad en la que actúa), misma que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ________, en el folio mercantil electrónico número _____, el __ de ____ de ____.

II.2 Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros (señalar el objeto acorde al servicio contratado).

II.3 Que el C. _________________, se identifica con folletos (señalar documento con el que se identifica y la autoridad que lo expide) número ___, y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura número _______ de fecha ___________, otorgada ante la fe del (la) Licenciado (a) ___________________, (tipo de fedatario) número ________ del (Ciudad en la que actúa) y manifiesta que dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna.

II. Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es _____________.

II. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su (Representante o Apoderado legal, según corresponda), socios, directivos, ni alguna de las personas que intervendrán con el objeto del presente contrato, se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del “Reglamento”.

Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su (Representante o Apoderado legal, según corresponda),, socios y directivos, se encuentran en el supuesto establecido en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II. Que manifiesta encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social (cuando aplique).

II.7 Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en (señalar domicilio).

# SI ES PERSONA FÍSICA

II.1 Que es una persona física, de nacionalidad (señalar nacionalidad), con capacidad jurídica para suscribir el presente contrato y para obligarse en los términos y condiciones mencionados en el mismo.

II.2 Que cuenta con los conocimientos, la experiencia, disponibilidad, así como con los recursos técnicos, económicos y humanos requeridos para (entregar los bienes o prestar los servicios, según corresponda) objeto del presente contrato.

II.3 Que el/la C. (nombre del Representante o Apoderado, si es el caso), se identifica con (señalar documento con el que se identifica y la autoridad que lo expide) número ___.

II. Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es ____________.

II.5 Que manifiesta encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social (cuando aplique).

II.6 Que para efectos del presente contrato, señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en (señalar domicilio).

# Cláusulas

# Primera.- Objeto.

El objeto consiste en la adquisición y/o prestación del servicio (según corresponda) de ___________________ en los términos y condiciones que se precisan en el presente contrato y su “Anexo Único”, el cual consiste en la propuesta técnica del “Proveedor”, donde se señala la descripción pormenorizada (de los mismos o del mismo, según corresponda), conforme a las especificaciones técnicas señaladas en la convocatoria y su junta de aclaraciones, lo que fue evaluado por el Área Requirente.

# Segunda.- Importe a pagar.

Si el contrato es cerrado: El importe total a pagar es por la cantidad de $_________ (_____________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso), incluido el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los siguientes precios unitarios:

(Descripción de los precios unitarios)

Si el contrato es abierto: El monto mínimo total a pagar es por la cantidad de $________ (_________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso), y el monto máximo total a pagar es por la cantidad de $____________ (____________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso), ambas cantidades incluyen el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los siguientes precios unitarios:

(Descripción de los precios unitarios)

El Administrador del Contrato deberá verificar que durante la vigencia del presente contrato no se exceda el monto máximo, así como que se cuente con la suficiencia presupuestal correspondiente para cumplir con las obligaciones a cargo del “Instituto”.

Si el contrato es plurianual: (Se debe señalar además el desglose de los recursos por ejercicio fiscal, según corresponda.).

En el presente contrato no se consideran anticipos y el precio es fijo durante la vigencia del mismo, por lo que no se encuentra sujeto a ajuste de precio.

(O bien, describir si existen anticipos y/o el mecanismo de ajuste de precio que se aplicará).

# Tercera.- Condiciones de pago.

(Señalar forma, periodicidad y condicionantes de pago establecidos por el área requirente)

Los CFDI´s que presente el “Proveedor” para el trámite de pago, deberán cumplir con los requisitos fiscales que señalan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, las reglas 2.7.1.32 o 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, o las que en lo sucesivo se adicionen o modifiquen.

Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.32 de la RMF, al recibir el pago, el “Proveedor” deberá enviar el CFDI complemento de pago correspondiente, al correo electrónico de la Subdirección de Cuentas por Pagar (complementodepago.scp@ine.mx), y del Administrador del Contrato (_______@ine.mx), indicando obligatoriamente como referencia el número de Oficio de Solicitud de Pago (OSP), mismo que le será notificado por la Subdirección de Operación Financiera, vía correo electrónico; dicho envío deberá realizarse dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del mes siguiente a aquel en que haya recibido el pago correspondiente.

Para efectos del plazo anterior, se considerará como fecha de recepción del pago, aquella en que el “Proveedor” haya recibido la transferencia electrónica en la cuenta bancaria señalada para tal efecto, o bien, en la que haya recibido el cheque correspondiente, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del “Instituto”, ubicada en Periférico Sur, número 4124, piso 1, Colonia Jardines del Pedregal, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, código postal 01900, Ciudad de México.

En caso de que no se reciba el CFDI complemento de pago correspondiente en el plazo antes señalado, la Subdirección de Cuentas por Pagar, realizará la denuncia correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria.

Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.39 de la RMF, deberá emitir el CFDI correspondiente dentro de los plazos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros para su recepción.

En términos de los artículos 60 del “Reglamento” y 163 de las “POBALINES”, para el caso de cualquiera de los supuestos anteriores, la fecha de pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que el “Instituto” reciba por parte del “Proveedor”, el CFDI correspondiente, previa liberación del pago por parte del Administrador del Contrato, quien, en su caso, deberá adjuntar el comprobante de pago por concepto de penas convencionales, contractuales o deducciones a favor del “Instituto”.

# Cuarta.- Vigencia.

# La vigencia del presente contrato es del ___ de ___ de ___ al ___ de ___ de ___.

# Quinta.- Plazo, lugar y condiciones para la entrega de los bienes o prestación del servicio.

El “Proveedor” deberá entregar los bienes conforme a lo señalado en el “Anexo Único” del presente contrato.

# Sexta.- Administración (si aplica- y Supervisión) del contrato.

El responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato es el Titular de (nombre del área), adscrita a la (Área Requirente) del “Instituto”, y señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en (señalar domicilio).

En términos de los artículos 105, fracción VIII, 155 de las “POBALINES” y 27 del “Reglamento”, el responsable de administrar y vigilar el presente contrato deberá informar por escrito a la DRMS, lo siguiente:

- De los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales (y deducciones, si aplican) correspondientes, anexando los documentos probatorios del incumplimiento en que incurra el “Proveedor”.

- Visto bueno para la liberación de la garantía de cumplimiento.

- Evaluación del “Proveedor”.

(Si aplica) Con fundamento en los artículos 68 del “Reglamento”, 143, último párrafo y 144 de las “POBALINES”, el responsable de supervisar el presente contrato es el (Señalar cargo y adscripción).

# Séptima.- Garantía de cumplimiento.

# Si el contrato es cerrado:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción II y último párrafo y 58 del “Reglamento”, 123, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente contrato dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a su firma, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual será en pesos mexicanos (o si aplica, en dólares americanos), a favor del “Instituto”, y deberá estar vigente hasta la conclusión de las obligaciones establecidas en el presente contrato, a plena satisfacción del Administrador del mismo.

# Si el contrato es abierto:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción II y penúltimo párrafo, y 58 del “Reglamento”, 115, fracción III, 124, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente contrato dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a su firma, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto máximo total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual será en pesos mexicanos (o si aplica, en dólares americanos), a favor del “Instituto”, y deberá estar vigente hasta la conclusión de las obligaciones establecidas en el presente contrato, a plena satisfacción del Administrador del mismo.

# Si es plurianual se deberá agregar según corresponda:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción II y último párrafo, y 58 del “Reglamento”, (115, fracción III, 124, si es abierto), 125, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente contrato dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a su firma, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto (máximo, si es abierto) total del contrato por erogar en el ejercicio fiscal 2022, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, debiendo renovarse, durante los primeros 10 (diez) días naturales de los ejercicios fiscales 20__ y 20__ (señalar según corresponda), por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto (máximo, si es abierto) total a erogar en dichos ejercicios fiscales, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; la cual será en pesos mexicanos(o si aplica, en dólares americanos), a favor del “Instituto”, y deberá estar vigente hasta la conclusión de las obligaciones establecidas en el presente contrato, a plena satisfacción del Administrador del mismo.

La garantía de cumplimiento podrá constituirse de la siguiente forma:

- Mediante póliza de fianza otorgada por institución autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

- Con carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, o

- Con cheque de caja o certificado expedido a favor del “Instituto”.

Con fundamento en la fracción II del artículo 105 de las “POBALINES”, para el caso de que el “Instituto” haga efectiva la garantía de cumplimiento, ésta se ejecutará por el monto total de la obligación garantizada, considerando que ésta es indivisible. (O cuando aplique: de manera proporcional respecto del monto de los bienes no entregados o servicio no prestado, si la obligación garantizada es divisible.

Si aplica Octava.- Seguro de responsabilidad civil.

De conformidad con lo previsto en los artículos 66, segundo párrafo del “Reglamento” y 145, apartado C de las “POBALINES”, el “Proveedor” deberá presentar al Administrador del Contrato, una póliza de responsabilidad civil o de daños a terceros de conformidad con lo establecido en el “Anexo Único” del presente contrato.

# Octava.- Pena convencional.

En términos de lo estipulado en el artículo 62 del “Reglamento” y 145 de las “POBALINES”, si el “Proveedor” incurre en algún atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o prestación del servicio, le serán aplicables penas convencionales de conformidad con lo establecido en el “Anexo Único” del presente contrato, la cual tendrá como límite el monto de la garantía de cumplimiento y en caso de exceder, el “Instituto” podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato.

El límite máximo de la pena convencional que podrá aplicarse al “Proveedor”, será hasta el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, después de lo cual, el “Instituto” podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula Décima Primera del presente contrato.

El “Instituto” notificará por escrito al “Proveedor”, el atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, así como el monto que deberá pagar por concepto de pena convencional, el cual deberá ser cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya requerido, debiendo hacerlo mediante cheque certificado, de caja, o a través de transferencia electrónica a favor del “Instituto”, a la cuenta autorizada que le proporcione con la notificación correspondiente.

El “Proveedor” se obliga ante el “Instituto” a responder por (los defectos o vicios ocultos de los bienes o la calidad del servicio, según aplique), así como de cualquier responsabilidad en la que pudiere incurrir, con motivo de la ejecución del presente contrato, en términos de la legislación aplicable.

El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el “Proveedor” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

# Si aplica: Novena.- Deducciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del “Reglamento” y 146 de las “POBALINES”, el “Instituto” podrá aplicar deducciones al pago de los bienes o del servicio, según aplique con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el “Proveedor”, de conformidad con lo establecido en el “Anexo Único” del presente contrato.

Los montos a deducir, previamente cuantificados por el Administrador del Contrato, deberán reflejarse a través de la emisión de un CFDI de egresos (nota de crédito) por concepto de deducciones, el cual se deberá encontrar fiscalmente relacionado con el CFDI de ingresos correspondiente al servicio prestado, sobre el cual se aplica la deducción. El límite máximo que se aplicará por concepto de deducciones no excederá el monto de la garantía de cumplimiento, en caso contrario, el “Instituto” podrá rescindir el contrato.

# Décima.- Terminación anticipada.

De conformidad con lo determinado en los artículos 65 del “Reglamento”, 147, 148, 149 y 150 de las “POBALINES”, el “Instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato en los siguientes casos:

- Por caso fortuito o fuerza mayor;

Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los (bienes y/o prestación de los servicios, según aplique) contratados:

- Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno de Control del “Instituto”, y

- Cuando el Administrador del Contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del contrato contraviene los intereses del “Instituto”.

De conformidad con el artículo 105, fracción lX de las “POBALINES”, el pago de los gastos no recuperables se estará a lo dispuesto en el artículo 149, fracción I del mismo ordenamiento; en este supuesto el “Instituto” reembolsará al “Proveedor”, previa solicitud por escrito, los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

# Décima Primera.- Rescisión administrativa.

El “Instituto” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando el “Proveedor” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, así como si incurre en alguno de los siguientes supuestos:

- Si el “Instituto” corrobora que el “Proveedor” ha proporcionado información falsa, relacionada con su documentación legal o su oferta técnica o económica;

- Si el monto calculado de la pena convencional (o deducciones si aplica) excede el monto de la garantía de cumplimiento;

- Si incumple cualquier obligación establecida en el “Reglamento” o demás ordenamientos aplicables; o

- Cuando la autoridad competente lo declare en concurso mercantil, o bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato.

En el supuesto de que el “Instituto” rescinda el presente contrato se atenderá conforme al procedimiento establecido en los artículos 64 del “Reglamento”, 151 y 152 de las “POBALINES”.

# Décima Segunda.- Prevalencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 54, penúltimo párrafo del “Reglamento” y 105, fracción IV de las “POBALINES”, la convocatoria, la junta de aclaraciones, el fallo y el contrato, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones; las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria y la junta de aclaraciones; en caso de discrepancia prevalecerá lo establecido en éstas.

# Décima Tercera.- Transferencia de derechos.

En términos de lo señalado en el último párrafo del artículo 55 del “Reglamento”, el “Proveedor” no podrá transferir los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito por parte del (la) Titular de la Dirección de Recursos Financieros del “Instituto”.

# Décima Cuarta.- Impuestos y derechos.

Los impuestos y derechos que se generen con motivo de los (bienes o servicio, según aplique) objeto del presente contrato, correrán por cuenta del “Proveedor”, trasladando al “Instituto” únicamente el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a la legislación fiscal vigente.

# Décima Quinta.- Propiedad intelectual.

En términos de lo señalado en el artículo 54, fracción XX del “Reglamento”, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del “Proveedor”.

# Décima Sexta.- Solicitud de información.

El “Proveedor” se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados con el presente contrato que, en su caso, le requiera el Órgano Interno de Control del “Instituto” en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto en los artículos 70 del “Reglamento” y 82, párrafo 1, inciso g) del Reglamento Interior del “Instituto”.

# Décima Séptima.- Confidencialidad.

El “Proveedor” no podrá divulgar ningún tipo de información relacionada con el presente contrato y tampoco podrá utilizarla en su beneficio o de terceros, sin la previa autorización expresa y por escrito del “Instituto”, por lo que éste se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan, ante las autoridades competentes.

Asimismo, el “Proveedor” deberá proteger los datos personales obtenidos con motivo del objeto del presente Pedido-Contrato, en cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

# Décima Octava.- Responsabilidad laboral.

El “Proveedor” será el único patrón de todas las personas que intervendrán bajo sus órdenes en el desempeño y operación para el cumplimiento del presente contrato, por lo cual asume todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier otra índole, liberando al “Instituto” de cualquiera de ellas, y por ningún motivo se le podrá considerar a éste como patrón sustituto o solidario.

# Décima Novena.- Incrementos y modificaciones.

En términos de lo establecido por los artículos 61 del “Reglamento”, y 156, 157, 158, 159 y 160 de las “POBALINES”, durante la vigencia del contrato se podrá incrementar el monto o la cantidad de (bienes y/o servicios, según corresponda) solicitados, siempre que no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente, y el precio sea igual al pactado originalmente, debiendo el “Proveedor” entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento por dicho incremento.

La modificación del plazo originalmente pactado para la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios (según corresponda) sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles al “Instituto”. Cualquier modificación al presente contrato será establecida por escrito y por mutuo consentimiento de las partes mediante la formalización de un convenio modificatorio.

Vigésima. - Pagos en exceso.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “Proveedor”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, contados a partir de la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Instituto”, de conformidad con lo previsto en el artículo 60, párrafo tercero del “Reglamento”.

# Vigésima Primera.- Caso fortuito o fuerza mayor.

El “Instituto” y el “Proveedor” no serán responsables por cualquier retraso en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, cuando ello obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, por lo que para el caso de presentarse alguno de los supuestos citados, el Administrador del Contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción X de las “POBALINES”, podrá otorgar un plazo mayor para la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios (según corresponda), ello a solicitud expresa del “Proveedor”. La petición que formule el “Proveedor” deberá constar por escrito y únicamente será procedente con anterioridad a la fecha en que conforme al contrato se haga exigible su cumplimiento.

# Vigésima Segunda.- Vicios del consentimiento.

El “Instituto” y el “Proveedor” reconocen que en la celebración del presente contrato no ha mediado error, dolo, lesión, violencia, mala fe, ni vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo o nulificarlo.

# Vigésima Tercera.- Notificaciones.

Todas las notificaciones entre las partes se harán por escrito en los domicilios señalados en la declaración II._ y en la Cláusula Sexta del presente contrato, y en caso de que alguno cambie de domicilio, se obliga a comunicarlo por escrito al otro con 15 (quince) días naturales de anticipación, en la inteligencia que de no hacerlo serán válidas las que se practiquen en los domicilios antes señalados.

# Vigésima Cuarta.- No discriminación.

En la ejecución del objeto del presente contrato, el “Proveedor” deberá evitar cualquier conducta que implique una discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y deberá cumplir con las disposiciones laborales de equidad y género que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable.

# Vigésima Quinta.- Jurisdicción y controversias.

Para la interpretación, ejecución, cumplimiento y solución de controversias derivadas del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo firman en (número) tantos en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de (año).

| Por el “Instituto” Si aplica: Dra. Amaranta Arroyo Ortiz Encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración Apoderado Legal Licenciado Octavio Ernesto Alejo Nava Director de Recursos Materiales y Servicios (Nombre) (cargo) Administrador del Contrato (Nombre) (cargo) Supervisor del Contrato Por el “Proveedor” C. (Nombre) (si aplica: Representante o Apoderado Legal) |  |
| --- | --- |

Las firmas que anteceden forman parte del contrato INE/ (número de contrato)/20__ celebrado por el Instituto Nacional Electoral y por la (empresa o nombre de la persona física)

ANEXO 10

Solicitud de expedición de Certificado Digital de usuarios externos

| Haga Doble Click en el Anexo 10.pdf |  |
| --- | --- |

COMPROBANTE DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA

No. LP-INE-007/2024

El presente formulario se expide como Registro de Participación para dar cumplimiento al artículo 207 de las POBALINES

ANEXO 11

Registro de participación

NACIONAL

INTERNACIONAL

X

| CONVOCANTE | LICITANTE |
| --- | --- |
| INSITUTO NACIONAL ELECTORAL | Nombre o Razón Social: |
| Domicilio: Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro II, Sexto piso Colonia Jardines del Pedregal, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México | Domicilio: |
| Objeto de la contratación: Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024 | RFC: |
|  | Teléfonos para contacto: |
|  | ( ) _______________ |
|  | Lada Número |
|  | ( ) _______________ |
| Correo electrónico: roberto.medina@ine.mx ary.rodriguez@ine.mx | Correo electrónico: |
| Sello de recepción: | Nombre, Cargo y Firma: |
| Nombre de quien recibe y fecha de recepción | Desea recibir la convocatoria en formato Word vía correo electrónico | scriba una cita del documento o del resumen de un punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en cualquier lugar del documento. Utilice la ficha Herramientas de cuadro de texto para cambiar el formato del cuadro de texto de la cita.] |

ANEXO 12

Constancia de recepción de documentos

| Documentación | Presenta | Recibe |
| --- | --- | --- |
| 6.2.4 Del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones |
| Escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. |  |  |
| 4.1 Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica |
| Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente licitación, en el campo correspondiente, se indicará el objeto social o actividad preponderante mediante el cual conste que desempeña las actividades relacionadas con la contratación materia del presente procedimiento Anexo 2 Debiéndola acompañar de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial VIGENTE (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional), tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, la del representante legal, esto de conformidad con lo señalado en el artículo 64 fracción IX de las POBALINES. |  |  |
| Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO, Anexo 3 “A”. |  |  |
| Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, Anexo 3 “B” |  |  |
| Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Anexo 3 “C” |  |  |
| Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 4 |  |  |
| Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. Anexo 5 |  |  |
| En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía Anexo 6. |  |  |

| En su caso, el convenio de participación conjunta, identificando al representante común designado por las empresas, debiendo adjuntar copia de la identificación oficial VIGENTE de cada uno de los firmantes. Cada una de las empresas que participan bajo la modalidad de participación conjunta deberá presentar debidamente requisitados y firmados los formatos que se relacionan en el presente numeral como incisos a), b), c), d), e), f) y en su caso, g). El representante común podrá firmar la oferta técnica y la oferta económica, asimismo, presentar la proposición. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 Oferta técnica |
| Documentos que dicen contener, la oferta técnica. (Durante el análisis detallado se verificará, que sea elaborada conforme al numeral 2 y 4.2 de la presente convocatoria, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al mismo, y se verificará que contenga los documentos, que en su caso, se soliciten en dicho anexo, debiendo considerar las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).) |  |  |
| 4.3 Oferta económica |
| Documentos que dicen contener, la oferta económica. Debiendo preferentemente requisitar el Anexo 7 de la presente convocatoria. (Durante el análisis detallado se verificará, que contenga como mínimo los requisitos que en dicho Anexo se solicitan). |  |  |

* Los documentos que entrega el LICTANTE, antes relacionados, se reciben sin realizar análisis del contenido, por lo que el cumplimiento se determinará conforme al análisis detallado que se efectué en términos de la convocatoria.

# Recibe

__________________________________________________

# Representante de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios

NOTAS: 	El presente formato tiene como objetivo señalar y relacionar todos los documentos requeridos en el presente procedimiento, pudiendo agregar aquella documentación que no se encuentre prevista en la relación.

Dicho formato se presentará firmado por el LICITANTE y servirá como constancia de recepción de la documentación que entregue.